Číslo spisu: S/03272/MS/25

Číslo jednací: 08267/MS/25

Číslo akce: 0049/82/25

Finanční zdroj: PPK A 2025

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03272/MS/25  ze dne 21.05.2025

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště Moravskoslezské

Sídlo:		Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO:			629 335 91

DIČ:			neplátce DPH

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710

Kontaktní adresa:	Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: 		Mgr. František Jaskula, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 		Mgr. Lukáš Drastich.

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

K&I Forest s.r.o.
IČO: 			03679322  
Adresa sídla: 		Bajkalská 1253/2, 708 00 Ostrava  
Bankovní spojení:	xxxx  
V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem a k věcným úkonům: David Kudela, DiS.,

(dále jen „zhotovitel”)

- Vzhledem k tomu, že z důvodu dostatečně deštivého  počasí v průběhu vegetační sezóny byl rozsah prací menší než bylo ujednáno a dále pak je účelné předmět smlouvy o dílo doplnit o provedení dalších prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. j. 08267/MS/25 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 36 766,50 Kč

DPH 21%: 7 720,97 Kč

Celková cena: 44 487,47 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.“

  - Čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 20. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.“

  - Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 14. 11. 2025.“

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření

V Rožnově dne dle elektronického podpisu			V Ostravě dne dle elektronického podpisu

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Mgr. František Jaskula |  | K&I Forest s.r.o. |
| ředitel RP Moravskoslezské |  | zhotovitel |