Spolufinancováno

Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic

- technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic

MmP

Tel:,                                              e-mail:

IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: 			, předsedou představenstva

:			., členem představenstva

:			, členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních:			., členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: 			, členem představenstva Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 20572

Tel: 			e-mail :

IČO: 150 50 050	DIČ : CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl

B, vl. 2583

bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 22 až č. 39, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 5.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2 080 595,86 Kč bez DPH a cenou méněprací - 446 443,29 Kč bez DPH.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 22 až č. 39, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 22

Prolézací potrubí nebude součástí dodávky stavby, protože nebylo možné získat certifikovaný typový výrobek, obdržení atestu od netypového výrobku je finančně i časově náročné, schodiště tedy zůstane v plném záklopu. Na ploché střeše jsou montovány bezpečnostní přepady o dva méně než v původním rozpočtu. Parotěsná zábrana sdk stropních podhledů není a nebude zhotovena.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.22 (méněpráce)	- 97 323,22 Kč bez DPH

Změnový list č. 23

Na kontrolním dni stavby bylo sjednáno, že linoleum bude součástí celé plochy tzn. bude i pod nábytkovými podii. Na nábytková podia jsou sjednány povrchové úpravy - koberce, které nejsou součástí původního rozpočtu.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.23 (vícepráce)	134 063,58 Kč bez DPH

Změnový list č. 24

Jedná se o kompletní změnu slaboproudých instalací a jeho dopočet vůči předešlému změnovému listu, z důvodu navazujících změn. Tento změnový list je v ohledu slaboproudu konečný.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.24

(vícepráce)	267 524,75 Kč bez DPH

(méněpráce)	- 140 405,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 25

Projektová dokumentace neobsahovala napájení a zprovoznění požárních klapek. Bude provedena kompletní dodávka celého systému zprovoznění požárních klapek.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.25

(vícepráce)	15 277,90 Kč bez DPH

Změnový list č. 26

Bude nutné přemístit některé zásuvky z důvodu nezkoordinování nábytku s projektovou dokumentací. Zhotovitel stavby nebyl seznámen s projektovou dokumentací nábytku - nábytek je dodáván samostatně, na základě jiné smlouvy o dílo.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.26

(vícepráce)	3 345,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 27

V dokumentaci pro provedení stavby byl změněn povrch některých podlah (sanitární zařízení) oproti dokumentaci pro stavební povolení - keramická dlažba bude nahrazena krytinou z linolea. Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.27

(vícepráce)	31 809,65 Kč bez DPH

(méněpráce)	- 27 789,47 Kč bez DPH

Změnový list č. 28

Zavlažovací systém nebyl součástí projektové dokumentace, na žádost objednatele a provozovatele je požadován.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.28

(vícepráce)	369 901,38 Kč bez DPH

Změnový list č. 29

Okapový chodník nebyl součástí PD, na žádost objednatele a provozovatele byl požadován.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.29

(vícepráce)	54 687,68 Kč bez DPH

Změnový list č. 30

Nový chodník před budovou mateřské školy bude proveden na základě požadavku objednatele, který vyplynul z požadavku Městského obvodu Pardubice V.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.30

(vícepráce)	479 169,22 Kč bez DPH

Změnový list č. 31

Na žádost objednatele a architekta bude provedena změna v polepech skleněných konstrukcí. Polepy se budou zhotovovat v celé ploše skel.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.31

(vícepráce)	52 272,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 32

Novým požadavkem objednatele byla realizace velkoformátové dlažby na terasách, což vyžaduje nové konstrukční řešení a to doplnění terčů pod každou jednu dlažbu.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.32

(vícepráce)	36 844,20 Kč bez DPH

Změnový list č. 33

Součástí původního rozpočtu byly pouze základní barvy, v průběhu realizace arch. A. Jeřábek upřesnil barvy, vzhledem k tomu, že zvolil pastelové barvy, které vyžadují speciální a nákladnější výrobu.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.33

(vícepráce)	61 950,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 34

Jedná se o doplnění „schodišťových čílek“ u venkovního schodiště, které nejsou součástí původního rozpočtu.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.34

(vícepráce)	132 632,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 35

Na žádost objednatele a ředitelky mateřské školy budou doplněny a namontovány stojany pro jízdní kola do přístřešku na kola před budovou mateřské školy.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.35

16 476,00 Kč bez DPH

(vícepráce)

Změnový list č. 36

Jedná se o doplnění vjezdu do zahrady mateřské školy.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.36

(vícepráce)	96 368,80 Kč bez DPH

Změnový list č. 37

Jedná se o doplnění židlí do sprchových koutů z důvodu zajištění souladu stavby s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, a to s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.37

(vícepráce)	21 408,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 38

Jedná se o úpravu zámečnických konstrukcí vnitřního schodiště dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.38

(vícepráce)	86 620,70 Kč bez DPH

(méněpráce)	- 180 925,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 39

Skutečná cena litých povrchů je mnohonásobně vyšší než cena započítaná v původním rozpočtu.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.39

(vícepráce)	220 294,00 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 5

|  | CENA CELKEM | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 22 | -97 323,22 | -97 323,22 | 0 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 23 | 134 063,58 | 0 | 134 063,58 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 24 | 127 119,15 | -140 405,60 | 267 524,75 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 25 | 15 227,90 | 0 | 15 227,90 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 26 | 3 345,50 | 0 | 3 345,50 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 27 | 4 020,18 | -27 789,47 | 31 809,65 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 28 | 369 901,38 | 0 | 369 901,38 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 29 | 54 687,68 | 0 | 54 687,68 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 30 | 479 169,22 | 0 | 479 169,22 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 31 | 52 272,00 | 0 | 52 272,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 32 | 36 844,20 | 0 | 36 844,20 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 33 | 61 950,00 | 0 | 61 950,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 34 | 132 632,50 | 0 | 132 632,50 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 35 | 16 476,00 | 0 | 16 476,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 36 | 96 368,80 | 0 | 96 368,80 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 37 | 21 408,00 | 0 | 21 408,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 38 | -94 304,30 | -180 925,00 | 86 620,70 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 39 | 220 294,00 | 0 | 220 294,00 |
| Celková cena změn bez DPH | 1 634 152,57 | - 446 443,29 | 2 080 595,86 |

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 5 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH	64 491 927,45 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH	566 062,51 Kč

Dodatek č. 2	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH	1 638	047,26	Kč

Dodatek č. 4	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH	2 370	947,57	Kč

Dodatek č. 5	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH 1	634	152,57	Kč

Celková cena za DÍLO vč.	Dodatku č. 1	až č. 5 bez DPH	70 701	137,36	Kč

DPH 21 %									 14 847 238,85 Kč

Celková cena vč. Dodatků č.1 až č.5 včetně DPH	85 548 376,21 Kč

(Slovy:	osmdesátpětmilionůpětsetčtyřicetosmtisíctřistasedmdesátšest	korun českých

dvacetjedna haléřů včetně DPH)

- Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatku č. 1 až č. 4 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 5 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 5 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 5 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. 5 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 22 až č. 39

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.10.2025 č. usnesení R/6536/2025.

V Pardubicích dne

za zhotovitele

V Pardubicích dne

za objednatele

Bc. Jan Nadrchal primátor města

člen představenstva

Spolufinancováno Evropskou unií

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 22 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Prolézací potrubí nebude součástí dodávky stavby, protože nebylo možné získat certifikovaný typový výrobek, obdržení atestu od netypového výrobku je finančně i časově náročné, schodiště tedy zůstane v plném záklopu.

Na ploché střeše jsou montovány bezpečnostní přepady o dva méně než v původním rozpočtu. Patotěsná zábrana sdk stropních podhledů není a nebude zhotovena.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 22.

Na základě změny dle ZL č. 22 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis*

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: -97 323,22Kč

včetně DPH: -117 761,10Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -97 323,22 Kč včetně DPH: -117 761,10 Kč

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4:

bez DPH:

69 066 984,79 Kč

včetně DPH:     83 571051,60 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: včetně DPH:

Navrhovaná změna celkové cena díla

dleZL22:

bez DPH:

včetně DPH:

68 969 661,57 Kč

83 453 290,50 Kč

Datum:

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711 /OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis zmocněnce dodavatele

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 22

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č 5

Soupis:

ZL č.22 - Méněpráce (SDK parozábrana, bezpečnostní přepady na střeše)

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

12 9 2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -97 323,22 |  |
|  | 0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -20 000,00 |  |
| 1 | D K | 9 9-R-004 | Ostatní konstrukce a práce, bouráni D+M prolézaci potrubí pod schodištém + opláštění schodiště - ozn. Os22 | soubor | 1.000 | -20 000.00 | -20 000.00 -20 000.00 |  |
|  | pp |  | C+M prolázúd poiojbi pod acncdiJlém + dpláitáal acbodiftft - ozn Os22 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -77 323.22 |  |
|  | 0 | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | -4 926.14 |  |
| 6 | K PP | 712998202 | Montáž bezpednoslniho přepadu z PVC DN 125 Provedeni pávíkové kryťry slfoch - oilalnl píňca monftt ocvodňovaciho prvku nouzového atikovéko přepadu z PVC na deštovou vodu DN 125 | kus | -2.000 | 783.07 | -1 566.141 |  |
| 7 | . M | 56231128 | pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75. DN 110, DN 125 | kus | -2.000 | 1 680.00 | -3 360.00 |  |
|  | PP |  | pojistný přepad plaché Slřocby s manž«lau pro PVC-P hydroizolaci ON 50. DN 75. DN 110. DN 125 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 K | 763 763131751 | Konstrukce suché výstavby Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu | m2 | 926.480 | -52.56 | -72 397.08 -48 695,79 |  |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostaini práce a konsirukce na podhledech za Udrokaricnových de$ck mortlífc par děsné zábrany |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 26329274 | fólie PE vyztuiené pro parotěsnou vrstvo (reakce na oheň - třída E) t t0g/m2 | m2 | 1 040,900 | -22.77 | -23 701.29 |  |
|  | PP w w |  | fólie PE vyztužená pro parolěsrcu vrstvu (reakce na oheň - ičida E] 11flfl/nr)2 926.48*1 "235 "Přepadené koeficientem množslví Součet |  | 1 040 SCO 1 040.SCC |  |  |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 23 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Na KD stavby bylo sjednáno, že linoleum bude součástí celé plochy tzn. bude i pod nábytkovými pódii. Na nábytková podia jsou sjednány povrchové úpravy — koberce, které nejsou součástí původního rozpočtu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 23.

Na základě změny dle ZL č. 23 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s. Motoristů 2

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:

bez DPH: 134 063,58 Kč

Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH:

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

Č.1. 2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč

Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého roz Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum:

| 4, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice 4, 530 06 Pardubice . |  |
| --- | --- |
|  | včetně DPH 162216,93 Kč Cena víceprací: bez DPH: 134 063,58 Kč včetně DPH: 162 216,93 Kč |
| Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 23: bez DPH: 69103 725,15 Kč včetně DPH: 83 615 507,43 Kč |  |
| šíření kapacit - vlastní zdroje Datum: |  |
| Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: |  |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 23

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt

5 - Dodatek č 5

| Soupis: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZL č.23 - Koberce na pódia |  | 12. 9. 2025 |
| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Náklady soupisu celkem o PSV Práce a dodávky PSV o 776 Podlahy povlakové | Množství J cena (CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava 134 063,58 134 063,58 134 063,58 |
| 1 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 PP Mo«láž texlilntch pcdlihovin kponírri pÉsó standardních koberec zátěžový vpichovaný role á 2m, vlákno 100% | 77,276 232,54 | 17 969,76 |
| 2 M 69751063 PA, hm BDOg/m2. P £ 10DMQ, zátěž 33. útlum 25dB, m2 hofiavost Bfí 31 pp kobarec z*Užový ypichcnrítrty <CA* »7ťí>. vWXJ 100% PA. hm 800q/oi2. R 5 100MO. záléž 33. vttum 2M0 hortivw 011S1 | 86.150 600.00 | 51 696,00 |
| o tz T7OOC1K< Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 2- - J ix j/bzoiji i ... . , složkovým lepidlem pp MonUd paďabovin t p/l rodního linolea imsrmotea) tapnmm 2- složkovým lopldlarti z pasů | 54.000 410.33 | 22 157,92 |
| . .. linoleum přírodní tl2,5mm, hoflavostCfl-st smykové 4 M 60756111 třenipiO.3. tfldé zátéte 34/43 m2 pp knoleom pžírodni II 2.5oim. haílavoií di-al. amykovd Went p 20.3. t/ida ž&íiie 34/43 | 60,000 704.00 | 42 240.00 |

Spolufinancováno Evropskou unií

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list Č. 24 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Jedná se o kompletní zrněnu slaboproudých instalací a jeho dopočet vůči předešlému změnovému listu, z důvodu navazujících změn. Tento změnový list je v ohledu SLB konečný.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I, čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.24.

Na základě změny dle ZL č. 24 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.t Motoristů 24, 530 06 Pardubice..

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 127119,15 Kč

vpttně DPH: 153 814,17 Kč

Cena méněprací:

Cena víceprací:

bez DPH: -140405,60 Kč včetně DPH: -169 890,78 Kč

bez DPH: 267 524,75 Kč včetně DPH: 323 704,95 Kč

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

Č.1,2 a 4:

Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 24:

bez DPH:

69 066984,79 Kč

včetně DPH:     83 571051,60 Kč

bez DPH:

69 230 844,30 Kč

včetně DPH:      83 769 321,60 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: 					  Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Podpis zmocněnce dodavatele

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 24

Stavba:

mš Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:

5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.24 - Slaboproud

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12. 9. 2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Pč | Typ | Kód | Popis | Mj | Množství | J.cena [CZKj | Cena celkem [C2K] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu o D1 0 D2 |  |  | celkem Napájeni SLP okruhů Doplnění kabeláže - hlavni propoje a trasy |  |  |  | 127119,15 -3 600,00 -3 600,00 |  |
| 1 | K pp | PolB | Svařovaní optického kabelu Svařovaní optického kabalu | vláken | -8,000 | 900.00 | -7 200,00 |  |
| 2 | K PP D 0 | Pol8 D3 D4 | Svařovaní optického kabalu Svařovaní optického kabalu Datové rozvody Rozvaděč | vláken | 4.000 | 900.00 | 3 600.00 47 201,85 47 201.85 |  |
| 3 | K pp | Poli? | Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U Napáječi panel 8x 23CVř 16A s PO IV Stoprté 1U | ks | -2,000 | 1 125,85 | -2 251.70; |  |
| 5 | K pp | Poli 7 | Napájecí panel 9x 230V/16A $ PO IV. Stupně 1U Napájecí panei 0m 230W6A $ PO IV Stopné iU | ks | 1,000 | 1 125.85 | 1 125,85 |  |
| 6 | K pp P K pp | Pon 09 Pon 13 | LED osvětleni - vnitřní ve skříni LED oivéllenl - vnitřní ve skříni Poznámka k poiožca: Poznámka k p^cicá Akln/nfprtffy Oodávfcj ufrvtWo SC/LC MM. 1=2 m ŠOLC MM, J-2 rt | ks 1 ks | -1,000' -2.000 | 2 472.50 147,55 | -2 472,50 -295.10 |  |
| 8 | K PP | Poli u | SC/SC MM, i«2m SC/SC MM, l-žm | ks | -2.000 | 147.55 | -295.10 |  |
| 9 | K PP | Pon 20 | El.inst.oheb.trubka DN32 El :<i«l Číst iruMo OH32 | m | -2 450.000 | 18.63 | -45 643,50 |  |
| 10 | K PP | Pon 20 | El.inst.oheb.trubka DN32 El imi on»t> iiubke ON32 | m | 1 730.000 | 18.63 | 32 229,90 |  |
| 23 | M pp | M034 | StP telefon pro vnitrní komunikaci SIP tetofcri pro vniita komunikaci Zdrn}. modul pro ovládáni, modul pro řízení motorů. | ks | 10.000 | 3 920.00 | 39 200.00 |  |
| 11 | M pp | M031 | záloini aku pro ovládání motoru oken v kanceláři gastro Zdroj, modul pro Pvllflén. modul p<o řizéht motorů. zikjinl aku pro ovládáni motoru oken v karceláři GB liro | kpt | 1.000 | 9000,00 | 9 000.00 |  |
| 12 | M PP | M032 | Modu) pro vypínání VZT při požáru Modui pro vypínáni VZT ph požáru | kpl | 1 000 | 2492.00 | 2 492,00 |  |
| 13 | M PP D | M033 05 | Modul pro připojeni dveřních a okeních magnetů Mccul pro pnpojBnl dvéřntoh > okeních magnetu PTZS - doplněni | ks | 6,000 | 2 352.00 | 14 112.00 28 029,30 |  |
| 15 | K PP | Pol 129 | Dveřní magnet závrný Dveřní magngt závrný | ks | -2,000 | 201,25 | -402.50 |  |
| 19 | K pp | ' Poll 30 | Pohybové čidlo Stropní Pohybová č:dlo slrppni | ks | -12,000 | 907.35 | -10 888,20 |  |
| 20 | K pp | Poll 30-1 | Pohybové čidlo Stropní - všesměrové s detekcí pohybu Pohybové či clo strč při • viostnárová s delekci pohybu | ks | 9,000 | 1 800,00 | 16 200.00 |  |
| 16 | K pp | Pol48 | Pohybové Čidlo PlR - detekce pohybu Pohybové íidio PlR - detekce pohybu | ks | -16,000 | 1 360,00 | -21 760.00 |  |
| 17 | K PP C | Pol48 D6 | Pohybové čidlo PlR - detekce pohybu Pohybové č dio PiR • aetekce pohybu Systém DT | ks | 33,000 | 1 360,00 | 44880.00 55 488,00 |  |
| 21 | K PP | Pol 139 | Přistroj video DT, umisléni sekretariát - hands free Přis i roj video DT. umístění sekreianái ■ hands free Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazeni | ks | ■4,000 | 12 299,25 | -49 197.00 |  |
| 22 | K PP P | P0H39-1 | stávajících, odečten monitor v kanceláři gastro. není požadován Domovní videolaleten 7" monitor ■ včelně nahrazeni s lávajících. odečten monitor v kanceláři gasiro. není požadován Poznámka k položce: odaífan monitor v kancelífi gastro. noní požadován | ks | 12,000 | 8 723,75 | 104 685.00 |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 25 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Projektová dokumentace neobsahovala napájení a zprovoznění požárních klapek. Bude provedena kompletní dodávka celého systému zprovoznění požárních klapek.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 25.

Na základě změny dle ZL č. 25 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:________________________

bez DPH: včetně DPH:

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku čX2a4:

bez DPH:

69 066 984,79 Kč

včetně DPH:     83 571051,60 Kč

bez DPH:

69 246 072,20 Kč

včetně DPH:      83 787 747,36 Kč

|  |  | Spolufinancováno ministerstvo PRO MÍSTNÍ Evropskou unií rozvoj čr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o.., IČO: 2593 |  |  | 3094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice |  |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |  |  |  |
| Stanovisko dodavatele: MARHO1JD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice _ |  |  |  |  |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |  |  |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |  |  | včetně DPH: 18 425,76 Kč |
| bez DPH: 15 227,90 Kč |  |  |  |  |
| Cena méněprací: |  |  | Cena víceprací: |  |

bez DPH: 15 227,90 Kč
včetně DPH: 18 425,76 Kč

Navrhovaná změna celkové cena díla
dle ZL 22 - 25:

Způsob finančního kryli změny:

Datum:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis

Datum:

Podpis:

Datum:

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 25

stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

5 - Dodatek £.5

Soupis:

| ZL č.25 - Doplnění napájení požárních klapek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum Projektant: Zpracovatel |  |  | 12. 9 2025 |
| PČ Typ Kod | POpiS | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 15 227,90 |
| D D1 | Celkem R2 - kuchyně |  |  |  | 77.90 |
| 1 K Pol76 | Jistič 10A/1/S | ks | 1,000 | 77.90 | 77,90 URS |
| pp | JHliČ 10 A/ VB |  |  |  |  |
| d D10 | Ostatní |  |  |  | 12 825.00 |
| 4 K PoHOS | Montáž | hod | 16,000 | 525,00 | 8 400,00 SOD |
| PP | Montii |  |  |  |  |
| 5 K Poli 44 | Likvidace odpadu | i | 0.050 | 1 500,00 | 75.00 SOD |
| pp | Likvidace odpatXi |  |  |  |  |
| 6 K Pol207 | Revíze | hod | 1,000 | 600,00 | 600,00 SOD |
| pp | Revize |  |  |  |  |
| 3 K POI264 | Trasy ve stěnách se zapravenim | bm | 25,000 | 150,00 | 3 750,00 SOD |
| pp | Trasy ve stěnách 59 zapravenim |  |  |  |  |
| o D3 | Kabely a vodiče |  |  |  | 2 325,00 |
| 2 K Pol220 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 125,000 | 18,60 | 2 325,00 SOD |
| pp | Kabal CYKYJ 3x1,5 |  |  |  |  |

MINISTERSTVO pro místní ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 26 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny;

Bylo nutné přemístit některé zásuvky z důvodu nezkoordinování nábytku s projektovou dokumentací. Zhotovitel stavby nebyl seznámen s PD nábytku - nábytek je dodáván samostatně, na základě jiné SOD.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 26.

Na základě změny dle ZL č. 26 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGEN1RING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309 S takto navrženou změnou souhlasíme. Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů S takto navrženou změnou souhlasíme. | 4, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice 24, 530 06 Pardubice |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: 3 345,50 Kč Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH: | Včetně DPH: 4 048,06 Kč cena víceprací: bez DPH: 3 345,50 Kč včetně DPH: 4 048,06 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4; bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 26: bez DPH: 69 249 417,70 Kč včetně DPH: 83 791795,42 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |
| Vyjádření vedoucího O ITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č, 26

Stavba:

Má Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek Č.5

Soupis:

ZL č.26 ■ Doplnéní zásuvek v kuchyňkách

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 12. 9. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pč Typ Kód Popis Náklady soupisu celkem o D10 Ostatní | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava 3 345,50 2100,00 |
| 4 K Pol105 Montáž PP Monlíž o D3 Kabely a vodiče | hod 4,000 525,00 | 2 100,00 SOD 230,30 |
| 1 K Pol222 Kabel CYKY-J 3x2,5 PP Kabel CYKV-J 3x2.5 o D4 Instalační materiál I | m 7,000 32,90 | 230,30 DOD 980,80 |
| 2 K Pol294 Zásuvka dvojitá, do stěny IP20 PP ZásuvM dvojitá, do stěny IP20 o D5 Instalační materiál II | ks 4,000 245,20 | 980,80 SOD 34,40 |
| 3 K Pol252 Krabice O*68mm univerzální PP Krabice D«80mm univerzální | 4,000 8,60 | 34,40 SOD |

Spolufinancováno

Evropskou unií

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 27 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

V dokumentací pro provedení stavby byl změněn povrch některých podlah (sanitární zařízení) oproti dokumentaci pro stavební povolení - keramická dlažba bude nahrazena krytinou z linolea.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 27.

Na základě změny dle ZL č. 27 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s„

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice S takto navrženou změnou souhlasíme. Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: 4 020,18 Kč Clena méněprací: bez DPH: -27 789,47 Kč včetně DPH: -33 625,26 Kč | včetně DPH: 4 864,42 Kč Cena víceprací: bez DPH: 31809,65 Kč včetně DPH: 38 489,68 Kč |  |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l,2 a 4; bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 27: bez DPH: 69 253 437,88 Kč včetně DPH: 83 796 659,83 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711 /OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: |  |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 27

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt

5 - Dodatek Č.5

Soupis:

ZL č.27 - Schodiště dlažba

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ |  | Kůd |  | Popis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |
|  | 0 |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic |  |
| 9 | K 771274113 PP |  |  |  | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š pfes 250 do 300 mm Montáž obkladů schodiíťz dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem jlupnic hladkých, Skřky pfes 250 do 300 mm • • • ť/Zřezn/CS URS W2á 0W7U74M3 |  |
| 6 12 | W w w w M 59761085 pp w K 771591115 pp Online PSC |  |  |  | D 1 1 11 Půdorys 1 NP B - nový slav. D 1 1 13 Půdorys 2 NP B - nový slav bližél specifikace viz. D 1 1 1 Technická zpráva 23*1,2 Součet schodovka keramická mrazuvzdomá R9/A povrch hladkýSmatný tl do 10mm 5 přes 250 do 300mm dl do 300mm icbtxfovta keromcM mfAZuvídoíne R9/A povrch híadkýJmalný ll do lOmm i pms 250 do 300mm dl do 300mm 27.6*1.1 'Přepočtené koeficientem množství Podlahy spárováni silikonem Podlahy - dokončovací práce spárovaní silikonům |  |
| 7 | K pp |  | 998771203 |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmoi procením pro podlahy z dlaždic v objaMftCh v přes 12 do 24 rrt |  |
| 1 2 3 10 11 | D K PP K pp M PP K pp M PP |  | 776 776351111 776351121 60756111 776421211 19416016 |  | Podlahy povlakové Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice 4iíky do 300 mm Mortáž podlHhmHn z pl iroddího hooíeá (marmoice) ne schadlfota ihipná shtpmc rovných, it/ky do 2ůQ mm Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na podslupnlce výsky do 200 mm Montáž podlahovin z přirodaítM linolea (fnumdsí) na wíwfc&ová Mupné podrtjp** výWcy do 100 mm linoleum pflrodnl tl 2. 5mm. ňoflsi/osl Cff-s 1. smyáové třeni p >0.3 třída látéle 34/43 přírodní U 2.5mm. hoflavosi C**>l. b mykovů lioni p *0,3. třída zá^Že 34/45 Montáž schodišťových samolepících lišt Montáž hit schodi Irových jamoleptdich líšta schodová samolepící nerez 24,5x19mm ližtá schodová samolepicí náraz ?4,!>xl9mni |  |
| MJ |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 12. 9. 2025 Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
|  |  | Množství |  | J.cena ¦CZK] |  |  |  |
| m |  | 27,600 |  | 398.00 |  | 4 020,18 4 020,18 31 809.85 10 984,80 CSÚRS2024 02 |  |
| m |  | 27.600 27.600 30.360 |  | 523,00 |  | 15 075,28 CS ÚRS 2024 02 |  |
| CTI |  | 30.360 27,600 |  | 51.10 |  | 1 410.36 CS ÚRS 2024 02 |  |
| % |  | 589.365 |  | 6.00 |  | 3 536,21 SOD |  |
| m |  | -27,600 |  | 146,70 |  | -27 789,47 -4 048,92 SOD |  |
| CT> |  | -27,600 |  | 197,84 |  | -5 460,38 SOD |  |
| m2 |  | -13,662 |  | 709.00 |  | -9 686,36 SOD |  |
| m |  | -27,600 |  | 150,37 |  | -4150,21 |  |
| m |  | -27,600 |  | 161.00 |  | -4 443.601 |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 28 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny;

Zavlažovači systém nebyl součástí PD, na žádost investora a provozovatele byl požadován.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu Č. 28.

Na základě změny dle ZL č. 28 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

Dne: Podpis:

S takto navrženou změnou sok

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice |

S takto navrženou změnou souhlasíme

.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 369901,38 Kč

včetně DPH: 447 580,67 Kč

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Datum:

Cena ménčprací:

Cena víccpitací:

bez DPH:

včetně DPH:

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4:

bez DPH; 69 066 984,79 Kč

včetně DPH: 83 571051,60 Kč

Způsob finančního krytí změny:

bez DPH: 369 901,38 Kč včetně DPH: 447 580,67 Kč

Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 28:

bez DPH:	69 623 339,26 Kč

včetně DPH:       84 244 240,50 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:

Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 28

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č 5

Soupis:

ZL č.28 - Zavlažovači systém

Datum:	12. 9.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 369 901,38 |
|  | 0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 368 701,38 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 100 501,58 |
| 1 | . K | 119005112-R | Vytyčeni tras pro položeni potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovaciho systému dle prováděcí dokumentace | kpl | 1.000 | 600,00 | 600.00 |
|  | PP |  | Vytyčeni Iras pro položeni polmbi. umístěni armatur venlriavých boxů, postřikovačů a oáieiních čísli zevlažovaclho ayslěmu dle prováděcí dokumonlace |  |  |  |  |
| 2 | i K 111351112 pp Online PSC W W W |  | Sloupnutí drnu před instalaci závlahového potrubí délky pruhu přes 400 do 800 m Sloupnuli dmu pro insislaa závlahového pclrubl šířka žábám do 50 cm délky pruhu přes 400 do 500 m "Hlavni faď322 ‘‘Distribuční řady“363 Součet | m | 685.000 322.000 383.000 685.000 | 15,10 | 10 343,50 CS ÚRS202402 |
| 3 | K | 132153401 | Hloubeni rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm Šířky do 15 cm délky do 400 m | m | 685.000 | 51,40 | 35 209,00 CS ÚRS202402 |
|  | PP Online PSC |  | Hloubeni rýh pro závlahy rýhovočcm pro pouubi do DN 100 v horninách třídy lěžilelnosil I a l¦, skupiny i až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m htíDK//oódmňjlv.M.feAltm/a. UflS 2024 02/t321S340i |  |  |  |  |
|  | W W W |  | "Hlavní řaď'322 "Distribuční řady'363 Součet |  | 322.000 363.000 685.000 |  |  |
| 4 | K pp | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy téžítelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m Vodorovné přemístění výkopku něho sypamny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenoal do 10 m z horniny tfidy těžílelnosll I, skupiny i až 3 | m3 | 5.925 | 139,00 | 823,58 ODsod |
|  | w w |  | (32*363)*0,1*0,15 Součet |  | 5.925 5.925 |  |  |
| 5 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m | m | 685.000 | 49.20 | 33 702,00 CS URS202402 |
|  | PP |  | Zásyp rýh pro drény bez zhulnění. pro jakékoliv množálvi íbémé a svodné drény hloubky do 1 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K J81511112 PP Online PSC W W w |  | Vráceni sloupnutého drnu na původní místo délky pruhu přes 400 do 800 m Vracení sloupnutého drnu na původní místo ii/fcá záboru do 5Q cm délky pruhu přes 400 do 000 m wr. 20j<LO?Z¦e J S1UJ3 Hlavní řadH322 “Distribuční řady"363 Součei | m | 685.000 322,000 363.000 685.000 | 12,70 | 8 699,50 CSÚRS202402 |
| 7 | K pp | 184004918-R | i Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovné terénu včetně podsypu pískem, na zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště Výkop pro postřikovač, jeho výškově osazení do úrovně terénu včetně podsypu piskem, na zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště | kus | 3,000 | 350.00 | 1 050.00 |
| 6 46 | M PP M | MO29 M030 | Osazeni ventilových boxu vč. štérk podsypu. zásypu, hutnění a odvozu přebytečné zeminy v zámci Staveniště Osazení venlilovýcti boxů vč ŠiSrk podsypu. zásypu, hutnění a odvozu přebytečně zeminy v zámo staveniště RAIN BIRD ventilové šachtice velké, VB-JMB-H | kus kus | 3.000 3,000 | 460,00. 2 698,00 | 1 380.00 8694.00 |
|  | PP |  | RAIN BIRD ventilová jachtíce velká, VĎ-JM9 H |  |  |  |  |
| 9 | D K pp | 5 572241122-R | Komunikace pozemní Přechod zpevněné plochy, komunikace (řezáni asfaltu/betonu) Přechod zpevněné plachy, komunikace (řezání as/oiiu/beioou) | kus | 5.000 | 600.00 | 3 000.00 3 000.00 |
| 10 | D 11111 K 871172201 pp Online PSC W vv |  | Potrubí a příslušenství Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PNI0 32x1.9 Potrubí pro závlahy v otevřením výkopu HOPE 10Ú SDR17 PN10 PE 32x1.9 hitps “Hlavni řaď'145 ~ "Distribuční vedení‘730 | m | 875.000 145000 730.000 | 73,00 | 92 647.00 63 875,00 CS ÚRS 2024 02 |

| pfi | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZKJ | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 | w K 371162201 pp Onlme PSC W W K 071102201-R pp |  | Součet Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HOPE PE 100 SDR 17 PN10 40x2,4 Pcirubi pře žóvlaby v otevřeném výkopu ROPĚ 100 SDR17 PN1Ď PS 40x2.4 «/í.«/í<řioZG_UŇS_ 2024. OZ/871i82201 "Hlavni teď'200 Součet Tvarovky a spojovací prvky pío potrubí HD-PE Tvarovky a spojovací prvky pro poirubi HD-PE | m kpl | 875.000 200.000 200.000 200.000 1.000 | 91,30 10 512,00 | 18 260.00 CS ÚRS 2024 02 10 512,00 |  |
| 13 14 | 0 11112 K 899921115-R PP K ¦893812201-R pp |  | Uzavírací armatury Montáž kompletní ventilová sestavy. Elektroventil 4x100DWDV-F vč.lnst.mat. Mcciíáž kompletní ventilové sestavy Etektrovanill 4x1 00OV/DV-F vimaimol Montáž kompletní odbétné místo včetné šachet Mcnláž kompletní odbůlnů misie včolnů iachol | soubor kus | 3.000 3.000 | 660,00 1 764,00 | 21 430.80 1980,00 5 292,00 |  |
| 15 | M pp w | 40541020-R | RAIN BIRD elmag ventil ť' 100-HVF RAIN GIRO aimag ventil r, 100-HVF 2,6*5 Píepočlecá koefciBnlem množslvl | kus | 13.000 13.000 | 954.00 | 12402.00 |  |
| 16 | M | 40541021-R | RAIN BIRD MTT-100 (dodávka - Tkus pro 1" ventily) RAIN BIRD MTT-100 (dodávka ■ Tkus pro »' vanuly) | kus | 12,000 | 146,40 | 1 756,80 |  |
|  | w |  | 2.4-5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,000 |  |  |  |
| 17 | 0 M pp | 11113 M001 | Postřikovače a příslušenství RAIN BIRD vodotěs konektory 2.5 mm2, DBY RAtN HRO Updates konektory 2.S mm2. DBV | kus | 26.0001 | 102,00 \ | 90 194,40 2 652,00 |  |
| 18 | M | MOO2 | RAIN BIRD výs pestř. 1804 SAM | kus | 10,000 | 210,00 | 2100.00 |  |
| 19 | PP M pp | M003 | RAIN BIRO Vý4 fHMlf 1804 SAM RAIN BIRD výs postí. - tryska RN RAIN BIRD výfl postí írysKa RN | kus | 10,000 | 288,00 | 2 880.00 |  |
| 20 | M | M004 | RAIN BIRD spojka S8E-050 |  | 20,000 | 25,20 | 504.00 |  |
|  | PP |  | RAIN BIRD spojka S BE 060 |  |  |  |  |  |
| 21 | M PP | M005 | • RAIN BIRD spojka SBE-075 RAIN GIRO spojka S9E-075 |  | 142.000 | 25.20 | 3 578.40 |  |
| 22 | M | 'M006 | RAIN BIRD připojovací potrubí SP-100 |  | 3,500 | 1 464,00 | 5 124,00 |  |
|  | PP |  | RAIN BIRO pttpcjovaci potrubí SR-100 |  |  |  |  |  |
| 23 24 | M pp M | M007 M008 | \ RAIN BIRD výs postř. 3504PC-SAM, 1/2" RAIN BIRO vyspostl 35tMPC-SAM W RAIN BIRD výs post! 5004PWS-PC 3/4" výseč. |  | 17,000 54,000 | 780,00 816.00 | 13 260.00 44 064.00 |  |
| 25 26 27 | PP M PP M pp M pp | MOO9 M010 M011 | RAIN BIRO vya poM/ 5004PLUS-PC 3/4“ výwč Montáž postfik. typu UNI/190Q vČ. trysek Montáž poifňk typu UNIÍ 1800 vč irywk Montáž postřik, typu 3504/5004/5004 Plus/5505 Montáž postřik typu 3504f5004/5004Pluř/55Q5 Montáž SAM kitu pro UNI415/5Ů04/5004Plus/5505 Metete* SAM kitu pro U N1415/5004/5004 Plu»/5M5 |  | 10,000 71.000 54,000 | 114,00 114.00 66,00 | 1 140,00 8094,06 3564,06. |  |
| 28 | M pp | M012 | ; Montáž přípojek SP-100 Manláž přípojek SP-100 |  | 81.000 | 114,00 | 9 234,00 |  |
|  | D | 1114 | Ovládací systém |  |  |  | 28 413,60 |  |
| 29 | M PP | M013 | Ovládací kabel tmcable 24V. 3x0,8mm2 Ovladači kabnt Irncabte 24V. 3x0.8mm2 | bm | 15,000 | 26,40 | 396.00 |  |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 | M PP M PP M PP M PP M pp M pp M pp M PP | M014 M015 M016 M017 MO18 MO19 M020 M021 | •OvládacíkabelIrricable 24V, 8x0,8mm2 Ovládací kabel Irricable 24V, exO.SmrnZ montáže a proměřeni průchodnosti montáže a proměřeni průchodnou ESP 12 E včetně modulů - 12 sekci ESP 12 E včetně modulů -12 sekci Modul WIFi Modul WIFI RAIN BIRD čidlo srážek RAfN CHECK RAIN BIRO čkdio srěíek RAIN CHECK Montážní práce na ovládacím systému Montážní price na ovládacím systému zprovoznění systému. žprovozníni systému. dopouštění dopouálěnf | bm bm kus kus kus kus kpl kpl | 152.000 152.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 46,80 6.00 8 916.00 3 936,00 1 380.00 2406.00 1 800,00 1 560.00 | 7113,60 912,00 8916,00 3 936.00 1 380,00 2 400.00 1800.00 1 560.00 |  |
| 38 39 40 41 42 | D M pp M PP M PP M PP M PP | 1115 MO22 M023 M024 M025 M026 | Čerpání Napájecí kabel čerpadla 230/400V. CyKy 3x2.5mm2 Napájecí kebst čerpadla 23OÍ4O0V. CyKy 3k2.5mm2 Ovládací kabel - k jednotce. CyKy 3x1,5 Ovládací kabel - k jednotce, CyKy 3x1.5 FROG5_15 FROG 5.15 tlakový snímač smart press 3bp tlakový snitnač smart press Ohp doprava doprava | bm bm bm kus kus | 39.000 63.000 1.000 1,000 1,000 | 43,20 31.20 13 347.60 2 916.00 1 200.00 | 26 514,00 1 684,80 1 965.60 13 347,60 2 916,00 1 200,00 |  |

| Pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | M | M027 | Ostatní příslušenství | kpl | 1.000 | 1 800.00 | í 800.00 |  |
|  | pp |  | Oslalnl ptishjšsnstvi |  |  |  |  |  |
| 44 | M | M02B | instalace čerpadla | kpl | 1.000 | 3 600.00 | 3 600.00 |  |
|  | PP |  | čerpadla |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 1 200.00 |  |
| 45 | K | 012144QOO-R | Projektová dokumentace | kpl | 1,000 | 1 200.00 | 1 200.00 |  |
|  | PP |  | Projektová dokumanlaca |  |  |  |  |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 29 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Okapový chodník nebyl součástí PD, na žádost investora a provozovatele byl požadován.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 29.

Na základě změny dle ZL č. 29 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD Č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasímě

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 54 687,68Kč

Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH:

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

Č.1.2a4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč

Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého ro Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum:

| 4, se | sídlem č.p. 115,517 41 Čestice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 530 06 Pardubice |  |  |  |  |
| včetně DPH: 66172,09 Kč |  |  |  |  |
| cena Víceprací: bez DPH: 54 687,68 Kč včetně DPH: 66 172,09 Kč |  |  |  |  |
| Navrhovaná zrněna celkové cena díla |  |  |  |  |
| dle ZL 22 - 29: bez DPH: 69 678 026,94 Kč včetně DPH: 84 310 412,60 Kč |  |  |  |  |
| zšíření kapacit - vlastní zdroje Datum: |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce dodavatele |  |  |  |  |
| Podpis Datum | : : |  |  |  |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 29

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 • Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.29 - Okapový chodník

Datum:	12. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PC Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKj | Cena celkem fCZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 54 687,68 |
|  | 0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 54 687,68 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 21 028,51 |
| 2 | K | 132212131 | Hloubení nezepažených rýh Šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti t skupiny 3 ručně | m3 | 5.124 | 1 510.00 | 7 737,24 SOD |
| 10 | pp w w K pp | 162702111 | Hloubeni nezapřených rýh jiiky do 800 mm tučné s urovnáním doa do předepsaného profilu a spádu v hocniné iřkiy lěžíielnasli I skupiny 3 soudržných (36,24-30,510+0,195+14.990)-0í7“0k36 Součet Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m Vodorovně přemístěni dmu na sucho na vzdátanoBÍ pms 5000 do 6000 | m2 | 5,124 5,124 14.641 | 68.00 | 995.59 CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online P$C |  | htW./Zwrf/nviáy.vfs.c/ZtwVťJ Wf 2024 02/162702111 |  |  |  |  |
|  | W W |  | (36,24-30,510+0,195+14.990)*0.7 Součai |  | 14,641 14,641 |  |  |
| 11 | K ,162702119 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKOlOOOm | m2 | 14,641 | 1.70 | 24,89 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístěni dmu na suchu Příplatek k cené za každých dalších i započatých 1000 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | Wh ůinweám»mv*vi LituAtxjm vuir |  |  |  |  |
|  | W W |  | (36,24-30,510+0,195+14,990)'0,7 Součeí |  | 14,641 14,641 |  |  |
| 12 | K | 167102111 | Nakládáni dmu ze skládky | m2 | 14.641 | 11.00 | 161,05 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Nakládáni dmu ze skládky |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | 111.1 -1 n 1H1T |  |  |  |  |
|  | W w |  | (36,24-30,510+0,195+14,990)*0,7 Součet |  | 14,641 14,641 |  |  |
| 13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 | t | 3.843 | 1830.00 | 7 032,69 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktódkavné) zeminy 8 kameni zalříděnéha do Kaialopu odpadu pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | .■. »*!>_ 1 -»M?»• '■ tV • '1 |  |  |  |  |
|  | W W |  | {36,24-30,610+0,195+14.990)*O,7*O.35*0,75 Součet |  | 3.843 3,343 |  |  |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 3,843 | 342,00 | 1 314,3 ?CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP Online PSC W W |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zalfídánéha dn Katalogu cdpadú pad kódem 1705 04 h\{0^/ttDd^nKv.w!Lrr/item/C5 LW5 7024 02/17(201231 (36,24-30,510+0,195+14.990) *0,7*0,35*0,75 Součet |  | 3,843 3.543 |  |  |
| 15 L. | K 174111101 pp Online PSC |  | Zásyp jam, Šachet rýh nebo kulem objektů sypanlnou se zhutněním ručně Zásyp sypanlnou z jakékoliv hcrnkiy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. áacheL rýh nebo kolem objektů v léchlo vykcpávkách »trp> //p^imnKv • .... . _W. 2074 Otfl 74111(01 | m3 | 14,641 | 257.00 | 3 762,74 CS ÚRS 2024 02 |
|  | W W |  | (36,24-30,510+0,195+14.990)*0,7 Součet |  | 14,641 14.641 |  |  |
| 5 | 0 M | 5 58343810 | Komunikace pozemní kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | ř | 4,183 | 826,00 | 12 390.05 3 455.16 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP w w |  | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (36,24-30,510+0,195+14.990)*0,1*2 Součet |  | 4,103 4,183 |  |  |
| s | M | 58344171 | étěrkodrf frakce 0/32 | f | 16,732 | 534,00 | 8934,89 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP w w |  | šlertodrt trakce 0/32 (36,24-30,510+0,195+14,990)*O,4*2 Součet |  | 16,732 16,732 |  |  |
| 1 | 0 K | 6 637211131 | Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni Okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm do kameniva | m2 | 20,915 | 854.00 | 17 861,41 17 861.41 |
|  | PP w w |  | Okapový chodník z betonových dlaždic U 40 mm do kamenivo 36,24-30.510+0,195+14,990 Součel |  | 20,915 20,915 |  |  |
| 6 | 0 K PP | 998 998223011 | Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace 9 krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | 1 | 25.285 | 131.03 | 3 407.71 3 313,09 |

| PC Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- |
| 6 K 998223095 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s , ... ._ ., „ .. krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m Přesun hmot pro pozemní Komunikeee s Krytem dtéžaěným Příplatek |
| pp | K oené za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálMiosl za každých dalštctt 5000 m píe$ 5000 m |
| w | 5,416 5.416 |

Dne: Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list Č. 30 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Nový chodník před budovou mateřské školy bude proveden na základě požadavku investora, který vyplynul z požadavku Městského obvodu Pardubice V.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 30.

Na základě změny dle ZL č. 30 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme,

Způsob finančního krytí změny:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem 115, 517 41 Čestice

| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |  |  |

S takto navrženou změnou souhlasíme.

bez DPH: 479169,22 Kč

včetně DPH: 579 794,76 Kč

| Cena méněprací: | Cena víceprací: |
| --- | --- |
| bez DPH: včetně DPH: | bez DPH: 479169,22 Kč včetně DPH: 579 794,76 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla |
| č.l, 2 a 4; | dle ZL 22 - 30: |
| bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | bez DPH: 70157 196,16 Kč včetně DPH: 84 890 207,35 Kč |

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdtoje

Datum:

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených vícepracídle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 30

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:

5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.30 - Oprava chodníku

Datum

Projektant:

Zpracovatel

12. 9 2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK¦ | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 479 169,22 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 479 169,22 |
|  | D | 1 | Zemni práce |  |  |  | 75 850,77 |
| 7 | K | 113107311 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 261.800 | 31.00 | 8 115.80 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odstranóni pcdkladů nebo krytů etrcjně p echy jednailivé do 50 m? s přemístěním hrnet na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva lě že něho. o ll vrstvy da 100 mm |  |  |  |  |
|  | OnlinS PSC |  | gfljw - «■’,, _ M.mWi13JO731 í |  |  |  |  |
|  | W w |  | 93,5*2,8 Součel |  | 261.800 261.800 |  |  |
| 2 | K | 113107133 | Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm strojně pí přes 50 do 200 m2 | m2 | 261,800 | 120,00 | 31 416,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp Oni rs PSC |  | □rixlraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 $ přemístěním hmol na skládku na vzdálenosl do 20 m nebo s raloženm na dopravní proalředek ž sočných o II vrslvy pres ICC do '50 mír ifZ4 MWJPZW |  |  |  |  |
|  | W w |  | 93.5*2.8 Součel |  | 261.800 261 000 |  |  |
| 3 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 94.000 | 150.00 | 14 100,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vylfháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot ní skládku nn vzdálenost do 3 m nebo s naležením ra dopravní prostředek silničních ležatých |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | —■» **— |  |  |  |  |
|  | W W |  | 94 Součet |  | 94,000 94.000 |  |  |
| 4 | K | 161102111 | Svislá přemístěn i výkopku do 2.5 m | m3 | 26,180 | 383.00 | 10 026.94 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP Online PSC |  | Svislé přemístění výkopku A ttpr/Spad^kyu" WÍ_WMí IO? 1H |  |  |  |  |
| 8 | W W K | 162351104 | 93 5 *2.8*0 ' Scučel Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tridy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 26.180 26,180 26.180 | 99.70 | 2 610,15 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp |  | Vodorcvna přamrslůni výkopku nebo sypamry pc suchu na obvyk ém dopravním prostředku. bez n a lože r i výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny Iřidy téžifal nos it l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | — i *—fllMtil — |  |  |  |  |
|  | W W |  | 93.5*2.8*0,1 Součel |  | 26.180 26.180 |  |  |
| 6 | K | 171111105 | Uložení sypaniny z hornin n eso udraných kamenitých do násypů zhutněných ručné | m3 | 26,180 | 366,00 | 9 581.88 CS ÚRS 202402 |
|  | pp |  | Uloženi sypán in do násypů ručně s rozpro siřením sypán my ve vrstvách a 5 liiubýru inriwxHru zl uměných z hern n nescucržrých kurrerltých |  |  |  |  |
|  | On ina PSC |  | . ... ..... |  |  |  |  |
|  | W W |  | 93.5*2,8*0.1 Součel |  | 26/BO 26,180 |  |  |
| 15 | D K | 5 564651011 | Komunikace pozemní Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | nC | 261.800 | 244,00 | 301 795.19 63 879,20 CS ÚRS 202402 |
|  | pp |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm. s rozprostřením a z hutné ním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhulnéni ll 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| 16 | W w K pp | 564932111 | 93.5*2.8 Součet Pcdklad z mechanicky zpevněného kameniva M7K tl 100 mm Podklad z mechanicky zpevněného kamen va řVZK (m r eralm beicn) s rczproslfenim a s hulněnim po zhulcéři ll iCCmrr | W | 261.000 261.800 261.800 | 209 00 | 54 7'6.20 CS LRS 2024 02 |
|  | On ina PSC W W |  | 93.5*2 8 Součel |  | 261.800 261 800 |  |  |
| 19 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m |  | 261.800 | 276,97 | 72 510,75 |
| 18 | PP w w K pp | 573211109 | Asíallový beton vrslva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo jilrednázmně O KS) s rozprnslřamm a zhulněním V pruhu šířky přes 3 m po zhutněni tl 50 mm 93.5’2.6 Součel Postřik živičný spojovací z asfaltu v množslvi 0.50 k<Vrn2 Pcsifk cpoinuaci P^ nez posypu kamen vem z jslailu si'ncr hr v rnno/slv C 50 kgi'mž |  | 261 000 261.800 261.800 | 12.80 | 3 351.04 CS ÚRS 2024 02 |

Slrsns ' z 3

| PČ | Typ | Kód | Popis | Mj | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | — z. .M —- *>_<- « M/S73?nftg |  |  |  |  |
| 17 | W w K 577143111 pp Online PSC |  | 93,5*2.8 Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Astallóvý beton vrstva obrusná ACO 0 (ABJ) * rozproslranim a se zhutněním z nemcdifixovaného asfaliu v pruhu šířky do 3 m. po zhutněni ti 50 mm | m2 | 261.600 261.600 261.800 | 410.00 | 107 338,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | W W |  | 93.5*2,8 Součet |  | 261.800 261.800 |  |  |
| 11 | D K | 9 916131112 | Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opery do lože z betonu prostého | m | 93.500 | 336.00 | 50 134,99 31 416,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |
|  | Orlice PSC |  |  |  |  |  |  |
|  | W W |  | 93.5 Součet |  | 93.500 93,500 |  |  |
| 12 | M | 59217032 | obrubník silniční betonový 1000x150x150mm | m | 95.370 | 187.00 | 17834.19 CS ÚRS 2024 02 |
| 10 | PP w w w K pp | 919735113 | Oto rub nik silniční betonový 1000*150x150mm $3.5 Součet 93.5M .02 Přepočtené koeficientem množství Řezáni stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm Řezání stávajícího hvičrário krylu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 93,600 93.500 95.370 5.600 | 158.00 | 884.80 CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | > >- -W.«. i UR5 |  |  |  |  |
|  | W W |  | 2'2.8 Součet |  | 5,600 5.600 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 30 076,90 |
| 22 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 16,635 | 145.00 | 2 702,08 |
|  | PP |  | Vodorovná deprave suti bez naložení, ale se složením a s hnitým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
| 23 | K | 997221559 | Příplatek ZKÓ 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 260,690 | 6.00 | 1 565,34 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení ale se složením 3 $ hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |
|  | w w |  | 18,635*14 Součet |  | 260,890 260.890 |  |  |
| 24 25 | K pp K pp w | 997221571 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením e $ hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k oané zd každý další i započatý i km pres 1 km 18,635*20 | t 1 | 18,635 372,700 372,700 | 220.00 14.00 | 4 099,70 5 217,80 |
| 26 | K | 997221612 | Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | 1 | 18,635 | 120.00 | 2 236.20 |
| 27 | PP K PP | 997221861 | Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 | l | 18,635 | 135.00 | 2 515,73 |
| 29 | K | 997221873 | Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 18,635 | 250,00 | 4 658,75 |
| 28 | PP K pp | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skřádkovné) zeminy a kamení zatřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 OS 04 Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uloženi slavetxiřio odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehiu zatříděného do Katalogu Odpadů pod kódem 17 0302 | I | 18,635 | 380,00 | 7 081,30 |
| 13 | D K PP | 998 998223011 | Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmol pro pozemní komunikace a krytem dléždéným dopravní vzdálenost do 200 m jakákoliv délky objektu | 1 | 18,635 | 243.00 | 21 311,37 4 528,31 CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | ftn ■*- '»!<. ■ jW _' t» 11 |  |  |  |  |
| 14 | K 998223094 PP Onlme PSC |  | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytam dlážděným Příplatek k cené za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m | i | 260,890 | 35.00 | 9 131.15 CS ÚRS 2024 02 |
|  | W VV |  | 18.635*14 Součet |  | 260 890 260 890 |  |  |
| 20 | K | 998225111 | Přesun hmol pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | 1 | 18,635 | 43.68 | 813.98 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dálky obiektu |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- |
| 21 K 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s ( 2g0 g90 2g 21 6 837 93 krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým |
| pp | betonovým nebo žtvíčnýni Příplatek k cené za zvětšený přesun pres vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m |
| w w | 18.635*14 260,890 Součet 260,890 |

Dne: Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list Č. 31 |  | SODČ. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Na žádost investora a architekta bude provedena změna v polepech skleněných konstrukcí. Polepy se budou zhotovovat v celé ploše skel.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 31.

Na základě změny dle ZL č. 31 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

| Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH: | Cena víceprací: bez DPH: 52272,00 Kč včetně DPH: 63 249,12 Kč |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla |
| Č1.2 a 4: | dle ZL 22 - 31: |
| bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | bez DPH: 70 209 468,16 Kč včetně DPH: 84 953 456,47 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: |  |

bez DPH: 52 272,00 Kč

včethě DPH: 63 249,12 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMT MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 31

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.31 • Polepy na skla a na podlahu

| Místo: |  |  | Datum: | 12. 9. 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 52 272,00 |  |
| o PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 52 272,00 |  |
| D 787 1 K [787911111 pp Online P$C | Dokončovací práce - zasklíváni D*M Dekorační fólie na skla na podlahy 0+M Dekctsáni fólie ne skla ne podlahy QUW9i 11 ti | kpi | 1,000: 52 272,00 | 52 272,00 52 272,00 CS ÚRS2024 02 |  |

Dne: Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 32 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Novým požadavkem investora byla realizace velkoformátové dlažby na terasách, což vyžaduje nové konstrukční řešení a to doplnění terčů pod každou jednu dlažbu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 32.

Na základě změny dle ZL č. 32 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

bez DPH: 36 844,20 Kč

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., IČO: 25933094, se sídlem 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: |  |
| --- | --- |
| Bez DPH: 36 844,20 Kč | včetně DPH: 44 581,48 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l,2 a 4: bez DPH: 36 844,20 Kč včetně DPH | Navrhovaná zrněna celkové cena díla dle ZL 22 - 32: |
| bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571 051,60 Kč | bez DPH: 36 844,20 Kč včetně DPH: 44 581,48 Kč bez DPH: 70 246 312,36 Kč včetně DPH: 84 998 037,96 Kč |

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

Způsob finančního krytí změny:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: | Podpis zmocněnce dodavatele |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podpis: |  |
| Datum: | Datum: | 1 \ |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 32

Stavba:

Mš Teplého * rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.32 - Terče pod dlažbu

| Místo: |  |  | Datum: | 12. 9. 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |  |
| PC Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena ¦CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 36 844,20 |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 36 844,20 |  |
| D 772 | Podlahy z kamene |  |  | 36 844.20 |  |
| 2 K 772528123 | Kladeni dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 v terče přes 70 do 100 mm | m2 | 40.936 000,00 | 38 844.20 |  |
| PF W W w w | Martani dlažby z kamene M lerča (pevné nebo pohyblivá) z nejvýše dvou rozdílných dnjhó pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě ae pravidelné opakujících c rozměru dlažby do 0,25 m2, O výšce terče pres 70 dc 100 mm 0 1 1,12 Půdorys 2.NP A ■ nový slav "stávající střecha přístavba - nová pochozi lerasa4' 10,075*10.0 "terasa přístavby" 4,5*14.0 163,7574 |  | 100,750 63,000 40,938 |  |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 33 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Součástí původního rozpočtu byly pouze základní barvy, v průběhu realizace arch. A. Jeřábek upřesnil barvy, vzhledem k tomu, že zvolil pastelové barvy, které vyžadují speciální a nákladnější výrobu. Investor tuto změnu odsouhlasil.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 33.

Na základě změny dle ZL č. 33 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., ICO; 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme

Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s., Motoristu 24, 530 06 Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

| Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH: | Cena víceprací: bez DPH: 61950,00 Kč včetně DPH: 74 959,50 Kč |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 33: bez DPH: 70 308 262,36 Kč včetně DPH: 85 072 997,46 Kč |
| č.l,2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč |  |

Způsob finančního krytí změny:

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 61950,00 Kč

včetně DPH: 74 959,50 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:

Datum:

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Datum:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 33

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek £.5

Soupis:

ZL č.33 - Žaluzie - barevné řešeni lamel

Místo:	Datum:	12.9.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PC Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava |
| --- | --- |

Náklady soupisu celkem	g-j 95g gg

| D PSV | Práce a dodávky PSV 61 950,00 |
| --- | --- |
| D 786 1 M 55342530 | Dokončovací práce - čalounické úpravy 61 950,00 Příplatek za barevná teSeni - 7 typů RAL kpl 1.000 61 950,00 61950.00 HUDWHJK ta D0IDVÍIV ítílBHI ■ t typv Z2J O8,7ž0luzie RAL 0019 Z3/O9žalU2i0 RAL 6018 24 011 OlDbžaluzje RAL5024 Z5/O21 žaluzie RAL 1034 Z5/Ol5žaluns RAL 1016 Z6/020žaluzie RAL 1034 |
| PP | Z8/C1??alu7ie RAL 1C18 Z7/O'9žaluzi« RAL'034 Z7/O*ažBiuzie RAL '0'6 Z8/O28žaluzie RAL 802' ZSialuzie slřib/rá 140P ZlÚžaluzie spibrná 14ÚH ZUžaluzie stříbrná 140M 212/ OlOežaluziB RAL 5024 213/012žaluzíe PAL 8027 Z43/O25ž91uzib RAl^OlS Poznámka A polnice Z2/O8.7ialuz>e RAL 6019 23/QSialuzie RAL 6013 Z4 011 QfObMune RAL 8024 Z 5/O 21 žaluzie RAL 1034 Z5/O16žatu2ia RAL 1018 26A)2úžaíuzi* RAL 1034 Z67O17žaIu?tfr RAL 1016 |
| P | Z7/O19žaluzie RAL 1034 Z7/Oi8ia/uzie RAL 1018 Z8/O26žaihz(a RAI 6021 Z9ža)uzte nlřlbmá 140H Zi0žaiu2Íaslfíbf»á 140H ZUžaiutié stfíbmÁ 140H Z12/QIDažftluw RAL 5024 Z13/Oi2žaiu2ie RAL 6027 Z43K325ia!uva RAL3Q15 |

Sirana 1 z 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 34 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny;

Jedná se o doplnění „schodišťových čflek“ u venkovního schodiště, které nejsou součástí původního rozpočtu.

Popis způsobu oceněni Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 34.

Na základě změny dle ZL č. 34 bude uzavřen dodatek ě. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MtnP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO; 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů | 24, 530 06 Pardubice |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |
| bez DPH: 132 632,50 Kč | včetně DPH: 160 485,33 Kč |
| Clena méněprací: bez DPH: včetně DPH: | Cena víceprací: bez DPH: 132 632,50 Kč včetně DPH: 160 485,33 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla |
| č.L2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | die ZL 22-34: bez DPH: 70 440 894,86 Kč včetně DPH: 85 233 482,78 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: |

Poloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 34

Stavba:

Mě Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 - Dodatek 5.5

Soupis:

ZL č.34 • Venkovní schodiště, truhlářské práce

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel | 12. 9. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pč Typ Kód Náklady soupisu D PSV o 766 | Popis MJ Množství Jeana (CZK) celkem Práce a dodávky PSV Konstrukce truhlářské O+M dřavéného obloženi venkovního schodiště na | Cena celkem [CZK] 132 632,50 132 632,50 132 632.50 |
| 1 K 766-R-002 pp w w | zahradu vč. mezipodesty a podesty (podesta ložena na m2 7.150 8 750.00 terčích) D*M dfeváneho obložení venkovního ichoóitfl nazahridu vt mežipodfiáty g podesty 11*2.6*0.25 7,150 Součet 7.150 | 62 562,50 |
| 2 M M038 Pf> | D*Mdřevěný schod - stará budova/terasa kpl 1,000 8450.00 O*M dlavěný schod * sterá budova i terasa | 8450.00 |
| 3 M M039 PP | Úprava truhlářských výrobků, zákrytů radiátorů kpl 4,000 15 405.00 ÚpráMá kuhláfflkýcti výrobku, zákrytů ťádtákyu | 61 620.00 |

Cenová soustava

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 35 |  | SOD č. OVZ/VZZR/2024/0094 |

Popis Změny;

Na žádost investora a ředitelky mateřské školy budou doplněny a namontovány stojany pro jízdní kola.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 35.

Na základě změny dle ZL č. 35 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

Dne: Podpis:

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o.. IČO: 25933094. se sídlem č.p. 115. 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

| S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |  |
| bez DPH: 16 476,00 Kč | včetně | DPH: 19 935,96 Kč |
| cena méněprací: | Cena víceprací: bez DPH: 16 476,00 Kč včetně DPH: 19 935,96 Kč |  |
| bez DPH: včetně DPH: |  |  |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla |  |
| č.l.2a_4: | dle ZL 22 - 35: |  |
| bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | bez DPH: 70 457 370,86 Kč včetně DPH: 85 253 418,74 Kč |  |

Způsob finančního krytí změny:

Stanovisko dodavatele: MAR.HOLD a.s.. Motoristů 24. 53Q 06 Pardubice

Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:

Datum:

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Datum:

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 35

Stavba:

MS Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5- Dodatek č. 5

Soupis:

ZL č.35 • Stojany na kola

| Místo: | Datum | 12. 9. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| PC Typ Kód | Popis MJ Množství J cena [CZK] | Cena celkem (CZKJ Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  | 16 476,00 |
| o HSV | Práce a dodávky HSV | 16 476,00 |
| í> 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 476.00 |
| 1 K 936174311 | Montáž stojanu na kota pro 5 kol kotevními Šrouby na 0Q0 -6g pevný podklad | 2 276,00 CS ÚRS 2024 02 |
| pp | MonláÉ šlohnu ne kola přichyceného kotevními irouhy 5 kol |  |
| 2 M 74910151 | ^^^S^^OSWnn/.tov kUS 4.000 3 550.00 570x1750x500mm | 14 200,00 CS ÚRS 2024 02 |
| PP | ílojan na kola na S kol jednosiranný. kov 570x17Wx500mm |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list Č. 36 |  | SOD č, OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Doplnění vjezdu do zahrady mateřské školy.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 36.

Na základě změny dle ZL č. 36 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OlTS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

| Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., IČO: 25933094, se sídlem 115,517 41 Čestice S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristu 24, 530 06 Pardubice S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: 96 368,80 Kč Cena méněprací: bez DPH: včetně DPH: | včetně DPH: 116 606,25 Kč Cena víceprací: bez DPH: 96 368,80 Kč včetně DPH: 116 606,25 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.1,2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22-36: bez DPH: 70 553 739,66 Kč včetně DPH: 85 370 024,99 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceptací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. Podpis: Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: |

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 36

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č 5

Soupis:

ZL č-36 - Zatravrtovací dlaždice

Datum:	12. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PC Typ Kůd | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena cetkám [CZKj | Cenové soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 96 363,80 |  |

| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 96 368,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | Zemní práce |  |  |  | 19 365,51 |
| 3 | K | 113106144 | Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro páši strojné pí přes 50 m2 | m2 | 22,500 | 27.78, | 625,05 |
|  | pp w w |  | Róžftbfárii dlažeb komunAacI pro páši s p/erníslflnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a & jakoukoliv výplni spár sirojní plochy jednotlivé pres 50 m2 ze zámkové dlažby 22,5 Součel |  | 22.500 22,500 |  |  |
| 11 12 | K 113154518 pp Online PSC W w K 113202111 pp OrirePSC |  | Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh 4 do 0,5 m pl do 500 m2 Frázování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmol na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šifry do 0.5 m. tlouMky vrslvy 100 mm AUMV/fNMMMÍK vn IMS MM 02/11JJ MS "původní chodník’' 22,5 Součet Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrháni obrob a vybouráním lože. s přemístěním hmot ne tklMku <m vzdálenost do 3 m nebo o naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníku stojatých ťr - r » - w woynJMittXl | m2 m | 22 500 22,500 22.500 11,000 | 126.17' 73,30 | 2 838,83 i CS ÚRS 2024 02 806.30 CS ÚRS 2024 02 |
| • | K | 122251104. | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 strojné | m3 | 7,960 | 156,53 | 1 245,98 |
|  | PP w w w w |  | Odkopávky a prokopávky nezasažené stropě v hoaiirtě ifldy ItoléltWílt i skupiny 3 pfes 100 do 500 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v homíná třídy tftžitelnosli I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné “výkop pod rozšíření zatravnovací dlažby" 6.46 “výkop za palisádami* 12,5'0.4*0,3 Sflučtt |  | 6,460 1,500 7,960 |  |  |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemi stán i přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 26,700; | 303.85 | 8 112,80 |
| 6 7 | PP w w w K PP K PP | 162751119 171151111 | Vodorovná přemislění výkopku nebo sypsrnny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkop ku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny Ifidy téžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m “odvoz výkopku"6,46 ♦( 12.5'0.4 “0.3) “dovoz hutnitelného materiálu" (48'0,5'Ol04)-H48'0,8*0,25)+(15,2'0.25)+(2-a.5'0,04) Součet Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkufsypaniny z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m pfes 10000 m vodorovné přertUslění výkopku nebo sypanioy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy téžitekniati I skupiny i až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dal šleh I započatých 1 000 m Uloženi sypanmy z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojné Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypeniny ve vrstvách a a hrubým urovnáním zhutněných z homio oesoudeřných sypkých | m3 m3 | 7.960 18.740 28.700 26J00 7.960 | 23.07 184.38 | 615,97 1 467,66 |
| 8 9 | pp w w K pp | 1•IZUI23 i 171251201 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (akládkovné} zeminy a kameni zalřkléného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 6,46'1.75*( 12.5'6,4'0.3)*1.75 Součet Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaníny do předepsaného ivaru | • m3 | 13,930 13.930 13.930 7.960 | 250,00 21,41 | 3 482,50 170,42 |
| 24 | D 5 K 564281811 PP Online PSC |  | Komunikace pozemní Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku MU>i//<oru*ikýXi, J ú,7%4Mut/i | m2 | 104.413 | 317,00 | 67 111,44 33 098,92 CS ÚRS 2024 02 |
|  | W w w w w w |  | "podklad pod zatravnovací dlažbu" 48-20 987 "podklad pod pfizvednulí chodníku" 15'2 "podklad pod dlaždice 50*50" 40*0 8 |  | 19.013 30.000 38 400 |  |  |

| PC | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 1 | w w w M 58343810 PP W W W W K 593532111 PP w w | "podklad pod stáni za palisádami" 2'8,5 Součet kamenivo drcené hrubé frakce 418 kamenrvo drcans nrubo íratrca •’(19*0.09=)"1.71'1.8 “pod dlaždice 50*50" (48^,5*0,04)*1.8 "pod stáni za palisádami" (2*8.573.04)*1,8 Součet Kladeni dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikaci se zámkem ti 60 mm pl do 50 m2 Kradeni dlažby z plastových vagelaCalcft Ivámtc pozemních komunikaci s vyrovnávad vrstvou z kameniva II do 20 mm a s vypínáním vsgela&llen elvoní aa zámkem li plea 30 do 60 mm. pro plochy do 50 m2 19 Součet | I m2 | 17.000 104.413 6.030 3.078 1.728 1.224 6.030 19,000 19.000 19.000 | 826,00 138.44 | 4 980.78 CS ÚRS 2024 02 2 630,36 |
| 2 | M 56245141 | dlatba zetravňovaci recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm | m2 | 19.000 | 360.78 | 6 854.82 |
|  | PP | dlažba zalravrtovacl recyklovaný PE notnoal 3S0vm2 330x390x5(lmm |  |  |  |  |
| 14 | K 1596811220 | Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti pres 0.09 do 0.25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 74 000 | MJ.00 | 8* <" i0 'ÚRS 2024 02 |
|  | PP Online PSC W W | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací prď pšši 3 vypínáním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenosi do 3 mi ložem z kamenka těženého 11 do 30 mm véiikosk dlaždic přes 0.09 m2 do 0,25 m2, pro plechy do M m2 ht{(M://podnfJioÁ>i uft.fj/<re/n/CS UftS 20/4 02/59681)2/0 24 Součai |  | 24.000 24,000 |  |  |
| 15 | M BET.CHD55C01 | Bi ST-CHODNÍKOVÁ STANDARD PRIR0DNI/5CM, 50x50CM | m2 | 24,000 \ | 462,44 | 11098,56 |
|  | PP | best-chodníková standard pAIrodníkcm, soxsocm |  |  |  |  |
| 16 | D 9 K 916111113 pp Online PSC | Ostatní konstrukce a práce, bouráni Osazeni obruby z velkých kostek s boční opérau do lože z betonu prostého Osazeni Silněni obruby z dlažebních kostek v jedna řadů s fožom U přes 50 do 100 mm, « vyplněním a zatřením spár cementovou manou z velkých kostek s boční cpůrou z batonu prosteho. do lože z betonu prošlého léže značky htlim//BOtftfunJw.w'5 czňtem/CS UR5 2024 02/916111113 |  | 11000 | 233 00 | 2 563,00 2 563,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | 0 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 5 565,07 |
| 17 | K 997221571 pp Online PSC | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmoí beznolcžent. ale se stažením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 7.430 | 220,00 | 1 634.60 CS ÚRS 2024 02 |
|  |  | _ , • •. . |  |  |  |  |
| 18 | • K 997221579 pp Online PSC | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných nmol bez naloženi, ale 30 stažením a 3 hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cané za každý další započatý 1 km přes 1 km | 1 | 7,430 | 14,00 | 104,02 CS ÚRS 202402 |
| 19 | K 997221061 pp Online PSC . K 997221875 pp | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poptetok za uloženi stavebního odpadu na recyklační skladce (skládkovné) z prošlého betonu zaiřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 7.430 | 135,00 | 1003.05ÍCS ÚRS 2024 02 |
| 20 |  | ........ . Poplatek za uloženi na recyklační sktádce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za utažení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehlu zsiíidónéhc do Katatogu | 1 | 7.430 | 380,00 | 2 823,40 CS ÚRS 2024 02 |

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC		•.			    .

|  | O | 998 | Přesun hmot | 1 763,78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | 9.663 | 131,03 | 1 266,14 |
|  | pp |  | Přesun hmoi pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdáiunos) do 200 m jakékoliv dé*y objektu |  |  |  |
| 22 | K | 998223094 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s ( krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m | 9.663 | 34,03 | 328,83 |
|  | pp |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k cané za zvětšený přesun pře? vymezenou nejvélší dopravní vzdáíenosl do 5000 m |  |  |  |
| 23 | K | 998223095 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m | 9.663 | 17,47 | 168,81 |

Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem dažrfeným Příplatek

PP	k cené za zvétaený přesun pres vymezenou nejvělší dopravní

vzdálenost za každých daíáich 5000 m pres 5000 m

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 37 |  | SOD é. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Jedná se o doplnění židlí do sprchových koutů z důvodu zajištění souladu stavby s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, a to s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., či. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 37.

Na základě změny dle ZL č. 37 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Podpis zmocněnce dodavatele

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 21408,00 Kč

včetně DPH: 25 903,68 Kč

Cena méněprací:

Cena víceprací:

bez DPH:

včetně DPH:

bez DPH: 21408,00 Kč včetně DPH: 25 903,68 Kč

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku Č.1.2a4:

Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 37:

bez DPH:

69 066 984,79 Kč

včetně DPH:      83 571051,60 Kč

Způsob finančního krytí změny:

bez DPH:

70 575147,66 Kč

včetně DPH:      85 395 928,67 Kč

Financování z kapitoly 711 /OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku ě.5 SoD.

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 37

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.37 - Židle do sprch

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 12. 9. 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem 1 M 55441011-R Židle do sprchy PP hátok koupelnový |  | kus | 4,000 | 5352,00 | 21 408,00 21 408,00 |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list Č. 38 |  | SODČ. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Úprava zámečnických konstrukcí vnitřního schodiště dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 38.

Na základě změny dle ZL č. 38 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik (OITS OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094 se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARI IOI.D a.s.. Motorestů 24, 530 06 Pardu lice

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

| Cena méněprací: bez DPH: -180 925,00 Kč včetně DPH: -218 919,25Kč | Clena víceprací: bez DPH: 86 620,70 Kč včetně DPH: 104 811,05Kč |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla die SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla |
| č.l, 2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč | dle ZL 22 - 38: bez DPH: 70 480 843,36 Kč včetně DPH: 85 281820,47 Kč |

včetně DPH: -114108,20 Kč

bez DPH: -94 304,30 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD. | Podpis zmocněnce dodavatele |
| --- | --- |
|  | . |
| Podpis: | Podpis: |
| Datum: | Datum: |

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 38

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

5 * Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.38 • Vnitřní schodišti -zábradlí, slunolamy

Datum:	12. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem o PSV Práce a dodávky PSV o 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  | -94 304,30 -94 304,30 -94 304,30 |  |
| 1 | K pp | 767220120 | Montáž zábradlí schodišťového hmotností přes 15 do 25 kg z trubek do zdi Monuž sdíadíttovéha zábradlí z Irubek nebo lenkos^nnych prohlíi do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí p/as 15 do 25 kg | m | -35,500 | 650.00 | -23 075,00 |  |
| 4 | K pp W w w w | 767220120 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 25 kg z trubek do zdi Montáž schůtíilťovatio zábradlí z liubdk babo lenkostánných prahlá do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí p/es 15 do 25 kfl Výpis zámečnických výrobků “ZW-10.0 "215'8.0 Součet | m | IB.OOO 10.000 8.000 18.000 | éaooo | 11 ron no |  |
| 2 | M pp p | RMA T-767-001 | vnitřní zábradlí schodiště 1/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová siř s oky. ozn Z14 vnitřní zábradlí schodlčtó 1/2. odrazová konstoAca. výplň nerezová sir s oky PoznamAa k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 1/2 - NEREZOVĚ - MADLA TVOŘENA Z KRUHOVÉHO PROFILU. SLOUPKY A ŘÍMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z HRANATÝCH PROFILŮ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VĚ VÝŠCE 900mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE400-300 mm - VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm ■ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ NEREZOVÉ SÍTĚ S OKY dle ČSN 74 3305 - KOTVENÍ ZÍBRAOLÍ BUDE PROVEDENO DO STĚN, KOTVENI SITI S OKNYBUDE KOTVENO DO OSTĚNl OKEN ■ PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | kg | -205.000: | 410,00 | -84 050,00 |  |
| 5 | M pp P | RMAT-767-001 | vnitřní zábradlí schodiště 1/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová síťs oky. ozn 214 vnitřní zábradi schodště 1/2, nerezová konsVukce, výplň nerezová síf $ Oky Poznámka k položce: Po-nimkeLpdoice VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ r/2 • NEREZOVÉ ■ MADLA TVOŘENA Z KRUHOVÉHO PROFILU, SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z HRANATÝCH PROFILŮ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-SW mm-VÝŠKA ZABŘADLl 900 mm ■ VÝPLŇ ZABŘADLl NEREZOVĚ SÍTĚS OKY ČSN 74 3303 - KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO STĚN. KOTVENI SlTl S OKNY BUDE KOTVENO DO OSTĚNl OKEN ■ PRO ZABŘADLl BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNĚ DlLENSKá DOKUMENTACE | *9 | 77.760 | 410,00. | 31 881.60 |  |
| 3 | M pp p | RMAT-767-002 | vnitřní zábradlí schodiště 2/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová síťs oky. ozn. 215 vnitrní zábradlí schodiátá 2/2 nerezová konstrukco. výplň nerezová sir a oky, ozn Z15 Poznámka k položce: Poznámka k pototce: VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 2d2 - NEREZOVÉ - MADLA. SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z KULA TÝCH POROFILÚ ■ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-500mm ■ VÝSKÁ ZABŘADLl 830 mm. ZÁBRADLÍ BUDE UMÍSTĚNO S0mm STUPŇŮ - VÝPLŇ ZABŘADLl NEREZOVĚ SlTĚ S OKY Ole ČSN 74 3305-KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO BOČNl ČASTI SCHODIŠTĚ - PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | kg | ■180,000 | 410,00 | -73800.00 |  |
| 6 | M pp p | RMAT-767-002 | vnitřní zábradlí schodiště 2/2. nerezová konstrukce, vyplň nerezová síťsoky. ozn Z15 vnitůlí zábradlí schodiště 2/2. nerezová konstrukce, vyptá nerezavá sír s oky, ozn.Z15 Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZAOfíADLl SCHODĚ TĚ 2/2 - NEREZOVĚ ■ MADLA SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z KULATÝCH POROFILÚ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-500 mm ■ VÝŠKA ZABŘADLl 930mm. ZÁBRADLÍ BUDE UMÍSTĚNO S0mm stupňů ■ výplň zábradlí nerezové sítě s oky on čsn 74 3305-KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO BOČNl ČASTI SCHODIŠTĚ ■ PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | kg | 58,510 | 410,00 | 23 989.10 |  |
| 8 | M pp | MO36 | Slunolamy - změna rozměrů Slunolamy - zmáns rozmáró | kus | 1.000 | 19 050,00 | 19050.00 |  |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Mateřská Škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 39 |  | SODč. OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Skutečná cena litých povrchů je mnohonásobně vyšší než cena započítaná v původním rozpočtu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 39.

Na základě změny dle ZL č. 39 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik OIT'S OMI MmP:

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s.. Motoristů

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 220 294,00 Kč

Clena méněprací: bez DPH; včetně DPH:

Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

č.l, 2 a 4: bez DPH: 69 066 984,79 Kč včetně DPH: 83 571051,60 Kč

Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého ro Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku Č.5 SoD. Podpis: Datum:

| 4, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice |  |
| --- | --- |
| 24 53 | 0 06 Pardubice |
| včetně DPH: 266 555,74 Kč |  |
| Cena víceprací: bez DPH: 220 294,00 Kč včetně DPH: 266 555,74 Kč |  |
| Navrhovaná změna celkové cena díla |  |
| dle ZL 22 - 39: bez DPH: 70 701137,36 Kč včetně DPH: 85 548 376,21 Kč |  |
| zšíření kapacit - vlastní zdroje Datum: |  |
| Podpis zmocněnce dodavatele |  |
| Podpi | s: |
| Datum: |  |

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 39

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

5 • Dodatek č.5

Soupis:

ZL č.39 - Litý pryžový povrch - doplnění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

| 0 | HSV | Práce a dodávky HSV |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | Komunikace pozemní |
| 1 K PP w w w w w w w w w | 579231351 | Ručně litý pryžový povrch ti 60 mm 1 základní barva na terén do 300 m2 Ruční litý pryžový povrcli« 60 mm i zlklsanl barva na Mřín do 000 m2 "pryžový povrch" 90 17 115 186 "odpočet schody” -4*3.35 Mezi součet 394.6-298.82'cdpočel z rozpočtu Mezisoučet |

|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 12. 9 2025 |
| --- | --- | --- |
| MJ | Množství J.cana [CZK] | Cena celkem (CZK) Cenová soustava 220 294,00 220 294,00 220 294.00 |
| m2 | 95,780 2 300.001 | 220294,00 |

90.000

17.000

11S.ÚOO 186.000

13.400

394.600

95.780

95.780

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: Stavba: | 24_44 MŠ Teplého - rozšíření kapacit |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 12. 9. 2025 |
| Zadavatel: | IČ: |
| Zhotovitel: | DlC: IC: |
| Projektant: | DlC: IC. |
| Zpracovatel: | DlC: IC: |
| Poznámka: | DIČ: |

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 634 152,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 634152,57 | 343 172,04 |
| snížená | 12.00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 1 977 324,61 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

| Kód: | 24_44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | MŠ Teplého - rozšířeni kapacit |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 12. 9. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez OPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ |

| Náklady z rozpočtů |  | 1 634 152,57 | 1 977 324,61 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Dodatek č.5 | 1634 152,57 | 1 977 324,61 |
| ZL £.22 | Ménépráce (SDK parozábrana, bezpečnostní přepady na stréšej | -97 323,22 | -117 761,10 |
| ZL £.23 | Koberce na pódia | 134 063,58 | 162 216,93 |
| ZL £.24 | Slaboproud | 127 119,15 | 153 814,17 |
| ZL £.25 | Doplnění napájeni požárních klapek | 15 227,90 | 18 425,76 |
| ZL £.26 | Doplněni zásuvek v kuchyňkách | 3 345,50 | 4 048,06 |
| ZLČ.27 | Schodiště dlažba | 4 020,18 | 4 864,42 |
| ZL £.28 | Zavlažovači systém | 369 901,38 | 447 580,67 |
| ZLČ.29 | Okapový chodník | 54 687.68 | 66 172,09 |
| ZLČ.30 | Oprava chodníku | 479 169,22 | 579 794,76 |
| ZL £.31 | Polepy na skla a na podlahu | 52 272,00 | 63 249,12 |
| ZLč.32 | Terče pod dlažbu | 36 844.20 | 44 581,48 |
| ZLČ.33 | Žaluzie - barevné řešení lamel | 61 950,00 | 74 959,50 |
| ZL £.34 | Venkovní schodiště, truhlářské práce | 132 632,50 | 160 485,33 |
| ZL £.35 | Stojany na kola | 16 476,00 | 19 935,96 |
| ZLČ.36 | Zatravňovací dlaždice | 96 368,80 | 116 606,25 |
| ZLČ.37 | Žídle do sprch | 21 408,00 | 25 903,68 |
| ZL £.38 | Vnitřní schodiště -zábradlí, slunolamy | -94 304,30 | -114 108.20 |
| ZL £.39 | Litý pryžový povrch - doplnění | 220 294.00 | 266 555,74 |

Sirana 2 z 26