Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

| objednatel: sídlo: statutární orgán: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| --- | --- |

Smluvní strany:

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

|  | Číslo smlouvy objednatele: 230/2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 7024011 Název díla: “MVE Fláje – modernizace soustrojí” |
| --- | --- |

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |
| --- | --- |

technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

| zhotovitel: sídlo: | Stream s.r.o. Pod Vilami 30, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

| stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 24719943 CZ24719943 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku: C 168651 vedená u Městského soudu v Praze

| tel.: (dále jen „zhotovitel“) | e-mail: |
| --- | --- |

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu dokončení prací na díle z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

Mění se: čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) dokončení prací na

| díle: původní znění: nové znění: | nejpozději do 31.10.2025 nejpozději do 21.11.2025 |
| --- | --- |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

jednatel

Stream s.r.o. elektronicky podepsal

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal