Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru životního prostředí Městského

úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6.9.2017

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	BETA - PROJEKT, s.r.o.

IČO: 64257614, DIČ: CZ64257614

se sídlem Svitavy, Pavlovova 43, PSČ 56802

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594

zastoupena jednatelem Ing. Zdeňkem Pavlíkem

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.6.2017 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové  dokumentace k žádosti o stavební povolení, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 30.6.2017,  na stavbu „Kanalizace a vodovod – T.G.Masaryka Svitavy – rekonstrukce a výměna“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Dílo mělo být provedeno do 14.7.2017. Zhotovitel však doposud neobdržel stanovisko správce plynovodu, který byl v minulosti, bez ohledu na ochranná pásma, umístěn v části připravované stavby nad stávajícím vodovodním řadem. Z tohoto důvodu zhotovitel nemohl dílo objednateli předat.

C.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku a změně Smlouvy o dílo takto:

Stávající znění čl. II. „Termín plnění “ smlouvy se mění následovně:

2.1.1. předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení, včetně podání žádosti o vydání  stavebního povolení do: 30.11.2017

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona o obcích:

O uzavření dodatku č. 2 rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.

#### Ve Svitavách dne 10.8.2017

Za objednatele:		 Za zhotovitele:

……………………………………………	…………………………………………

xxxxxxxxxxxxx	Ing. Zdeněk Pavlík

vedoucí odboru životního prostředí	jednatel společnosti