**Smlouva o dílo**

**č. objednatele: 0929/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email: meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 ve věcech technických: Karel Tejčka

 objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková

1. **Zhotovitel:** **Ars Fabrica, s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu vPraze, oddíl C, vložka č. 85703

zastoupen: Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kramlem

sídlo: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4

IČ: 26493225

DIČ: CZ26493225

bankovní spojení: xxxx

email: xxxx

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ivo Kraml, jednatel společnosti

 ve věcech technických: Ivo Kraml, jednatel společnosti

**Článek I. - Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat úplnou projektovou dokumentaci ke stavbě: **PD- Spolkový objekt a víceúčelové hřiště, Děbolín** a vykonávat související činnosti dle následujícího odstavce.
2. Rozsah plnění bude zahrnovat tyto rámcové fáze výkonů zhotovitele:
	1. měřičské a průzkumné práce, přípravu díla a provedení nezbytných doplňkových průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení díla:
* návrh nejvhodnějšího řešení dispozičního uspořádání v měřítku 1:200
* propočet předpokládaných nákladů stavby
	1. zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná na základě podkladu objednatelem schváleného návrhu, včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení,
	2. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně plánu BOZP, popř. ohlášení stavby, zpracované na základě podkladu objednatelem schváleného návrhu, resp. vydaného územního rozhodnutí a propočtu předpokládaných nákladů stavby, včetně obstarání vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů a účastníků řízení;
	3. zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně plánu organizace výstavby, plánu BOZP, výkazu výměr a položkového rozpočtu v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů a dále vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zapracovaných požadavků na BOZP vycházejících ze zpracovaného plánu BOZP v projektové dokumentaci.
		+ 1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.
			2. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci dle příslušných ČSN. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem.
			3. Projektová dokumentace ve stupních pro vydání stavebního povolení a pro zadání a realizaci stavby bude obsahovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění a bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
			4. Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a **nebude obsahovat odkazy na konkrétní výrobky a značky.**
			5. Veškeré stupně projektové dokumentace budou objednateli odevzdána v souladu se zadávací dokumentací
			6. Veškerá dokumentace bude zpracována a předána rovněž i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany. Elektronická podoba soupisu prací a výkazu výměr pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronická podoba soupisu prací musí mít takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Elektronická podoba soupisu prací musí být jednotná pro danou veřejnou zakázku. Digitální forma díla musí obsahovat dokumenty ve formátech zobrazitelných dostupnými prohlížeči sady Microsoft Office.
			7. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby musí být jedno vyhotovení oceněného výkazu výměr (orientační rozpočet stavby). Výkaz výměr mimo položek stavebních prací a dodávek, bude rovněž obsahovat VRN a Ostatní náklady, kde budou zaneseny požadavky koordinátora BOZP na bezpečné provedení stavby a zabezpečení staveniště.
			8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. II. této smlouvy.

**Článek II. - Cena díla**

1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

 Měřické a průzkumné práce 9.000,- Kč

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 44.000,- Kč

 Projektová dokumentace pro stavební povolení 58.000,- Kč

 Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby 103.000,- Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Mezisoučet 214.000,- Kč

 DPH 21% 44.940,- Kč

##  Celková cena 258.940,- Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 7 a 8 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

1. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitativním dokončením předmětu plnění, včetně vlivů během jeho provádění, a je cenou nejvýše přípustnou.
2. Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
3. Vedle činností uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy, bude zhotovitel provádět autorský dozor v době realizace stavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli stavby po kolaudaci stavby, a to na základě vyzvání objednatele stavby, ve sjednaném rozsahu (zejména se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě). Cena za výkon autorského dozoru bude účtována po kolaudaci stavby, popř. po převzetí stavby, podle počtu skutečně odpracovaných hodin a tato cena není součástí ceny díla uvedeného v čl. II. odst. 1 dle této smlouvy. Hodinová sazba autorského dozoru bude účtována 400,- Kč bez DPH/hod. V ceně autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s výkonem autorského dozoru, např. cestovné a jiné výdaje.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
5. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

**Článek III. – Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Podkladem pro úhradu ceny plnění bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění jednotlivých fází díla a po předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Měřické a průzkumné práce budou účtovány společně s dokumentací pro územní rozhodnutí, popř. stavební povolení. Cena za výkon autorského dozoru bude účtována samostatně.
3. Splatnost faktur bude 30 dnů po jejím vystavení.
4. Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladů se posouvá termín splatnosti. V případě, že objednatel vrátí fakturu zhotoviteli z důvodu nesprávného účtování či jako neúplnou nebo nedoloženou, nedostává se tímto do prodlení se zaplacením.

**Článek IV. – Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:
* projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do: **28. 2. 2018**
* projektová dokumentace pro stavební povolení do: do 3 měsíců od vydání ÚR
* projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: 6 týdnů po vydání SP
1. Ostatní činnosti dle čl. I této smlouvy budou probíhat v termínech dle dohody smluvních stran.

**Článek V. – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění. Součinnost zahrnuje především řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, jakož i určení koordinátora BOZP k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.
2. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, bude spolupracovat s koordinátorem BOZP tak, aby bylo možné pro projektovou dokumentaci zpracovat plán BOZP a dalšími podklady předanými koordinátorem BOZP (informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, atd.), zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
3. Pokud budou v průběhu zpracování projektu uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
4. Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele je osoba oprávněná k jednání ve věcech technických.
5. Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele je osoba Ivo Kraml, Patrik Šarmír
6. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými oprávněnými osobami zhotovitele a objednatele.
7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele se závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném plnění předmětu díla.
8. Zhotovitel není v prodlení s plnění předmětu díla, jestliže objednatel nezajistí součinnost v rozsahu a termínu dle této smlouvy. Nesplnění povinnosti objednatele spolupracovat se považuje za podstatné porušení povinností uložených touto smlouvou a umožňuje zhotoviteli tuto smlouvy vypovědět či od ní odstoupit.

**Článek VI. – Předání a převzetí díla**

1. Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným provedením jednotlivých fází díla a vypracováním a odevzdáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace do místa určení, tj. na adresu objednatele. Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání projektu poště k přepravě, případně když se na tom strany dohodly, osobní odevzdání projektu objednateli s potvrzením o převzetí.

**Článek VII. – Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Nebezpečí škody na zhotovované projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem předání předmětu díla.
2. Vlastnické právo k zhotovované projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny za dílo.
3. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
4. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely této zakázky se řídí jakožto autorské dílo následujícími pravidly:
	1. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel si ponechá řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení pro informaci jako návod k vlastnímu užívání díla.
	2. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení nemohou být použity bez výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a objednateli dodány.
	3. Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům není považováno za porušení autorských práv zhotovitele ve smyslu publikace díla.
	4. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla – projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy – vždy pro příslušnou fázi, pro niž je tato projektová dokumentace zpracována.
	5. Zhotovitel není oprávněn projekt poskytnout jiné osobě než objednateli.
	6. Objednatel je oprávněn projekt použít výhradně pro stavbu uvedenou v čl. I. s výjimkou zákonné povinnosti ve stavebním, příp. územním řízení. Použití projektové dokumentace jiným způsobem nebo její přenechání třetí osobě se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

**Článek VIII. - Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě.
2. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli na pevné části projektové dokumentace je 24 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy. Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektové dokumentace, zejména pokud se vyskytnou v záruční době, kterou poskytl dodavatel stavby ve smlouvě o dílo na realizaci stavby. Za věcný obsah projektů ručí zhotovitel po celou dobu života zodpovědných projektantů dílčích částí.
3. Stane-li se některá část projektové dokumentace nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektové dokumentace odstranit tak, aby se stala realizovatelnou. V případě, že toto přepracování projektové dokumentace bude mít vliv na změnu ceny během realizace stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu sjednanou v čl. IX odst. 6 této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace. V případě, že se v průběhu realizace stavby objeví nesoulad těchto částí díla (neoceněné, popřípadě chybějící položky ve výkazu výměr či chybně uvedené množství konkrétní položky), zhotovitel bezplatně odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu dle čl. IX odst. 6 této smlouvy. Za nesoulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace nejsou považovány dodatečné práce vyvolané a požadované objednatelem či změny, které vznikly v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel díla s náležitou péčí předvídat.
5. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit ve lhůtách dle odstavce 7 tohoto článku.
6. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.
7. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
	1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro všechna sdělené zhotovitele v této věci objednateli.
	2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
	3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny ve lhůtě **do 10 pracovních dnů od emailového doručení.**
	4. Reklamační vady předmětu díla zjištěné v průběhu zadávacího řízení na stavbu, k níž se projektová dokumentace vztahuje, budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě **do 2 pracovních dnů** od emailového doručení.
	5. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 7.3, popř. 7.4 tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním zaslat ve lhůtách dle bodu 7.3, popř. 7.4 tohoto článku.
	6. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle čl. IX. odst. 2, popř. čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

**Článek IX. – Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu plnění, sjednanou v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 7.3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každou vadu a den prodlení s odstraněním.
3. V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 7.4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každou vadu a den prodlení s odstraněním. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu nečinností zhotovitele vznikla.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den své neúčasti na kontrolních dnech stavby v rámci provádění autorského dozoru, ačkoliv byl objednatelem písemně vyzván a osoba oprávněná k provádění autorského dozoru se bez řádné písemné omluvy nedostavila.
6. V případě výskytu vad projektové dokumentace podle článku VIII. odst. 3 nebo čl. VIII. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5% z celkové částky bez DPH, o kterou dojde k navýšení smluvní ceny stavby během její realizace z důvodu těchto vad (tzv. dodatečné práce). Takto vypočtená smluvní pokuta bude uplatněna za každou jednotlivou chybnou či chybějící položku.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** z předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zhotovitele stavby bez DPH (z oceněného výkazu výměr dle PD) v případě, kdy dojde ke zrušení zadávacího řízení na stavbu po podání námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavbu z důvodu neúplné či neodborně zpracované projektové dokumentace dle této smlouvy.
8. Smluvní sankce je objednatel oprávněn vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu, popřípadě má právo započíst smluvní pokuty na cenu díla nebo jednotlivé dílčí faktury.
9. Případná náhrada škody se hradí nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

**Článek X. – Ukončení smlouvy a vyrovnání vzájemných závazků**

1. Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, tj. neplní-li druhá smluvní strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoliv byla na neplnění těchto povinností písemně upozorněna.
2. Za podstatné povinnosti se považují zejména: plnění platebních povinností, dodržení termínů pro dokončení či předání díla, poskytnutí součinnosti, provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry, odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách, závazek nepostoupit plnění dle této smlouvy.
3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.
4. Výpovědní lhůta činí 15 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
6. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy, přičemž:
	1. zhotovitel předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či má být poskytnuta zhotoviteli bezplatně,
	2. zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby skončení smlouvy budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v čl. II odst. 1 této smlouvy.
	3. zásada o plné úhradě sjednané ceny se neuplatní, pokud bude zjištěno, že zhotovitel provedl sjednanou práci v rozporu s právními předpisy.

**Článek XI. – Ostatní ujednání**

1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem platí, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, občanský zákoník.
2. Autorský dozor bude vykonávat Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kraml nebo jím pověřený zaměstnanec zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí třetí straně práva a závazky z této smlouvy plynoucí.
5. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání vyšší moc (živelná pohroma, válečný konflikt, atd.).
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností a řádně hradí sjednané pojistné.
7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
9. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré skutečnosti a informace, týkající se díla, které se dozví při plnění dle této smlouvy, považuje objednatel za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá ze zákona.

**Článek XII. – Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí občanským zákoníkem v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření této smlouvy.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek
6. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky usn. RMě č. 632/23R/2017 ze dne 2. 8. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 699/26R/2017 ze dne 23.8. 2017.

 V Praze dne 6. 9. 2017 V Jindřichově Hradci dne 25. 8. 2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele

Ing. Mgr.akad.arch.Ivo Kraml, jednatel společnosti Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 vz. Ing. Bohumil Komínek