Královéhradecký kraj

se sídlem:

zástupce:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

se sídlem:

zástupce:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „příjemce“)

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

číslo: DS2023/07538/1

který v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Petr Koleta, hejtman

70889546

CZ70889546

Komerční banka Hradec Králové

27-2031110287/0100

a

Bolzanova 512, 506 01 Jičín

MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady

26001551

CZ699004900

Komerční banka a.s.

115-327110287 / 0100

Preambule

- Dne 8. 12. 2023 uzavřeli poskytovatel a příjemce Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 23RGI02-0248, jejímž předmětem bylo poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu a kompenzaci nákladů financovaných příjemcem při realizaci projektu „Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s.“ (dále jen „projekt“). Projekt byl přesně definován v žádosti příjemce o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 30. 10. 2023, přičemž tato žádost tvoří přílohu uzavřené smlouvy a je tak její nedílnou součástí.

- Účelem tohoto dodatku je změna podmínek čerpání poskytnuté dotace příjemcem, spočívající zejména v prodloužení termínu realizace celého projektu a úpravu jednotlivých položek rozpočtu projektu. Uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na celkovou výši poskytnuté dotace.

Předmět dodatku

- Na základě dohody poskytovatele a příjemce se ke dni účinnosti tohoto dodatku se mění následující ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2023/07538 (dále jen „Smlouva“):

- Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu a kompenzaci nákladů financovaných příjemcem při realizaci projektu „Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s.“ (dále také „projekt“). Projekt je přesně definován v žádosti příjemce o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 30. 10. 2023 vedené poskytovatelem pod spisovou značkou č. 23RGI02-0248 a pod č. j. KUKHK–34944/ZD/2023 (dále jen „žádost“) a dokumentem s názvem „Žádost o změnu č. 1 žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ ze dne 22. 9. 2025 vedeným poskytovatelem pod spisovou značkou 23RGI02-0248 a pod č. j. KUKHK-ZD-2025-28824-1 (dále jen „změna podmínek“), přičemž žádost a změna podmínek tvoří přílohu této smlouvy a tvoří tak její nedílnou součást. “

- Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Doba, v níž má být dosaženo účelu, k jehož podpoře je poskytována dotace dle této smlouvy, je shodná s dobou realizace projektu, kterou stanovil příjemce od 1.	12. 2023 do 31. 12. 2026. Dotace je

poskytována na uznatelné výdaje projektu. Uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje uskutečněné v době od zahájení do ukončení projektu, které byly vynaloženy v souladu s žádostí (včetně rozpočtu projektu), změnou podmínek (včetně upraveného předpokládaného rozpočtu k investiční akci) a touto smlouvou.“

- Článek III. odst. 11 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Příjemce je povinen předat poskytovateli dotace její dílčí vyúčtování do 10. 1. 2024, 10. 1. 2025 a 9. 1. 2026. Příjemce je dále povinen předat poskytovateli dotace závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 8. 1. 2027. Pokud bude realizace projektu ukončena dříve než 31. 10. 2026, je příjemce povinen předat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté dotace do 60 dnů od ukončení realizace projektu. V případě, že ke dni ukončení realizace projektu nebyly ještě na účet příjemce připsány finanční prostředky od poskytovatele, je příjemce povinen předat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 60 dnů od připsání finančních prostředků na jeho účet“.

- Článek VIII. odst. 16 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Přílohu této smlouvy tvoří Žádost příjemce o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 30. 10. 2023 vedená poskytovatelem pod spisovou značkou č. 23RGI02-0248 a pod č. j. KUKHK– 34944/ZD/2023 a dokument s názvem „Žádost o změnu č. 1 žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ ze dne 22. 9. 2025 vedený poskytovatelem pod spisovou značkou 23RGI02-0248 a pod č. j. KUKHK-ZD-2025-28824-1.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 23RGI02-0248 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 12. 2023 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění podle tohoto zákona. V takovém případě provede uveřejnění v registru smluv poskytovatel.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a jedno pro příjemce. V případě, že je tento dodatek uzavřen elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

- Přílohu tohoto dodatku tvoří dokument s názvem „Žádost o změnu č. 1 žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ ze dne 22. 9. 2025 vedený poskytovatelem pod spisovou značkou 23RGI02-0248 a pod č. j. KUKHK-ZD-2025- 28824-1.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 23 zákona o krajích

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 20. 10. 2025.

V

dne	 V	Hradci Králové dne

za příjemce předseda správní rady

za poskytovatele

hejtman

Královéhradecký

Královéhradecký

ŽÁDOST O ZMĚNU Č. 1 ŽÁDOSTI Z ROZPOČTU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Název programu:

Dotace na individuální účel - jednorázové akce - 23RGI02

Datum a čas odeslání: 22.9.2025 07:40:50

| Název projektu: | Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s. | Číslo žádosti: | 23RGI02-0248 |
| --- | --- | --- | --- |
| Žádost o dotaci na rok: | 2023 |  |  |

Název žádosti o změnu

Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s. - změna č.1

Odůvodnění

Na základě naší žádosti byla dne 5.12.2023 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK vedená pod číslem DS2023/07538.

ON JC a.s. vyhlásila dne 9. 8.2024 VZ na dodávku MR. V rámci prohlídky místa plnění bylo zjištěno, že uvažovaný chladící výkon z centr. zdroje chladu pro zařízení MR je nedostatečný. Dne 13. 9. 2024 jsme VZ zrušili. VZ na dodávku MR jsme dne 3. 3. 2025 vyhlásili znovu. V průběhu VZ jsme obdrželi námitky od jednoho z uchazečů, které jsme zamítli. Uchazeč podal k ÚOHS dne 27. 4. 2025 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Po předložení veškerých podkladů na úřad dohledu jsme dne 25. 6. 2025 obdrželi od ÚOHS rozhodnutí, které zrušilo rozhodnutí o námitkách zadavatele a uložilo ON Jičín a.s. nápravné opatření. Dne 4. 7. 2025 jsme stěžovateli odeslali rozhodnutí zadavatele, kde jsme lépe vysvětlili důvody zamítnutí námitek. Po uplynutí zákonných lhůt zahájila dne 18. 7. 2025 své jednání hodnotící komise. Dne 22. 8. 2025 byly podepsány smlouvy na realizaci. Termín realizace dodání MR je smluvně stanoven na 270 kalend. dnů, tzn. do 19.5.2026. Vzhledem k tomu, že umístění MR se instaluje do prostor v novém pavilonu „A“, které zatím byly nevyužívány, nemůžeme vyloučit případné komplikace při realizaci a možné prodloužení termínu předání zakázky. Tímto Vás žádáme v časovém HMG a ve smlouvě o prodloužení termínu ukončení realizace projektu na nový termín - do 31.12.2026.

Současně Vás žádáme o úpravu položek v předpokládaném rozpočtu akce. Vítěz VZ v rámci své nabídky započetl náklady na stacionární detektor feromagnetických materiálů do příslušenství k dodávce MR (částka 560.496,20 Kč s DPH). Do nabídky stavebních prací započítal pouze náklady na přívodní elektr. kabeláž k detektoru. Naše žádost na úpravu rozpočtu se týká pouze dílčích položek předpokládaného rozpočtu - dodávka MR s příslušenstvím“ ve výši 40.796.538,- Kč s DPH (33.716.147,- Kč bez DPH); související stavební úpravy 5.203.462,- Kč s DPH (4.300.382,- Kč bez DPH)“.

Údaje žadatele o dotaci (původní)

| Název právnické osoby: | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 26001551 |

DIČ:

| Datová schránka: | ah5ff8m |
| --- | --- |
| Plátce DPH: | ANO |
| Právní forma organizace: | Akciová společnost |
| Adresa bydliště* nebo sídlo**: | Jičín (Valdické Předměstí), Bolzanova 512, 50601 (ORP: Jičín ) |
| Bankovní spojení: | 115-327110287 / 0100 |
| WWW stránky: | nemjc.cz |
| Doručovací adresa Ulice: | Bolzanova 512 |
| Obec: | Jičín |
| PSČ: | 50601 |
| Část obce: | Valdické Předměstí |

Osoba(y) jednající jménem žadatele o dotaci s uvedením, zda jedná(jí) jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci

| Vypravení pomocí spisové služby: | NE |
| --- | --- |

Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu***

| Žadatel o dotaci nemá přímý podíl v jiných osobách***: | ANO |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba Titul před: |  |

Titul za:

| Jméno: |  |
| --- | --- |

| Příjmení: |  |
| --- | --- |
| Mobilní telefon: |  |
| Pevná linka: |  |
| Email: |  |

* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

|  | Údaje žadatele o dotaci (nová) |
| --- | --- |
| Název právnické osoby: | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |
| IČO: DIČ: Datová schránka: Plátce DPH: Právní forma organizace: Adresa bydliště* nebo sídlo**: Bankovní spojení: WWW stránky: Doručovací adresa Ulice: Obec: PSČ: Část obce: | 26001551 ah5ff8m ANO Akciová společnost Jičín (Valdické Předměstí), Bolzanova 512, 50601 (ORP: Jičín ) 115-327110287 / 0100 nemjc.cz Bolzanova 512 Jičín 50601 Valdické Předměstí |

Osoba(y) jednající jménem žadatele o dotaci s uvedením, zda jedná(jí) jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci

| Vypravení pomocí spisové služby: | ANO |
| --- | --- |

Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu***

| Žadatel o dotaci nemá přímý podíl v jiných osobách***: Kontaktní osoba Titul před: | ANO |
| --- | --- |

Titul za:

| Jméno: |  |
| --- | --- |
| Příjmení: |  |
| Mobilní telefon: |  |

Pevná linka:

| Email: |  |
| --- | --- |

* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

|  | Ostatní údaje, parametry a přílohy (původní) |
| --- | --- |
| Specifický údaj ORP - kde bude projekt realizován: | Jičín |
| Parametry Počet osob, pro které bude projekt sloužit: | 110 000 |
| Dopad projektu: | regionální |
| Cílová skupina: | Pacienti všech věkových skupin s indikací k vyšetření na magnetické rezonanci. |
| Zařazení žádosti Výběr prioritní oblasti: | Zlepšení zdravotní dostupnosti |

Harmonogram projektu

Zahájení projektu:

Ukončení projektu:

Rozpis aktivit:

01.12.2023

31.12.2025

- Podání žádosti o dotaci

- Příprava veřejné zakázky

- Realizace veřejné zakázky

- Závěrečné vyhodnocení akce

Ostatní údaje, parametry a přílohy (nová)

| Specifický údaj |  |
| --- | --- |
| ORP - kde bude projekt realizován: | Jičín |
| Parametry Počet osob, pro které bude projekt sloužit: Dopad projektu: Cílová skupina: | 110 000 regionální Pacienti všech věkových skupin s indikací k vyšetření na magnetické rezonanci. |
| Zařazení žádosti |  |
| Výběr prioritní oblasti: | Zlepšení zdravotní dostupnosti |
| Harmonogram projektu Zahájení projektu: | 01.12.2023 |
| Ukončení projektu: | 31.12.2026 |
| Rozpis aktivit: | - Podání žádosti o dotaci - Příprava veřejné zakázky - Realizace veřejné zakázky - Závěrečné vyhodnocení akce |

Rozpočet (původní)

| Investiční výdaje Celkem: Dotace: | 46 000 000,00 Kč 46 000 000,00 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| Položky: | 1. Magnetická rezonance vč. příslušenství: 33.016.528,93 Kč bez DPH, 39.950.000,- Kč s |  |
|  | DPH 2. Stavební část vč. PD - 5.000.000,- Kč bez DPH, 6.050.000,- Kč s DPH |  |
| Osobní výdaje Celkem: 0,00 Kč Dotace: 0,00 Kč Položky: Neinvestiční výdaje Celkem: 0,00 Kč Dotace: 0,00 Kč Položky: Celkové uznatelné výdaje Celkem: 46 000 000,00 Kč Požadovaná dotace: 46 000 000,00 Kč Procento dotace: 100,00 % Zisk Generuje zisk: NE Rozpis vkladu do projektu (rozpis celkových vlastních výdajů) Přehled financování realizace projektu Celkové uznatelné výdaje 46 000 000,00 projektu: Kč Celková požadovaná dotace: 46 000 000,00 Kč Celkové vlastní výdaje: 0,00 Kč Procento dotace z celkových výdajů projektu: 100,00 % Investiční výdaje žádosti: 46 000 000,00 Kč Osobní výdaje žádosti: 0,00 Kč Neinvestiční výdaje žádosti: 0,00 Kč |  |  |

Rozpočet (nová)

| Investiční výdaje |  |
| --- | --- |
| Celkem: | 46 000 000,00 Kč |
| Dotace: | 46 000 000,00 Kč |
| Položky: | 1. Magnetická rezonance vč. příslušenství: 33.716.147,- Kč bez DPH, 40.796.538,- Kč s DPH |
|  | 2. Stavební část vč. PD - 4.300.382,- Kč bez DPH, 5.203.462,- Kč s DPH |
| Osobní výdaje |  |
| Celkem: | 0,00 Kč |
| Dotace: | 0,00 Kč |
| Položky: |  |
| Neinvestiční výdaje |  |
| Celkem: | 0,00 Kč |
| Dotace: | 0,00 Kč |
| Položky: |  |
| Celkové uznatelné výdaje |  |
| Celkem: | 46 000 000,00 Kč |
| Požadovaná dotace: | 46 000 000,00 Kč |
| Procento dotace: | 100,00 % |
| Zisk |  |
| Generuje zisk: | NE |
| Rozpis vkladu do projektu (rozpis celkových vlastních výdajů) |  |
| Přehled financování realizace projektu |  |
| Celkové uznatelné výdaje | 46 000 000,00 |
| projektu: | Kč |
| Celková požadovaná dotace: | 46 000 000,00 Kč |
| Celkové vlastní výdaje: | 0,00 Kč |
| Procento dotace z celkových |  |
| výdajů projektu: | 100,00 % |
| Investiční výdaje žádosti: | 46 000 000,00 Kč |
| Osobní výdaje žádosti: | 0,00 Kč |
| Neinvestiční výdaje žádosti: | 0,00 Kč |

Přílohy žádosti o změnu

Popis přílohy žádosti o změnu upravený položkový rozpočet upravený položkový rozpočet upravený položkový rozpočet

č. Název přílohy

- Předpokládaný položkový rozpočet

- Předpokládaný položkový rozpočet

- Upravený předpokládaný rozpočet

Čestné prohlášení

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- veškeré údaje v žádosti o dotaci a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,

- všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke dni podání této žádosti o dotaci aktuální,

- byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,

- splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené daným dotačním programem a zásadami,

- není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu uložen zákaz činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,

- na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy, nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České republiky, 7. vůči němu není evidován:

- nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,

- nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,

- nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,

- plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,

- právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu organizace či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

- fyzická osoba - proti žadateli o dotaci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci, v souvislosti, s kterým žádá o dotaci nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem administrace předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na který chce žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách Královehradeckého kraje.

Předpokládaný rozpočet k investiční akci "Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s."

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance včetně příslušenství | 33 716 147,00 | 40 796 538,00 |
| Stavební část včetně PD | 4 300 382,00 | 5 203 462,00 |
| Celková cena | 38 016 529,00 Kč | 46 000 000,00 Kč |

V Jičíně dne 27.8.2025

Zpracoval

Předpokládaný rozpočet k investiční akci "Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s."

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance včetně příslušenství | 33 716 147,00 | 40 796 538,00 |
| Stavební část včetně PD | 4 300 382,00 | 5 203 462,00 |
| Celková cena | 38 016 529,00 Kč | 46 000 000,00 Kč |

V Jičíně dne 27.8.2025

Zpracoval

Předpokládaný rozpočet k investiční akci "Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s."

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance včetně příslušenství | 33 716 147,00 | 40 796 538,00 |
| Stavební část včetně PD | 4 300 382,00 | 5 203 462,00 |
| Celková cena | 38 016 529,00 Kč | 46 000 000,00 Kč |

V Jičíně dne 27.8.2025

Zpracoval: