Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerladovou LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Rybka, ředitel Odboru vodohospodářských staveb

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

P-AQUA s.r.o.

Sídlo:  Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 21780

Zastoupený:  Ing.Zdeněk Pilař, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing.Zdeněk Pilař

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ:       27485129/CZ27485129

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s čl. XI. odst. 11.5 smlouvy

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0032-D1-17-206 (227095/2017) uzavřené dne 03. 05. 2017

na vypracování projektové dokumentace pro provedení udržovacích prací

„PD HOZ Lučice“

spisová značka SPU 163307/2017

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III. odst 3.1.1. smlouvy, z důvodu zajištění povolení kácení dřevin MěÚ v Chlumci nad Cidlinou a opožděného projednávání přístupů s nájemci okolních pozemků ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 21. 08. 2017, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. Termíny plnění a provedení díla odst. 3.1.1. na toto znění:

- 3.1.1. 	termín předání Plnění projektové dokumentace je stanoven: do 5 měsíců od podpisu Smlouvy

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 8. 2017				V Hradci Králové dne 31. 8. 2017

………………………………………….	                    …………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.                                   Ing. Zdeněk Pilař

ředitelka Sekce odborných činností	                                  jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad		                 P-AQUA s.r.o.