DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 02.10.2025

I. Smluvní strany

Objednatel	: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818

541 01, Trutnov

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu	: 1303710389/0800

IČ		: 00195201

DIČ                     : CZ00195201

Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxx

Zhotovitel	:  Manatas s.r.o.

Elišky Krásnohorské 2348

544 01, Dvůr Králové nad Labem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu	:  274769001/0600

IČ		:  25274376

DIČ		:  CZ25274376

Statutární zástupce: Jiří Pohořelý

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxx

Spisová značka   : C 11885 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla –„DO Pec pod Sněžkou - Výmalba Mělnická bouda č. p. 245, I a II etapa“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny za dílo I etapa čerpání max. 544.500Kč s DPH na

I etapa čerpání max. 670 452,86Kč s DPH a termínu plnění a to termín dokončení díla z I etapa od 06.10.2025 do 23.11.2025 a II etapa od 01.01.2026 do 31.12.2026 na I a II etapa do 10.11.2025 z důvodu vzájemné dohody objednatele a zhotovitele.

# CENA ZA DÍLO

  - I etapa čerpání max. 670 452,86Kč s DPH

- ČAS PLNĚNÍ

  - I a II etapa do 10.11.2025

2.  Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 2 dny před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 02.10.2025.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.

3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 07.11.2025

______________________________		     _______________________________

Za objednatele					     Za zhotovitele