HZSJX009TR03 HZSJX009TR03 prvotní identifikátor

SMLOUVA O DÍLO

Č.j. HSJI-4089-8/E-2025

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

na akci: Oprava podlah - garážová stání CHS Pelhřimov

Článek I.

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

se sídlem:	Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04

zastoupen:	plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina

IČO:	708 85 184

DIČ:	CZ70885184 (neplátce)

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	15032881/0710

Kontaktní osoba:	XXX

E-mail:	XXX

Telefon:	XXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo:	U Kult. Domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupená:	Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

IČO:	60838531

DIČ:	CZ60838531

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	19-3875730237/0100

Kontaktní osoba: 	XXX

E-mail:	XXX

Telefon:	XXX

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 3873

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

- Specifikace díla „Oprava podlah - garážová stání CHS Pelhřimov“:

- Demolice stávající podlahy;

- Uložení řezané drátkobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 X0 s volnou výztuží 20 kg/m3, vibrování, strojní hlazení pod stěrku, lak proti vysychání, dodatečné vytvrzení, obvodová dilatace, řezané dilatace 6x6 m;

- Odvoz suti na skládku a  likvidace vzniklého odpadu.

- Předmět díla bude proveden v souladu s požadavky objednatele, nabídkou zhotovitele na realizaci veřejné zakázky a položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy, a spočívá v provedení a dodávce všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

- Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotoveném díle.

- Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště

Termín dokončení a předání díla: do 17.12.2025

- Místo plnění a předání díla: CHS Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

- Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

- Při předání staveniště budou určeny kontrolní dny stavby, při kterých bude přítomen vždy minimálně jeden zástupce objednavatele a zhotovitele. O kontrolním dnu se provede zápis ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Před předáním díla bude provedena kontrolní prohlídka stavby a bude vypracován soupis vad a nedodělků s datem jejich odstranění. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

- Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedenému dílu. Jedná se především o doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a veškeré doklady potřebné k provozu (revizní zprávy, certifikáty, atesty atd.)

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

- Vlastnické právo k předmětu plnění objednatel nabývá postupným prováděním díla.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- Cena za provedení díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH:		 1 165 885,56 Kč

DPH 21%:			    244 835,97 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 410 721,53 Kč

Slovy: jedenmiliončtyřistadesettisícsedmsetdvacetjednakorunčeských a padesáttřihaléřů

- Sjednaná cena může být překročena pouze při změně právních předpisů určujících sazby DPH.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla nebo její části. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po jeho dokončení a předání objednateli. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení:

- prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti (ID datové schránky HZS Kraje Vysočina je ntdaa7v);

- na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech:

a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015

b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)

c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny díla na účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

- Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 18. dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

Článek V.

Záruka

- Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.

- Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- Za prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

- Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli v plné výši.

- Objednatel je oprávněn mimo důvody stanovené v právních předpisech odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;

c) nezapracování připomínek objednatele do díla;

d) přerušení prací na díle nikoli v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele nebo z důvodů na straně objednatele delší než deset (10) pracovních dnů

e) zhotovitel se ocitne v likvidaci nebo ve stavu úpadku;

f) skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této Smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

- Důsledky odstoupení od smlouvy:

- Zhotovitel vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní  výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

- Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy je: -     Položkový rozpočet stavby

- Čestné prohlášení

V Jihlavě dne viz el. podpis				V Kamenici nad Lipou dne viz el. podpis

za objednatele:					za zhotovitele:

____________________________		_____________________________

plk. Mgr. Jiří Němec                                                       Ing. Pavel Drbal

ředitel HZS Kraje Vysočina     	jednatel I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

|  |  | Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |
| PČ | název položky | MJ | množství | jednotková cena | cena celkem |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 264,000 | 24 | 6336,00 |
|  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
| 2 | Řezaná drátkobetonová deska tl. 200 mm z betonu C 25/30 X0 s volnou výztuží 20 kg/m3, vibrování, strojní hlazení pod stěrku, lak proti vysychání, dodatečné vytvrzení, obvodová dilatace, řezané dilatace 6x6 m | m2 | 264,000 | 1550 | 409200,00 |
|  | 22,5*11+22,5*0,7 |  | 263,250 |  |  |
|  | "zaokrouhleno"264 |  | 264,000 |  |  |
| 3 | D+M ukončovací Pz úhelník 50x50x5 ve vratech | m | 17,500 | 920 | 16100,00 |
|  | "vrata"3,5*5 |  | 17,500 |  |  |
| 4 | Čerpadla betonové směsi | kus | 1,000 | 33000 | 33000,00 |
| 5 | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 46,000 | 560 | 25760,00 |
|  | "topný kanál"(22*2+1*2)*1 |  | 46,000 |  |  |
| 6 | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 46,000 | 122 | 5612,00 |
| 7 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 272,000 | 15,5 | 4216,00 |
|  | 263,2*1,03 |  | 271,096 |  |  |
|  | "zaokrouhleno"272 |  | 272,000 |  |  |
| 8 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 40,000 | 1700 | 68000,00 |
|  | 250*0,15+(22,5*0,7)*0,15 |  | 39,863 |  |  |
|  | "zaokrouhleno"40 |  | 40,000 |  |  |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
| 9 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | 22,500 | 160 | 3600,00 |
| 10 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 22,500 | 155 | 3487,50 |
|  | "napojení vjezdu"22,5 |  | 22,500 |  |  |
| 11 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 250,000 | 60 | 15000,00 |
| 12 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 94,000 | 1900 | 178600,00 |
|  | "uvnitř"250*0,35 |  | 87,500 |  |  |
|  | "venku nájezd"23*0,7*0,35 |  | 5,635 |  |  |
|  | Součet |  | 93,135 |  |  |
|  | "zaokrouhleno"94 |  | 94,000 |  |  |
| 13 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 264,000 | 155 | 40920,00 |
|  | 22,5*11+22,5*0,7 |  | 263,250 |  |  |
|  | "zaokrouhleno"264 |  | 264,000 |  |  |
|  | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 14 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 206,802 | 125 | 25850,25 |
| 15 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 206,802 | 121 | 25023,04 |
| 16 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 206,802 | 138 | 28538,68 |
| 17 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3 850,000 | 11 | 42350,00 |
|  | 192,5*20 |  | 3 850,000 |  |  |
|  | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 18 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 206,781 | 390 | 80644,59 |
|  | Práce a dodávky - záměčnické konstrukce |  |  |  |  |
| 19 | Demontáž kovových lišt podlahových | m | 17,500 | 25 | 437,50 |
|  | "přejezd vrata"3,5*5 |  | 17,500 |  |  |
| 20 | Oprava soklu | m | 45,000 | 398 | 17910,00 |
| 21 | Demontáž a zpětná montáž zakrytí podlahového topného kanálu | kus | 1,000 | 52400 | 52400,00 |
| 22 | Barevné šrafování a lajnování na podlaze | m | 120,000 | 150 | 18000,00 |
| 23 | Demontáž, zpětná montáž, úprava, ... podlahových poklopů | kus | 1,000 | 9200 | 9200,00 |
| 24 | Demontáž a zpětná montáž, očištění a úprava zakrytí montážní jámy | kus | 1,000 | 55700 | 55700,00 |
|  | Celková cena za opravu podlah |  |  |  | 1165885,56 |

Příloha č. 2 Smlouvy HSJI-4089-8/2025

Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

obchodní firma/název I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,

se sídlem U Kult. Domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou,

IČO (bylo-li přiděleno): 60838531,

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873, (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,

že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

- Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

- jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

- dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

- Zákaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

- Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na  něj  nevztahují sankční režimy přijaté  nařízením  Rady (EU)  č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční  sankce pro  fyzické nebo  právnické osoby, subjekty či orgány uvedené     na sankčním seznamu.

V Kamenici nad Lipou dne viz el. podpis

……………….……………………

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti