Smlouva o dílo č. 5/17

- uzavřená dle ust § 2586a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 sb., v platném znění na stavební zakázku

# 1. Smluvní strany

1. 1. 	zadavatel: 	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Zastoupený Mgr. Jiřím Horníkem, ředitel DOZP

se sídlem ul. U Vrbky 486, 330 12  Horní Bříza

IČO: 00022578

1.2. 	Zhotovitel: 	GASPEMA s.r.o.

Zastoupený panem Pavlem Peterkou

Republikánská 45, 312 00 Plzeň

IČO: 29083681

DIČ: CZ29083681

Statutární orgán: jednatel Pavel Peterka

Bankovní spojení: 231395847 /0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Peterka

# 2. Předmět díla

2. 1.	Tato smlouva se uzavírá na akci „ oprava elektronického zabezpečení plynových kotelen a dálková signalizace poruch

Předmětem této zakázky je provedení oprava elektronického zabezpečení, dodávka a montáž dálkové signalizace poruch

Dodávkou stavebních a instalačních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.

2. 2.	Termín dokončení díla:  15. 9. 2017

# 3. Cena díla

  - Cena díla:

  - Hlavní kotelna

Rozvaděč 48 m	2 860,00 Kč

Telefonní hlásič	5 800,00 Kč

Poruchová signalizace Siemens	16 800,00 Kč

Trafo 24 V Siemens	2 600,00 Kč

Snímač tlaku	1 260,00 Kč

Relé finder                 5 ks/280,00 Kč	1 400,00 Kč

Jistič 10A                  3 ks/120,00 Kč	360,00 Kč

Jistič 6A	160,00 Kč

Kabely CYSY	1 613,00 Kč

Kabel  JYTY	216,00 Kč

DHP 4 CO	3 400,00 Kč

Lišta 40 x 40	72,00 Kč

Montážní práce          80 hod/300 Kč	24 000,00 Kč

Přesun hmot	2 000,00 Kč

Cena bez DPH	62 541,00 Kč

3. 3.	Kotelna přístavek

Dálkový hlásič poruch DAVID	6 460,00 Kč

DHP 4 CO	3 400,00 Kč

Kabely CYSY	150,00 Kč

Montážní práce          16 hod/300 Kč	4 800,00 Kč

Přesun hmot	400,00 Kč

Cena bez DPH	15 210,00 Kč

Cena celkem bez DPH	77 751,00 Kč

DPH 15 %	11 663,00  Kč

Celkem	89 414,00 Kč

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a pevnou, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné  	pro kompletní realizaci díla. Může být změněna jen v případech uvedených v bodu 3. 2. této 	smlouvy. Na závaznost pevné ceny díla nemá vliv rozpočet, výkaz výměr ani cenová nabídka.

DPH odvádí firma GASPEMA, s.r.o.

Souhlasíme  zveřejněním cenové nabídky

  - Případné změny rozsahu díla při jeho realizaci písemně odsouhlasené či požadované objednatelem oproti uvažovanému v této smlouvě o dílo budou zhotovitelem oceněny, po odsouhlasení objednatelem budou zhotovitelem promítnuty do ceny prováděného díla a objednatelem uhrazeny nad rámec ceny dle bodu 3. 1. smlouvy, v případě méněprací bude cena odečtena. V případě změny příslušné sazby DPH bude cena uvedená v bodu 3. 1. této smlouvy zvýšena o rozdíl mezi dosavadní a novou sazbou DPH. Objednatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

### 4. Platební podmínky, fakturace

4. 1.	Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura – daňový doklad ve výši celkové ceny díla.

4. 2.	Splatnost každé faktury – daňového dokladu je stanovena na 14. den od jejího vystavení zhotovitelem, nejdříve však deset dnů po doručení objednateli, s tím, že platba je považována za uhrazenou připsáním na účet zhotovitele.

### 5. Majetkové sankce, smluvní pokuty

5. 1.	V případě prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 4. 2. smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5. 2.	Pro případ prodlení s úhradou jakékoliv faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. 3.	V případě neodstranění zhotovitelem uznané reklamované vady v termínu dohodnutém při reklamačním řízení má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení.

5. 4. 	Splatnost smluvních pokut je stanovena na 14. den ode dne jejího doručení, a to na základě 	„penalizační“ faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

6. Záruční doba

6. 1.	Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli s výjimkou materiálů a výrobků, pro které platí záruční doba stanovená jejich výrobci.

6. 2.	Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nedostatečnou údržbou či neodborným zásahem třetích osob v průběhu užívání.

6. 3.	Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a případně uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

6. 4.	Zhotovitel je povinen zahájit (nastoupit) bezplatné odstraňování jím uznaných záručních vad do 3 kalendářních dnů s tím, že vady budou odstraněny ve lhůtě 30 - ti kalendářních dnů od jejich nahlášení (bude-li to technologicky možné), nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstraňování havárie ihned, tj. v termínu telefonicky dohodnutém při nahlášení havárie.

7. Změny smlouvy

7. 1.	Případné změny vyplývající z realizace díla budou před jejich provedením dohodnuty se zástupcem objednatele na stavbě v souladu s bodem 3. 2. smlouvy.

7. 2.	Dojde-li na základě písemného požadavku objednatele k dohodě o provedení dalších prací – víceprací v této smlouvě neobsažených, které ovlivní cenu díla resp. termín zhotovení díla, mají smluvní strany povinnost provést způsobem dle bodu 12. 3. příslušnou úpravu čl. 3. resp. čl. 4. této smlouvy o dílo.

7. 3.	Veškeré objednatelem požadované vícepráce a případné změny budou objednatelem objednány např. zápisem do stavebního deníku, zadávacím listem, samostatným zápisem, uvedením do zápisu z kontrolního dne stavby, nebo v případě podstatné změny, samostatnou písemnou objednávkou nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. 4.	Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k němu dojde písemnou formou.

- Závěrečná ustanovení

8. 1.	Smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb, v posledním platném znění.

8. 2. 	Smluvní strany se dohodly, že pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo se stala neplatnými v budoucnu, zůstává platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že taková neplatná ustanovení nahradí po vzájemné dohodě smluvními ujednáními ve smyslu této smlouvy, která budou platná, účinná a v souladu s právním řádem České Republiky.

8. 3.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý výtisk má charakter originálu.

8. 4.	Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že je sepsána jasně a srozumitelně, určitě, jistě, prostá omylu a není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své dobré a svobodné vůle připojují obě strany vlastnoruční podpisy.

8. 5.	Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

V Horní Bříze  dne: ………….. ….		 	      V Plzni  dne ………………………..

Za objednatele: 							Za zhotovitele:

….…………………………………….. 			.………………………………..……..

Peterka Pavel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní bříza	 jednatel fy GASPEMA s.r.o.