Číslo smlouvy prodávajícího: ____________

Číslo smlouvy kupujícího: SD/20250032/D1

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

| TeamCity s.r.o. |  |  | OVANET a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Československé armády 448/98, Michálkovice, 715 00 Ostrava |  |  | Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava |  |
| zastoupena jednatelem |  |  | zastoupena členem představenstva |  |
| Bc. Štěpánem Kirmanem |  |  | Ing. Michalem Hrotíkem |  |
| IČO: | 29451132 |  | IČO: | 25857568 |
| DIČ: | CZ59451132 |  | DIČ: | CZ25857568 (plátce DPH) |
| Peněžní ústav: | Fio Banka |  | Peněžní ústav: | Československá obchodní banka |
| Číslo účtu: | 2300297255/2010 |  | Číslo účtu: | 8010-0209268403/0300 |
| Spisová značka C 54268 vedená u Krajského soudu v Ostravě email: info@teamcity.cz, 598 598 800 |  |  | Spisová značka B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě email: ovanet@ovanet.cz |  |

dále jen prodávající	  dále jen kupující

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

ke Kupní smlouvě č. kupujícího SD/20250032 ze dne 26.8.2025, dále jen „smlouva“.

### čl.I 	Změny smlouvy

    - Smluvní strany se dohodly na změně Článku V. Termín dodání, odst.1 smlouvy takto:

1. 	Prodávající se zavazuje předat předmět koupě kupujícímu dle čl. II., odst. 1. této kupní smlouvy předávacím protokolem do 19.12.2025. Součástí předávacího protokolu bude i geodetické zaměření mikrotrubiček a geometrický plán.

### čl.II 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek se stává nedílnou součástí Kupní smlouvy č. kupujícího SO/20250032 ze dne 26.8.2025.

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv provede kupující.

| Za prodávajícího |  | Za kupujícího |
| --- | --- | --- |
| Bc. Štěpán Kirman |  | Ing. Michal Hrotík |
| jednatel |  | člen představenstva |
| „PODEPSÁNO ELEKTRONICKY“ |  | „PODEPSÁNO ELEKTRONICKY“ |