Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

1.	Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: 		Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 452 47 650	DIČ: CZ45 24 76 50

bankovní spojení: 	PPF banka a.s.

číslo účtu:		2000780018/6000

zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen "objednatel")

a

2.	   AFE Trade, s.r.o.

se sídlem:                  Na stádlech 68, 251 01 Popovičky

IČ: 03469166             DIČ: CZ03469166

Bankovní spojení:      KB Praha

číslo účtu:                  107-84978020287/0100

zastoupené:               Katarínou Durňákovou

(dále jen "zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to na základě U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2055 ze dne 29.8.2017.

II.

- V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 31. 5. 2018.

III.

- Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

- Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne...................                                    V Praze dne...................

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. ředitel organizace | Katarína Durňáková |