

            SMLOUVA O DÍLO č: 8911/4
podle § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem
ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, v.v.i.
Husinec - Řež, čp. 1001, PSČ 250 68, Řež

Zastoupený: Ing. Kamilem Langem,  CSc., DSc.,pověřený řízením

IČ: 61388980

DIČ: CZ61388980

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Praha 1, Na Poříčí 24,  PSČ 115 20,  č. ú. 679114193/0300 
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT ČR, spis.zn.17113/2006-34/ÚACH
Osoba pověřená řešením této smlouvy:  Ing. Ivo Jakubec, CSc. 
ID : xpbncig

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné
a

2. Zhotovitelem
ZUCAR s.r.o.
Karlovarská 814, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Lubošem Carvanem
IČ: 27567419    

DIČ: CZ-27567419
Bankovní spojení: KB Kralupy nad Vltavou, 35-7001240227/0100
Zapsaný: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 114565
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé
1. Název akce: 
1.1. Oprava osvětlení budovy č.273  Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

2. Předmět díla:
2.1. Dodávka a oprava vnitřního osvětlení budovy 273 dle prohlídky na místě a ústního zadání zástupce objednatele. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl při sestavení cenové nabídky k této smlouvě řádnou kontrolu podkladů, nemá žádné výhrady z titulu úplnosti nebo nevhodnosti a prověřil si podmínky na staveništi a jeho dílo je v tomto smyslu kompletní a plně funkční. V případě, že tuto povinnost nesplnil, odpovídá za škody, které tím vzniknou objednateli.  Zhotovitel nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu smlouvy plynoucí z nepřesností výměr, chybných výpočtů či nedostatků v podkladech od objednatele, které měl za povinnost před uzavřením této smlouvy překontrolovat a porovnat se skutečným stavem na staveništi.

2.3. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, sestavená dle poptávky objednatele, která je přílohou č. 1 této SoD.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla je dodání a předání veškerých listinných dokladů (certifikátů, revizních zpráv, záručních listů, protokolů a atestů apod.) požadovaných investorem.

2.5. Předmětem tohoto díla je i dodání projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu po dokončení díla a provedení všech zkoušek dle požadavku vyššího investora, jako např. měření osvětlení apod.

3. Termín provedení díla:
3.1. Zahájení :10. 9.2017

            dokončení:  nejpozději do 30.10.2017

4. Cena za provedení díla:
4.1. Cena díla dle bodu 2.1. – 2.6. této smlouvy činí  325,102.- Kč bez DPH 

4.2. Cena díla dle bodu 4.1. této SoD je limitní. Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že objednatel bude na zhotoviteli požadovat vícepráce nad rámec předmětu díla dle této SoD. 

4.3. Fakturace bude provedena dle platných účetních předpisů.

5. Zaplacení ceny díla:
5.1.  Po odsouhlasení zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 30 dní. 

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit zaplacení 10% z celkové ceny díla do úplného předání a převzetí díla investorem a to včetně všech listinných dokladů apod. 

6. Jiná ujednání:
6.1. Faktura musí nést číslo této SoD.

6.2. Za provedení díla dle této smlouvy za zhotovitele odpovídá Luboš Carvan.

6.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerý postup prací a jejich nástup bude koordinovat po konzultaci se zástupcem objednatele – Ing. Ivo Jakubec.

6.4. Pokud dojde k návrhu změny materiálu oproti uvažovanému v CN, zhotovitel písemnou formou uvědomí objednatele s doklady, že nový materiál splňuje požadované parametry a bude písemně předložena k posouzení nová cena. Pokud bude tato nová cena objednatelem akceptována, platí pro fakturaci zhotovitele.

6.5. Objednatel nepřejímá záruku za volně navezený materiál zhotovitele na stavbě. 

6.6. Zhotovitel bude při provádění díla dbát na čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí. V opačném případě budou náklady na úklid zhotoviteli objednatelem přefakturovány.

6.7. Zhotovitel byl seznámen se zdrojem el. energie a na staveništi a neklade další nároky.

6.8. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za BOZP a PO při provádění prací výše uvedeného předmětu díla.

7. Záruka:
7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na prováděné práce v délce 36 měsíců. Po tuto dobu má objednatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla.

7.2.  Záruční doba běží od data převzetí díla investorem. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky.

8. Sankce:
8.1. Zhotoviteli vzniká při platbě jeho faktur po lhůtě splatnosti právo na částku rovnající se 0,05% z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení. 

8.2. Zhotovitel zaplatí pokutu objednateli za nedodržení termínů uvedených v bodě 3. této SoD a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.    

8.3. Objednatel má právo na sankce vůči zhotoviteli v případě, že nedodrží termíny (včetně termínu nástupu na odstranění reklamací), které byly oboustranně dohodnuty po reklamaci vad ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

8.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu díla bez zavinění objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

8.5. Bude-li práce zhotovitele prováděna prokazatelně s nízkou kvalitou a závadami, či nebude-li zhotovitel plnit jiná ujednání smlouvy o dílo má objednatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat na zhotoviteli úhradu vzniklých škod.

8.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit smluvní     pokutu ve výši 100,- Kč za i započatý kalendářní den prodlení.

8.7. V případě že zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP v areálu objednatele, a to ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. Závěrečná ustanovení:

9.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva a údaje o Smluvních stranách byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). 

9.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Zhotovitel.
9.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu smlouvu a všechny související dokumenty ve strojově čitelném formátu Word 97-2003
9.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

9.6.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po 2.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
V Řeži dne 6.9.2017



 Kralupech nad Vltavou dne:  6.9.2017

Za objednatele:





Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pověřený řízením






jednatel

Ing. Kamil Lang CSc.,DSc.                                                                 Luboš Carvan

