Dodatek ke kupní smlouvě č. 1

č. kupujícího 0101-25

č. prodávajícího 222/2025

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“

# Smluvní strany:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupený:	Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem

zástupce pro věci technické:	xxx

IČ:	00226912

DIČ:	CZ00226912

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

(dále jen „Kupující“)

## Hraspo spol. s r.o.

Sídlo:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno

zastoupený:	Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických:	Jakub Hrabálek, vedoucí technické správy

bankovní spojení:	xxx

IČO:	25323610

DIČ:	CZ25323610

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25554

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a Prodávající, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“).

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 05.05.2025 uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.

- V průběhu plnění předmětu smlouvy vzešel ze strany objednatele požadavek na doplnění/odstranění dalšího technologického vybavení ve stravovacím provozu. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

# Specifikace a cena víceprací a méněprací

- Soupis dodávek požadovaných Kupujícím nad rámec původního smluvního ujednání:

- Cena vyplývající z řádného provedení víceprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena celkem bez DPH:	-3.621,00 Kč

(slovy: tři tisíce šest set dvacet jedna korun českých)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## Cena za provedení díla

- Článek 7  odst. 1 smlouvy ve znění:

Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, a to ve výši:

Cena bez DPH:			22.884.000,00 Kč

DPH 21 % 				  4.805.640,00 Kč

Cena s DPH celkem: 			27.689.640,00 Kč

Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc šest set čtyřicet korun českých.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení a dodatku č. 1 ve výši:

cena bez DPH:	22.880.379,00 Kč

DPH:	  4.804.879,59 Kč

cena včetně DPH:	27.685.258,59 Kč

Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát osm korun českých padesát devět haléřů.

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Prodávajícím vyhotoveného ocenění změn ze dne 17.09.2025.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ostatní ustanovení kupní smlouvy jsou tímto nedotčena a zůstavují v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými dodatek uzavřít a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Kyjově, dne: 	V Brně, dne:

…………………………………………………………	…………………………………………………

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace	Hraspo spol. s r.o.

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce			Ing. Michal Hrabálek, jednatel

za kupujícího			za prodávajícího