Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 1336/2025/SS

„Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 2 Dodávka technologie a montáž výtahu“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

# ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, tel.: xxx

# dále jen „objednatel“

VÝTAHY Mělník s.r.o. se sídlem Hradčanská 76, 277 35 Mšeno
IČ: 090 47 930, DIČ: CZ 09047930, 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5812037389/0800,
zastoupen Otakar Hanuš, jednatel

- kontaktní osoba: Otakar Hanuš, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329772

- dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 11. 8. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 2 Dodávka technologie a montáž výtahu (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025.

- 2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla z důvodu navazujících prací na první část zakázky.

- 3.2. 	Článek 3.1. se mění tak, že se termín Díla prodlužuje o 18 dnů. Tento článek nově zní takto:

- 3.1. Kompletní dílo (dodávka technologie a montáž výtahu) bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy a s ohledem na dotační podmínky po ukončení části 1, tj. výstavby výtahu a přeložek nejpozději do 30. 11. 2025. Výstupy z revize a kontrolní provozní zkoušky (certifikát shody na výtah dle směrnice EU 2014/33/EU a zprávu z hodnocení pro evakuační elektrický výtah) musí být provedeny nejpozději 
do 10. 12. 2025.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1336/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 753/2025/R 
ze dne 27. 10. 2025.

- Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne			V Mělníku dne

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Výtahy Mělník s.r.o.
starosta města Mělník