Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

ev. č. objednatele: 1351/2025/SS

„Příkazní smlouva o výkonu TDS - Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

# ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, xxx

# dále jen „příkazce“

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o. se sídlem Nová 209/13, 276 01 Mělník
IČ: 24189383, DIČ: CZ24189383, 
bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 222741541/0600,
zastoupen: Ing. Jakubem Dušátkem - jednatelem

- kontaktní osoba: Ing. Jakub Dušátko, xxx

- společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 187129],

- dále jen „příkazník“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 30. 7. 2025 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést výkon technického dozoru stavby pro příkazce akce, která spočívá v realizaci zakázky s názvem Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů (dále jen „dílo“).

- 2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla z důvodu navazujících prací k přípravě kolaudačního řízení s tím související navýšení smluvní odměny o jeden měsíc.

- 3.2. 	Článek 4.2. se mění tak, že se termín Díla prodlužuje o 1 měsíc. Tento článek nově zní takto:

- 4.2. Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do řádného ukončení stavebních, přičemž předpokládaný termín dokončení stavebních prací vč. revizí a zkoušek je do konce prosince 2025. Celková doba realizace stavebních prací činí 6 měsíců.

- 3.3.	Článek 5.1. se mění tak, že se hodnota Díla navyšuje o jednoměsíční plnění ve výši 28 000 Kč bez DPH, 33 880 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:

- 5.1. Smluvní odměna za provedení činností uvedených v čl. 3.2 a čl. 3.5 této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 28 000 Kč bez DPH za jeden měsíc plnění, inženýrská činnost k vyřízení kolaudace činí 5 000 Kč bez DPH, cena celkem tedy je 173 000 Kč bez DPH za celou dobu plnění, 209 330 Kč s DPH za celou dobu plnění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1351/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 753/2025/R 
ze dne 27. 10. 2025.

- Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne					V Mělníku dne

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Jakub Dušátko
starosta města Mělník 				jednatel