# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel:
Mateřská škola Sady Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Revoluční 52, 741 01 Nový Jičín
IČO: 62330128
Zastoupená: Soňa Nevrlová
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Umělecký zámečník Petr Zlámalík
Sídlo: Kunín 305
IČO: 66924707

Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyrobit a namontovat historické  mříže do oken budovy Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace včetně povrchové úpravy, dopravy a montáže.
2. Předmětem díla je:
   - 5 ks okenních mříží dle schválené technické specifikace,
   - 1 ks atypické okenní mříže.
3. Zhotovitel provede dílo řádně, odborně a v souladu s platnými technickými a bezpečnostními normami.

## III. Cena díla

1. Cena díla je sjednána jako pevná a celková ve výši 75 700 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých)

2. Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na výrobu, dopravu, montáž, materiál a likvidaci odpadu.

## IV. Platební podmínky

1. Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu).
2. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

## V. Termín plnění

1. Termín realizace díla je stanoven na říjen 2025.
2. Přesný termín montáže bude dohodnut nejpozději 14 dnů před zahájením prací.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který potvrdí splnění smlouvy.

## VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců od data předání.
2. V případě zjištění vad během záruční doby je zhotovitel povinen je odstranit na vlastní náklady do 14 dnů od nahlášení vady.

## VII. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou po dohodě obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
V Novém Jičíně dne 12.9.2025

Za objednatele:                                                                                                       Za zhotovitele:

......................................................                                                                                  …………………………………
Soňa Nevrlová, ředitelka MŠ                                                                             Petr Zlámalík