| Objednávka č. : 738/25/2900 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel (IČ, DIČ, adresa) IČ: 49241648 DIČ: CZ49241648 |  |  |  | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 1617 Praha 110 00 |  |  |
| Objednatel (IČ, DIČ, adresa) IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463 Fax: xxxxxxxxxx |  |  |  | Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 Uherský Brod 688 01 |  |  |
| Vystaveno: Datum dodání: Vystavil: Telefon: E-mail: | 5. 11. 2025 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Na základě předložené cenové nabídky u Vás objednáváme posouzení výhledového stavu odtokových poměrů pro odsouhlasenou variantu ze studie PPO II na řece Olšavě v Uherském Brodě se zapracováním úpravy mostních objektů. Obsahem zpracování by mělo být mimo jiné: - 2D model záplavového území města - výpočty výhledových odtokových poměrů při průchodu povodňových průtoků se zkapacitněním mostů - vyhodnocení výsledků výpočtů ve srovnání stávajícího a návrhového stavu - grafické vyhodnocení výsledků - závěrečné vyhodnocení Specifikace postupu prací: - Vypracování modelu proudění vody ve variantě se zkapacitněním mostů dle studie Aquatis - Při dosažení dílčích výsledků modelu konzultace s Povodím Moravy, s. p., zjištění stanoviska (práce v hodnotě 60.000,- Kč bez DPH) - V případě kladného stanoviska Povodí Moravy, s. p. - dopracování posudku (práce v hodnotě 30. 400,-Kč bez DPH - V případě záporného stanoviska Povodí Moravy, s. p. , objednatel v součinnosti se zhotovitelem zajistí úpravu technického řešení studie. Termín zpracování: prosinec 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Označení dodávky |  | Množství |  |  | Jednotka | Předp. cena celková |
| 1.Olšava PPO II - posouzení odtokových poměrů, úprava mostních objektů |  | 1 |  |  | kompl. | 109 384,00 |
| Předpokládaná cena celkem: |  |  |  |  |  | 109 384,00 |
| Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod Individuální / limitovaný příslib *) Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu ……………………………………………………………………………………… *) Nehodící se škrtněte Předkontace: Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ OrgC I MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr. 231 400 22 19 61 21 0 0 0 6143 0 0 0 0 851 45244782 0 Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ. Dodavatel akceptuje objednávku 10.11.2025 VODNÍ DÍLA – TBD a.s.. |
| Poznámka: |  |  | Schválil (příkazce operace): Ing. Petr Velecký |  |  |  |