DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1, 2, 3 a 4

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš Pobočka Nový Jičín |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Geocart CZ spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 653/143, 612 00 Brno |
| Zastoupen: | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel společnosti |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247/0100 |
| IČO: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).

- PREAMBULE

Na základě kontroly spisové dokumentace si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Labuť u Bílovce, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo čís. objednatele 406-2020-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:

„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“

V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30. 6. 2025.

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Důvodem vyhotovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je:

- Změna ve vedení společnosti zhotovitele

Ve vedení společnosti Geocart CZ spol. s r.o. podal ke dni 9. 9. 2025 rezignaci jeden z jednatelů – Ing. Pavel Svoboda. Činnost jednatele bude nadále vykonávat Bc. Ondřej Hrdlička. V činnosti pozemkových úprav bude firmu zastupovat xxx.

- Náprava termínu předání díla dle textu Smlouvy o dílo

Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace a v souladu s čl. 2.2 Výzvy k podání nabídek, kde si zadavatel vyhradil právo změnit termín dokončení plnění veřejné zakázky, dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností:

3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 406-2020-571101 zůstávají beze změny.

čl. II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

          - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.

2.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.	Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: Ostrava	Místo: Brno

Datum: 06.11.2025	Datum: 05.11.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička

Funkce: zástupkyně ředitele

Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatel společnosti

Příloha:

- 1. Položkový výkaz činností