Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# 1. Smluvní strany

1.1. 	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu:  	Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.:		+420 466 510 769

Fax:		+420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Jan Brožek, odbor investiční a správní

Tel.:		+420 736 504 304

E-mail:		jan.brozek@umo5.mmp.cz

IČ:		00 27 40 46

DIČ		CZ 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 	181570036/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2	Ján Mucha

Sídlo: Dašická 1762, Pardubice

Zastoupená ve věcech smluvních:	Ján Mucha

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Ján Mucha

Tel./fax.: 777 336 614

E-mail:	muchastavremo@volny.cz

IČ:	401 15 798

DIČ:	CZ520507398

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu:	410149-561/0100

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

# 2. Předmět dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova-Rokycanova-K Višňovce“, uzavřené dne 5. 9. 2025, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo. Původní celková cena je navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány Cenové nabídce VCP, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				        1.472.251,51Kč

Výše DPH (21%)					          309.172,82Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			       1.781.424,33Kč

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				     1.653.273,21 Kč

Výše DPH (21%)				 	       347.187,37 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			     2.000.460,58 Kč

# 3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

3.1 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.2 	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

3.5 	Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 246/2025 R ze dne 5. 11. 2025.

3.6 	Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka VCP

# V Pardubicích dne						V Pardubicích dne

# za objednatele:							za zhotovitele

# --------------------------------					---------------------------------

Jiří Rejda, DiS.						       Ján Mucha

starosta MO Pardubice V