DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

- Smluvní strany

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických:	XXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku

investic a dotací

XXXXXXX, referent investic

bankovní spojení:	XXXXXXX

datová schránka – ID:	c9vbr2k

telefon / fax:	+420 554 706 111

e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

se sídlem:	U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:	28596854 / CZ28596854

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Jiří Krupa, jednatel společnosti

- ve věcech technických:	XXXXXXX

- hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXX, XXXXXXX

registrace:		obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33800

bankovní spojení:	XXXXXXX

datová schránka – ID:	284jhfq

telefon / fax:	+420 554 254 710 / -

e-mail:	jrstakr@jrstakr.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2025 na realizaci díla: „Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Pod Lipami, Bruntál“ je úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.

- V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

- Celková cena bez DPH dle SOD	462 300,00 Kč

- Navýšení ceny dle ZL č. 1 	+ 42 815,50 Kč

- Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH  	505 115,50 Kč

Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Změna nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

- Ostatní podmínky

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

- Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1

- Příloha č. 2 – změnový rozpočet MNP/VCP

V Bruntále, dne: 10.11.2025	V Bruntále, dne: 7.11.2025

Objednatel:	Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA	Jiří Krupa

1. místostarosta města	jednatel společnosti