Národní kulturní památka Vyšehrad

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Excavo s.r.o.

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze po spisovou značkou C411326/MSPH

Zastoupená: Oliverem Jarošem

Sídlo: Čížovská 1532, 190 16 Praha 9

IČO: 22130039, DIČ: CZ22130039

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/878/2025

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

- Smluvní strany se dohodly na méněpracích spočívajících zejména v

- Snížení výměry skutečně realizovaného rozebrání a kladení dlažby

- Změny waga spojky na navrtávací pas DN 150.

V souvislosti s výše uvedeným byl aktualizován rozpočet. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku

Celková cena za dílo po aktualizaci o méněpráci bez DPH:	207.854,00,- Kč

DPH:							43.649,34,- Kč

Celková cena za dílo po aktualizaci o méněpráci s DPH:	251.503,34,- Kč

- Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Praze dne 24.10.2025				V Praze dne 24.10.2025

…………………………………….		…………………………………….

Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                                 Oliver Jaroš

Příloha č. 1 aktualizovaný rozpočet