
DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: 

Technické služby Blansko, s.r.o.
Sídlo: 


nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ:


26286173
DIČ:


CZ 26 28 61 73
Plátce DPH:

ANO
Bankovní spojení:

Zastoupená:
Emanuelem Svěrákem, jednatelem společnosti, 

tel.:                          e-mail: reditelts@seznam.cz
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 

MEGAStav cz. s.r.o.
Sídlo: 


Blansko-Klepačov, Dlouhá č. 29. 678 01
IČ:


26290855
DIČ:


CZ26290855
Plátce DPH:

ANO
Bankovní spojení:


Zastoupená:
Alenou Čermákovou, prokuristkou společnosti 

tel.:                       e-mail: megastav@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.1 se mění znění uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 18.5.2017 z důvodu provedení níže uvedených prací nad rámec této smlouvy.
Předmět plnění 

1. Podbití záklopu:
Před potřebou využití částí stavby tj. dřevěného podbití záklopů o výměře -  47,6 m2 pro konstrukční a estetickou potřebu a po detailním posouzení jejího nevyhovujícího stavu, navrhla dodavatelská firma odstranění původního smrkového masivního materiálu a navrhuje zhotovení nového rastru a ukotvení tohoto záklopu z OSB desek, následnou aplikaci stěrkového tmelu, se sklotextilní síťovinou, rohovou lištou a finální silikátovou barvou. 

2. Opěrná zídka:

V průběhu plnění předmětu smlouvy zadavatel při posouzení stavu terénních nerovností požaduje nad rámec znění této smlouvy (v prostoru na konci anglických dvorků) opravu opěrné zídky v délce 1,9 m a výšce 0,6 m za použití materiálu - plotových tvárnic. 
3. Dlažba:

Zadavatel nad rámec znění této smlouvy požaduje opravu chodníku před hlavním vchodem, před schodištěm a to úpravou podkladu, osazením obrubníků a položením zámkové dlažby.
Cena

Celková cena díla na základě uzavřené smlouvy v hodnotě  …………………………...…..…..,- Kč bez DPH 
se za provedené práce dle tohoto dodatku č.1 navyšuje o částku ….........................,- Kč bez DPH  
a činí celkem ……………………………………………………………………………………..…..…………..…..... ,- Kč bez DPH
Ostatní znění smlouvy se nemění.
V Blansku, dne 23.8.2017 






V Blansku, dne 23.8.2017
…………………………………..







…………………………………..

za objednatele








za zhotovitele

Svěrák E.








Alena Čermáková
jednatel společnosti







prokurista společnosti











2

