# Smlouva o dílo

Discovery řešení prodeje vstupenek pro Památník Terezín

Datum vystavení: 31. 10. 2025

Památník Terezín

IČO: 00177288

DIČ: CZ00177288

se sídlem Principova alej 304, 411 55 Terezín

Zřizovatel: Ministerstvo kultury, IČO 00023671

zastoupená ředitelem PhDr. Janem Roubínkem

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu:		134471/0710

Kontaktní osoba: 	Mgr. Tomáš Výchopeň- vychopen@pamatnik-terezin.cz

dále jen „Objednatel“

a

UX Fans s.r.o.

IČ: 065 96 193

DIČ: CZ06596193

se sídlem Sovova 584/2, 460 14 Liberec XIV – Ruprechtice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40618

zastoupená jednatelem Tomášem Valouškem a Rudolfem Krejcarem

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu:		2001940044/2010

Kontaktní osoba: 	Aleš Frühbauer - ales@uxf.cz - Account manager

Martin Humpál - humpal@uxf.cz - Product designer

dále jen “Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel společně též jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“

V souladu s nabídkou ze dne 27. 10. 2025 tímto Objednatel objednává u Dodavatele poskytnutí následujícího Plnění s níže uvedenou specifikací:

## Specifikace Plnění / Předmět smlouvy:

## Obecné informace

| Specifikace projektu “Discovery řešení prodeje vstupenek pro Památník Terezín“ | - Audit Současného Stavu - Analýza Požadavků - Průzkum Trhu - Doporučené Řešení s ohledem na potřeby |
| --- | --- |
| Klíčové výstupy | - Exekutivní Shrnutí - Analýza Současného Stavu - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení |
| Očekávané Přínosy | Pro Management: - Objektivní základ pro rozhodnutí o investici - Minimalizace rizik špatného výběru - Optimální využití dotačních prostředků Pro Provoz: - Rychlejší a spolehlivější systém - Automatizace rutinních procesů - Lepší kontrola kapacit a front - Online předprodej Pro Účetnictví: - Integrace s Helios - Automatické účetní záznamy - Reporting |
| Časový rámec (zahájení, trvání) | Zahájení prací: v den podpisu smlouvy Termín dokončení: max. 40 pracovních dnů od potvrzení smlouvy |
| Zodpovědná osoba | Aleš Frühbauer ales@uxf.cz |
| Adresa pro zasílání faktur | fakturace@pamatnik-terezin.cz |
| Kontaktní osoba Objednatele | Mgr. Tomáš Výchopeň vychopen@pamatnik-terezin.cz |
| Kontaktní osoba Dodavatele | Aleš Frühbauer ales@uxf.cz |

## Cena Plnění

| Položka Odměny | Cena |
| --- | --- |
| Celkem bez DPH | 117 600 Kč |

Případné práce nad rámec této nabídky budou fakturovány částkou 1300 Kč za hodinu bez DPH.

## Platební podmínky

| Pořadové číslo | Částka v Kč bez DPH | Datum vystavení | Datum splatnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Faktura č. 1 | 58 800 Kč | v den podpisu smlouvy | 14 dní od vystavení faktury |
| Faktura č. 2 | 58 800 Kč | při odevzdání finálního reportu | 14 dní od vystavení faktury |

## Závěrečná ustanovení

V případě odlišného ujednání v Nabídce na dodávky plnění a této Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Změna Smlouvy je možná prostřednictvím číslovaného dodatku podepsaného ze strany obou Smluvních stran.

V Liberci  dne 06. 11. 2025		V _______________ dne _______________

Dodavatel:				Objednatel:

.......................................................................               …………………………………………………………….

Tomáš Valoušek, jednatel UX Fans s.r.o.		PhDr. Jan Roubínek, ředitel Památník Terezín