Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. UMO4/772/2025/UOPK/Va
Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství u archeoparku v Pardubičkách
Smluvní strany

Statutární město Pardubice,

Městský obvod Pardubice IV

Bokova 315

530 03 Pardubice

zastoupený starostou městského obvodu Janem Procházkou

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení:
číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:

       ve věcech smluvních        Jan Procházka, starosta městského obvodu
       ve věcech technických     Bc. Petra Vašíčková, DiS. referent UOPK
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a
Ing. Michal Švarc
IČ: 87864835
DIČ: 

bankovní spojení:

číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:

       ve věcech smluvních 

Ing, Michal Švarc
       ve věcech technických  

Ing. Michal Švarc
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)
      Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 k SOD č. UMO4/772/2025/UOPK/Va akce: „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství u archeoparku v Pardubičkách“ v článku:

V. Místo předání a doba plnění, bod 3.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli podle jednotlivých stupňů v takto sjednaných termínech: a)Termín předání kompletní dokumentace do 31.října 2025

Dodatkem č. 1 je stanoven nový termín dokončení díla bez vad a nedodělků na 16. ledna 2026.

V Pardubicích dne                                                  V Pardubicích dne 

Za objednatele:




Za zhotovitele:

_______________________



_______________________

         Jan Procházka



                    Ing. Michal Švarc
               starosta
                                                   
Městského obvodu Pardubice IV
DOLOŽKA

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. UMO4/772/2025/UOPK/Va byl schválen usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV  č. 836/56  – X/2025 ze dne 15.10.2025
