D O D A T E K   č.1

ke Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

- Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

- se sídlem:	Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33

- zastoupena:	Mgr. Martin Mikolášek - ředitel

- IČ:	00602051

- DIČ:	CZ00602051

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- WINRO, s.r.o.

- se sídlem:	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

- zastoupena:	Romanem Winklerem, jednatelem

- IČ:	62300911

- DIČ:	CZ62300911

- bankovní spojení:	KB Opava, a.s.

- číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- , tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.9.2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem: „Oprava pískovcového soklu a fasády objektu SUŠ, Ostrava“.

- Předmětem tohoto dodatku je specifikace prací pro rok 2017 v následujícím rozsahu:

SO 01 - Oprava okapového systému (žlaby, svody)

SO 03 - Oprava soklové části fasády - část

SO 04 - Sanace zavlhlého zdiva

III.
Doba plnění

- Termín realizace prací specifikovaných v čl. II. tohoto dodatku:

- zahájení prací:		11.09.2017

- ukončení prací:	29.12.2017

IV.
Cena díla

- Dohodnutá cena prací v rozsahu dle čl. II tohoto dodatku činí:

základní cena bez DPH		  1.652.892,60 Kč

DPH 21%				     347.107,40 Kč

celkem vč. DPH 21%		2.000.000,00 Kč

V.
Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:

- - Souhrnný rozpočet stavby

| V Ostravě dne 05.09.2017 ……………………………………. za objednatele Mgr. Martin Mikolášek, ředitel |  | Ve Velkých Hošticích dne 05.09.2017 …………………………….. za zhotovitele jednatel |
| --- | --- | --- |