# Smlouva o dílo

č.:1/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY

1.1.   Zhotovitel:                   PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Přemysla Otakara II. 10/6

370 01 České Budějovice

Korespondenční adresa:	Sosní 949/27

373 73 Štěpánovice

Jednající: 		Ing. Petr Steinbauer – jednatel společnosti

Bank. spojení: 		ČSOB České Budějovice č. ú.: 253697600/0300

IČ: 				60826053

DIČ: 				CZ60826053

Tel.:  				387 984 922

(dále jen zhotovitel)

1.2. 	Objednatel: 		Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou č. 417

373 41 Hluboká nad Vltavou

Jednající:			Ing. Vladimír Pokorný – ředitel zoo

IČ:				00410829

DIČ:				CZ00410829

# (dále jen objednatel)

1.3.  Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:

Za objednatele:		Ing. Vladimír Pokorný – ve věcech smluvních

Ing. Jan Švarc – ve věcech technických

#### Za zhotovitele:	Ing. Petr Steinbauer - ve věcech smluvních a technických

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

  - Stavba:  	„Rekonstrukce hlediště a jeviště dětského divadla Jihočeská zoologická

zahrada Hluboká nad Vltavou“

Místo:   	Hluboká nad Vltavou

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě dle odstavce 2. 1. a 5. 1. následující dílo tohoto rozsahu:

- Dle položkového rozpočtu ze dne 14.8.2017 a zjednodušené nabídky ze dne 14.8.2017

- ČAS  PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Zahájení prací :	4.9.2017

Dokončení prací:			15.12.2017

Za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým způsobům výstavby. Pokud nastane situace, že z důvodů uvedených v předchozí větě nelze pokračovat ve stavbě, bude tato skutečnost zapsána ve stavebním deníku a zhotovitel po tuto nezbytně dlouhou dobu není se stavbou v prodlení.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací.

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

  - O předání pracoviště a stejně tak o předání a převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis.

Součástí plnění je předání všech potřebných dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání díla.

  - Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému

dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

  - Dokončením díla se rozumí:

- fyzické dokončení díla a jeho protokolární předání objednateli a současně:

- předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména: prohlášení o shodě jednotlivých výrobků - materiálů, atesty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálů, nebezpečných odpadů ohrožujících životní prostředí.

5.  SMLUVNÍ CENA A FINANCOVÁNÍ

5.1.  Cena za dílo se sjednává dle cenové nabídky a je přílohou:

CENA CELKEM bez DPH		1.755.822,02,- Kč
	DPH						   368.722,62,- Kč
	Cena celkem s DPH			2.124.544,64,- Kč

  - Financování bude uskutečněno měsíční fakturací dle skutečně provedených prací se splatností 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

  - Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve

výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

  - Strany se dohodly, že pokud vzniknou vícepráce, budou evidovány ve stavebním deníku             zhotovitele. Dopad případných víceprací na celkovou cenu za dílo bude po odsouhlasení obou smluvních stran dokumentován ve stavebním deníku s poznámkou, že se jedná o vícepráce. Na neodsouhlasené vícepráce nebude brán zřetel.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud        touto smlouvou není stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro        použití v ČR.

6.3. Zhotovitel bude respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZP jakož i        vnitřní předpisy objednatele, s kterými bude zhotovitel seznámen při předání pracoviště.

7. VADY DÍLA

7.1.  Kvalita díla se řídí platnými technickými a právními předpisy.

7.2. 	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude je respektovat. Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných technologiích, pracích a budou je dodržovat.

8. SMLUVNÍ POKUTA

8.1.	Za prodlení s termínem dokončení díla za každý započatý den prodlení 1.000,- Kč.

9. OCHRANA ÚDAJŮ

S odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly, byť náhodně, při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch druhé strany, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených povinností prodávajícím.

Smluvní strany se zavazují bezodkladně oznámit druhé straně, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.		Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou

podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě do 7

dnů.

10.2.	Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvených termínů za podstatné

porušení smluvní povinnosti.

10.3.	Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení svých prací odklidí do 3 pracovních dnů

veškerý obalový materiál, zbytkový materiál, stavební suť a vše, co souviselo s jeho

činností.

Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hluboké nad Vltavou,  dne 18. 8. 2017

Za objednatele: 					Za zhotovitele

………………………….				…………………………..

Ing. Vladimír Pokorný				Ing. Petr Steinbauer

ředitel ZOO Hluboká					jednatel společnosti PRADAST spol. s r.o