NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Číslo spisu: S/10494/SOPK/25

Číslo jednací: 20722/SOPK/25

Číslo akce: 0065/16/25 Číslo ISPROFIN: 115V342003878

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 10494/SOPK/25 ze dne 18.06.2025
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

- Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:

RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.

Ing. Kateřina Šindelářová

Ing. Pavel Trnka

z nichž každá je oprávněná jednat samostatně

(dále jen „objednatel”)

a

- Zhotovitel

NDCON s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Bankovní spojení:	, Číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. C42028

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Robert Michek, tel.:

(dále jen „zhotovitel”)

II.

  - V průběhu realizace akce „Revitalizace Robečského potoka mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem“ bylo zajištění geodetického zaměření výrazně časově náročnější, než původně obě smluvní strany předpokládaly, koryto vodního toku Robečského potoka i přilehlá niva byly výrazně zarostlé vegetací. Geodetické zaměření lokality a stávajícího vodního toku je nezbytným podkladem pro návrh (koncept) řešení. Z tohoto důvodu došlo k časovému posunu dalšího průběhu prací v části a).

Z uvedených důvodu se upravuje harmonogram prací.

  - Čl. III. Doba a místo plnění, bod 3.1 Smlouvy o dílo se v částí a) nahrazuje následujícím zněním:

  - a) geodetické zaměření a vypracování návrhu díla - termín do 27. 10. 2025.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

- Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy se jedná o změnu, která nastala v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze dne	 V Praze dne

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR
(objednatel)

Ing. Robert Michek
jednatel NDCON s.r.o.
(zhotovitel)