Dodatek č.1 ke

smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:			Město Jičín

se sídlem: 			Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Bankovní spojení:		KB Jičín, č.ú. 524541/0100

IČ: 				00271632

DIČ: 				CZ00271632

zastoupený: 	JUDr. Janem Malým, starostou

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel:			Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

se sídlem: 			Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

Bankovní spojení: 		xxxxx

IČ: 				274 84 211

DIČ: 				CZ 274 84 211

zastoupený:	xxxxx

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

II. Předmět smlouvy

- Smluvní strany potvrzují, že dne 13.5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování studie, která navrhne způsob odvodu dešťových vod z průmyslové zóny I, zahrnující lokality 97-VP, 98-VP a 99-VP dle územního plánu Jičína.

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že předmět smlouvy bude změněn, a to v jeho rozsahu.

Za tímto účelem smluvní strany doplňují článek II. smlouvy o dílo následujícím textem:

„Zhotovitel zajistí vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. a Povodí Labe s. p. ke konečnému textu studie“

- Smluvní strany se tímto dodatkem s ohledem na výše uvedené dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut. Za tímto účelem smluvní strany mění odst. 1 článku III. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v rozsahu dle bodu II. této smlouvy a tohoto dodatku do 17.12.2025.

IX. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení zůstávají beze změn

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran

- Tento dodatek je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Chrudimi dne:			    			V Jičíně dne:

Za zhotovitele:						Za objednatele:

………………………………………………………				……………………………………………

Xxxxx								JUDr. Jan Malý

xxxxx								starosta

Město Jičín