DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Novostavba modulového pavilonu ZŠ Zličín“

mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Městská část Praha – Zličín |
| --- | --- |
| sídlo: | Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele | JUDr. Marta Koropecká, starostka |
| IČO: | 00241881 |
| DIČ: | CZ00241881 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: | 2000696369/0800 |

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

| Zhotovitel: | WAREX spol. s r.o. |
| --- | --- |
| sídlo: | Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Ondřejem Salabou, prokuristou |
| IČO: | 18628419 |
| DIČ: | CZ18628419 |
| zápis v OR: | C 2845 vedená u Městského soudu v Praze |
| ID datové schránky: | 7ddbprp |
| telefon: | XXXXXXXXX |
| e-mail: | info@warex.cz |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | jméno XXXXXXXX pozice: obchodní zástupce telefon: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX |

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 15.7.2025 a Dodatek č.1 ze dne 5.11.2025 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU – se doplňuje o odst. 1.14. tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele ZL č.2 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, která se podpisem dodatku č. 2 stane přílohou č. 4 smlouvy.

B. 	V čl. II smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 2.2 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

      - Zhotovitel je povinen provést dílo a všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v následujících termínech:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zahájit plnění díla převzetím staveniště

Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit maximálně do 127 dnů o předání staveniště.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jejím řádným dokončením a protokolárním předáním díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

C. 	Čl. III smlouvy – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY– se doplňuje o odst. 3.20. tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 2 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 91.686,68 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 Smlouvy a dodatku č.2 Smlouvy tím činí:

Cena bez DPH:	21 808 268,63 Kč

Sazba DPH:	21%

DPH:	4 579 736,41 Kč

Cena s DPH:	             26 388 005,04 Kč

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel..

3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	Změnový list č.2

4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.7.2025 a Dodatku č. 1. ze dne 5.11.2025 zůstávají beze změn.

5.	Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 10.11.2025.

# 6. 	Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze, dne: 13.11.2025		            V Praze, dne: 13.11.2025

Za objednatele:			Za zhotovitele:

……………………………….                       			          ….……………………………..

JUDr. Marta Koropecká				             	Ing. Ondřej Salaba

starostka					             	       prokurista

WAREX spol. s r.o