DODATEK č 1

k č. SPA-2025-800-000172/01
ke Smlouvě o dílo: Fotovoltaický systém – Nebanice
 uzavřené dne l6.05.2024 podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNI STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1.1.1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367
Společnost zastoupená:
      		     předsedou představenstva Mgr. Davidem Bracháčkem
  		     místopředsedou představenstva Ing. Milanem Míkou
Bankovní spojení: 
Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Enado s.r.o.
se sídlem Revoluční 464, 351 37 Luby
IČO: 14041936 DIČ: CZ14041936
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
v oddíle C, vložce 41560
Společnost zastoupená:
  		     Mikuláš Bindzar, jednatel
Bankovní spojení:

Zástupce při jednání ve věcech technických:

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,Smluvní strany", každá samostatně pak dále jen ,,Smluvní strana")

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

S   M   L   O   U   V   Ě      O     D   Í   L   O    :

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení dohodly na následující změně Smlouvy o

dílo č. SPA-2025-800-000172 ve znění předchozích dodatků.

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2025-800-000172 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku

mění takto:

Prodloužení termínu instalace.

- článek 3. Čas plnění odstavec (b) článku 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. odst. (b) ukončení prací včetně funkčního napojení do nadřazeného datového systému, 
 přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.09.2026.

- článek 6. Záruční doba článek 6.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.2. záruční lhůty pro jednotlivé komponenty FVE jsou:

| Fotovoltaické moduly | 25 letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem |
| --- | --- |
|  | 12 letá produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče | 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |
| Ostatní | 60 měsíců |

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ě. SPA-2025-800-000172 neuvedená v tomto dodatku
            zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
            dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel 
            a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne								V Chebu dne

Za Objednatele:								Za Zhotovitele:

……………………………….						……………………………….
Mgr. David Bracháček							Mikuláš Bindzar
předseda představenstva						jednatel

……………………………….
Ing. Milan Míka
místopředseda představenstva