Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

### na provedení stavby „Levobřežní silnice, OHO, I. etapa (stavba č. 4369)“ uzavřené dne 3.11.2024 
mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel	SPOLEČNOST OHO Zátor 2024

Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

KARETA s.r.o.	(společník č. 1 - vedoucí partner společnosti)

sídlo 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO:	62360213

DIČ:	CZ62360213

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

POHL cz a.s., odštěpný závod Opava	(společník č. 2)

sídlo 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu s ustanovením čl. 21, bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

- čl.7  Cena díla a platební podmínky  -  v bodě 7.1. se cena díla mění následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	19 235 000,--  Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2	 845 867,55 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 3 574 355,68 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	16 506 511,87 Kč

- Změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je Změnový list č.1.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

| Za objednatele: V Ostravě dne 30.10.2025 xxx ……………………………… Mgr. Petr Birklen generální ředitel | Za zhotovitele: V Bruntále dne 30.10.2025 xxx ………………………………… SPOLEČNOST OHO Zátor 2024 xxx jednatel společnosti KARETA s.r.o. vedoucí partner společnosti |
| --- | --- |

V Opavě dne 30.10.2025

xxx

…………………………………

POHL cz a.s., Odštěpný závod Opava

xxx

vedoucí o.z. Opava

společník č. 2