Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1366/2025/SS

„Zajištění pozice odborného technického konzultanta při přípravě VZ vypisované formou Design & Build“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta,

- dále jen „objednatel“

  - ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 47450347, DIČ: CZ47450347, 
bankovní spojení ČSOB, a.s., číslo účtu 246617/0300

- zastoupen Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem,

- kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mrázek, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365i
dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 7. 8. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v zajištění pozice odborného technického konzultanta při přípravě VZ vypisované formou Design & Build a vypracování technické dokumentace – Bílé knihy zakázky (knihy standardů) (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 6. 2025.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

- Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace z důvodu změny dispozice zážitkového bazénu a s tím související další projekční práce a z důvodu vypracování geologického posudku, který je pro knihu standardů důležitý a byl objednán až na žádost zhotovitele.

Článek 3. 2. 2. se mění tak, že se doba realizace posouvá o 25 dnů. Tento článek nově zní takto:

- 3.2.2. technickou dokumentaci/knihu standardů dle článku 2.1. této smlouvy bude předložena objednateli do 103 dnů od podpisu smlouvy, tj. do 18. 11. 2025.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1366/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 750/2025/R ze 
dne 27. 10. 2025.

Data podpisů viz elektronické podpisy

V Mělníku 					V Hradci Králové

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Tomáš Mrázek
starosta města Mělník 				jednatel