8024411025

Smlouva o poskytování služeb TECHNICKÉHO SPRÁVCE PROJEKTU

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

- Se sídlem: 		Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO:	 		00842001

- DIČ:	 		CZ00842001

Zastoupená:		XXXX, XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 1446

Datová schránka: 	XXXX

Bankovní spojení: 	XXXX

Číslo účtu: 		XXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

DATASENSE s.r.o.

Se sídlem: 		Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 			24664812

DIČ: 			CZ24664812

Zastoupená:		XXXX, XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164474

Datová schránka: 	XXXX

Bankovní spojení: 	XXXX

Číslo účtu: 		XXXX

Kontaktní osoba: 	XXXX, XXXX

Plátce DPH: 		ano

(dále jen „Poskytovatel”)

(společné jako „Smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o poskytování služeb technického správce projektu (dále jen „Smlouva“):

- Definice a výklad

Níže uvedené pojmy, výrazy a zkratky mají v této Smlouvě následující význam s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

„Cena“ označuje cenu za řádné a včasné poskytnutí Služeb na základě Objednávky konkrétních služeb;

„Cenová nabídka“ je Nabídka Poskytovatele, společnosti DATASENSE „Technický dozor nad realizací projektu Kybernetická bezpečnost NNM“ ze dne 15.5.2025, která je přílohou č. 2 této Smlouvy

„Dotační akce“ je akce dotačního projektu Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě ev. číslo CZ.06.01.01/00/22_004/0000172, spolufinancovaného z IROP 2021–2027 – výzva 4;

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty;

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Objednatel“ je Smluvní strana takto označená v hlavičce této Smlouvy;

„Objednávka“ znamená právní jednání adresované Objednatelem Poskytovateli k poskytnutí konkrétních objednaných Služeb;

„Oprávněné osoby“ jsou osoby za Smluvní strany oprávněné jednat ve věcech této Smlouvy, které jsou uvedené v čl. IX této Smlouvy;

„Poskytovatel“ je Smluvní strana takto označená v hlavičce této Smlouvy;

„Projekt“ je dotační projekt Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě ev. číslo CZ.06.01.01/00/22_004/0000172

„Smlouva“ je tato smlouva o poskytování služeb technického správce Projektu;

„Služby“ označují služby spočívající ve výkonu technického dozoru nad realizací projektu popsané podrobněji v čl. II odst. 2 této Smlouvy;

„Smluvní strany“ jsou Objednatel a Poskytovatel;

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/1915 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;

Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplyne něco jiného:

při výkladu této Smlouvy se k nadpisům nepřihlíží,

slova uvedená v jednotném čísle se použijí i v množném čísle nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje a

slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je zajištění technického dozoru nad realizací projektu „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě“, ev. číslo CZ.06.01.01/00/22_004/0000172, spolufinancovaného z IROP 2021–2027 – výzva 4.

Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) a Prováděcím dokumentem IROP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.

Předmět a rozsah Služeb vyplývá z Přílohy č. 1 - Specifikace služeb technického dozoru a Přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a z této Smlouvy. Součástí technického dozoru jsou zejména následující činnosti:

- garantování, že dodávané řešení je v plném a jednoznačném souladu s technickou specifikací (viz příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě – 2“ vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2024-040057) a s nabídkou vítězného dodavatele,

- průběžné ověřování shody realizovaných prvků s uvedenými parametry,

- identifikace odchylek a jejich nápravných opatření, komunikace s dodavatelem a Objednatelem,

- zajištění technické podpory projektovému týmu, reporting vedoucímu projektu a projektovému managerovi a aktivní součinnost při dodržování harmonogramu a plánovaných milníků,

- odborný dozor nad implementací vysoutěžených technických opatření,

- dohled nad zkušebním provozem technických opatření,

- pravidelný reporting vedení projektu,

- kontrola činnosti dodavatele, spolupráce při závěrečném auditu.

Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 písm. a), a že je má od Objednatele plně k dispozici.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí poskytovat pro Objednatele průběžně dle jeho aktuálních potřeb, po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy a na základě dílčích Objednávek Objednatele, Služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě určeném touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas poskytnuté Služby Cenu podle pravidel stanovených touto Smlouvou.

Předmět této Smlouvy bude realizován na základě jednotlivých Objednávek Objednatele. Objednatel v každé Objednávce uvede alespoň druh a rozsah požadovaných Služeb. Může však specifikovat i další náležitosti jako jsou zejména podmínky poskytnutí Služeb apod.

Poskytovatel je povinen Objednávku nejpozději do konce následujícího pracovního dne od jejího odeslání Objednatelem potvrdit, a to společně s uvedením doby poskytnutí Služeb. Poskytovatel může Objednávku ze závažných důvodů a jen ve výjimečných případech odmítnout, a to pouze pokud se některé náležitosti Objednávky odchylují v jeho neprospěch od úpravy této Smlouvy.

Objednávka bude Poskytovateli doručena formou e-mailové zprávy Oprávněným osobám Poskytovatele ve věcech technických. Potvrzení objednávky Poskytovatel provede formou e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických.

Služby musí být poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a platnými českými technickými normami, které se na něj vztahují, a to včetně technických norem, které nejsou obecně závazné.

Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000,- Kč, kterou se zavazuje kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí Objednateli.

Doba plnění Smlouvy

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení administrativního řízení dotačního programu.

Doba, místo a podmínky plnění

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle požadavků Objednatele.

Místem poskytnutí Služeb je Česká republika, a to dle povahy buď sídlo Objednatele uvedené v hlavičce této Smlouvy nebo i další místo Smluvními stranami sjednané nebo vyplývající z této Smlouvy a jejích příloh. Zahájení poskytování Služeb bude specifikováno Objednatelem v objednávce, jinak platí, že je Poskytovatel povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a obdržení příslušné Objednávky.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby osobně. Poddodavatele je Poskytovatel oprávněn využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud to povaha Služeb umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby také elektronicky vzdáleným přístupem.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby prostřednictvím osob, uvedených v cenové nabídce. Změna takových osob je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za tím účelem je povinen Poskytovatel předložit Objednateli doklady o kvalifikaci nových osob v dostatečném předstihu před plánovaným zapojením těchto osob do provádění prací.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby tak, aby to co nejvíce vyhovovaly požadavkům a potřebám Objednatele. Pokud by nepřesné požadavky nebo sdělené skutečnosti ze strany Objednatele mohly zkreslit výsledek činnosti Poskytovatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku, kdy se o takové skutečnosti Poskytovatel dozvěděl. Pokud Objednatel na svých požadavcích nebo sdělených skutečnostech nadále trvá, jsou pro Poskytovatele závazné, avšak s odpovědností Objednatele za případné škody nebo nedostatky v poskytovaných Službách.

Poskytovatel je povinen s Objednatelem průběžně konzultovat poskytované Služby. Objednatel je oprávněn při těchto konzultacích vznést požadavky na úpravy v činnosti Poskytovatele, které musí Poskytovatel zohlednit.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas, v odpovídající kvalitě tak, aby odpovídaly podmínkám uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách.

Poskytovatel je povinen včas upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a řádně a včas provést taková opatření, které toto riziko zcela vyloučí nebo sníží.

Cena za poskytnutí Služeb a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb Cenu dle Cenové nabídky a podle skutečně poskytnutého rozsahu Služeb.

Cena za poskytování Služeb uvedená v Cenové nabídce je Smluvními stranami sjednána jako konečná a nejvýše přípustná. Tato cena zahrnuje poskytnutí všech činností v rámci jednotlivých druhů Služeb v souladu s touto Smlouvou tak, jak jsou vymezeny v této Smlouvě a jejích přílohách. Poskytovatel prohlašuje, že do ceny Služeb zahrnul všechna plnění v souvislosti s řádným a včasným poskytováním Služeb.

Cena Služeb včetně DPH může být změněna pouze v případě, že mezi dnem nabytí účinnosti této Smlouvy a datem uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změně právních předpisů upravujících DPH, jež se zároveň vztahují na Služby.

Cena za poskytované Služby bude zaplacena na základě faktur vystavovaných po potvrzení splnění každé Objednávky. Každá faktura bude vystavena na Cenu určenou podle odst. 1 tohoto článku. Každá faktura bude zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v hlavičce této Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat:

číslo Smlouvy Objednatele;

lhůtu splatnosti; a

označení, že je plnění financováno z dotačního projektu s uvedením reg. čísla a názvu Projektu: „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě ev. číslo CZ.06.01.01/00/22_004/0000172“.

Přílohou každé faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz Služeb skutečně provedených podle Objednávky, k níž se faktura vztahuje. Souhlas s tímto výkazem si musí Poskytovatel zajistit před vystavením faktury. Poskytovatel je povinen vystavit a Objednateli doručit každou fakturu do 15 kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení výkazu Služeb Objednatelem.

Lhůta splatnosti činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Peněžitý závazek Objednatele bude realizován bezhotovostním převodem a je splněn dnem odepsání částky odpovídající fakturované částce z bankovního účtu Objednatele.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou, je Objednatel oprávněn ji odmítnout a zaslat nebo jinak předat zpět Poskytovateli. Objednatel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení s platbou. Poskytovatel je povinen fakturu opravit a Objednateli ji znovu doručit, přičemž dnem doručení počíná běžet nová lhůta splatnosti v celé její délce.

O změnách bankovního spojení jsou Smluvní strany povinny se navzájem písemně informovat, a to bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Poskytovatelem.

Objednatel neposkytuje Poskytovateli zálohu.

Splnění závazku

Ke splnění závazku dojde poskytnutím Služeb podle Objednávky Objednatele. Služby jsou poskytnuté, jsou-li dokončené a převzaté Objednatelem. Převzetí Služeb může za Objednatele provést pouze Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických.

Objednatel je povinen převzít Služby v případě, že poskytnuté Služby nevykazují žádné zjevné vady. Objednatel nepřevezme Služby, které vykazují vady.

O předání a převzetí Služeb bude Smluvními stranami sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude výkaz Služeb, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V Předávacím protokolu Smluvní strany uvedou, že byly Služby převzaty bez zjevných vad. Nepřevezme-li Objednatel Služby z důvodu výskytu zjevných vad, uvede v Předávacím protokolu soupis těchto vad a skutečnost, že Služby nepřevzal.

Poskytovatel je odpovědný za přípravu Předávacího protokolu podle konkrétního požadavku Objednatele.

Další ujednání

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.

Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje jakékoliv zákony, předpisy, přijatá, spravovaná, prováděná anebo vynucená čas od času některým z následujících subjektů:

Organizací spojených národů a jakoukoliv agenturou nebo osobou, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění nebo uplatňování těchto opatření,

Evropskou unií a jakoukoliv agenturou nebo osobou, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění nebo uplatňování těchto opatření,

vládou Spojených států amerických a jakýmkoliv jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA nebo ministerstva obchodu USA.

Poskytovatel závazně prohlašuje, že není v rámci plnění této Smlouvy vůči Objednateli ve střetu zájmů.

Poskytovatel prohlašuje, že není v rámci plnění této Smlouvy osobou propojenou s vítězným dodavatelem veřejné zakázky, uvedené v čl. II. odst. 2 písm. a), analogicky ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ani osobou ovládanou nebo ovládající analogicky ve smyslu § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích. Zákaz dle tohoto odstavce platí i pro všechny členy realizačního týmu poskytovatele.

Dojde-li ke změně v prohlášeních Poskytovatele uvedených v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku, je Poskytovatel povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění této Smlouvy. Poskytovatel tak po celou dobu plnění Smlouvy zajistí plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí.

Mlčenlivost a bezpečnost informací

V průběhu plnění předmětu této Smlouvy může Poskytovatel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se Objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů:

          - mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích Objednatele,

          - které Poskytovatel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.

Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.

V případě pochybností sdělí Objednatel na žádost Poskytovatele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li Poskytovatel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.

Poskytovatel je povinen dodržovat platnou legislativu ČR i EU, která se týká bezpečnosti informací.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Objednatele.

Poskytovatel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených touto Smlouvou ve stejné míře u všech případných subdodavatelů či jiných osob, které mají přístup k informačním aktivům Objednatele prostřednictvím Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Po ukončení trvání smlouvy jakýmkoliv způsobem je Poskytovatel povinen jakékoliv informace tohoto druhu, které bude mít k okamžiku ukončení této smlouvy k dispozici, zlikvidovat. Povinnosti dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen zachovávat i po ukončení této Smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené Poskytovateli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytovatel bude po dobu plnění Smlouvy i po jejím dokončení zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech informacích, ke kterým získal přístup během plnění z této Smlouvy s tím, že povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na:

- informace veřejně přístupné; nebo

- informace, které Poskytovatel obdrží od jiných stran, na které se nevztahuje povinnost zachování mlčenlivosti; nebo

- informace, které byly již Poskytovateli prokazatelně známé před podpisem této Smlouvy; nebo

- zpřístupnění informací právním, účetním, daňovým a jiným odborným poradcům či zástupcům Poskytovatele (za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost) a pojistitelům Poskytovatele; nebo

- zpřístupnění informací zaměstnancům a jiným spolupracovníkům Poskytovatele, v rozsahu potřebném pro plnění jejich úkolů při poskytování Služeb (za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost); nebo

- zpřístupnění informací v případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem nebo na jeho základě příslušným správním orgánem nebo soudem.

Ukončení Smlouvy, sankční ujednání

Tuto smlouvu lze ukončit jednostranným odstoupením v případě jejího podstatného porušení jednou ze Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy se považuje především:

prodlení s řádným a včasným poskytováním Služeb v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami nebo Objednávkou po dobu delší než 14 kalendářních dnů,

nastane-li některá z následujících situací:

Poskytovatel vstoupí do likvidace,

příslušný soud rozhodne o úpadku Poskytovatele, nebo

Poskytovatel podá insolvenční návrh na svou osobu,

zjistí-li Objednatel, že prohlášení k mezinárodním sankcím či prohlášení ke střetu zájmů dle čl. VII. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy se v průběhu plnění Smlouvy již nezakládá na pravdě, a to bez ohledu na skutečnost, zda bylo pravdivě v době podpisu,

zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel porušuje dokumenty či sankce uvedené v čl. VII odst. 2 této Smlouvy,

prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny za poskytování Služeb, které nebude odstraněno ani do 60 kalendářních dní od písemného vytčení prodlení Poskytovatelem.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut, úroků z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností. Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručení písemného projevu vůle jedné ze Smluvních stran.

Tuto Smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou obou Smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách a dalších sankcích za porušení vyjmenovaných smluvních povinností:

v případě prodlení Poskytovatele s řádným a včasným poskytováním Služeb podle Objednávky je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářních den prodlení až do doby splnění jeho povinnosti;

v případě porušení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele podle čl. VIII této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;

v případě prodlení Objednatele se zaplacením fakturované ceny za poskytování Služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši určené v souladu s § 1970 Občanského zákoníku.

V případě, že Poskytovatel poruší tuto smlouvou způsobem majícím vliv na výši dotace uhrazené Poskytovatelem dotace Objednateli, je Poskytovatel odpovědný za takto vzniklou škodu.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Škodu lze vymáhat samostatně vedle smluvních pokut, a to v plné výši. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Poskytovatele vůči Objednateli dle této Smlouvy.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o jejím uložení. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu se Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné Smluvní strany na splnění povinnosti povinné Smluvní strany smluvní pokutou zajištěné.

Komunikace Smluvních stran

Doručování je možné prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailu na e-mailové adresy Oprávněných osob nebo prostřednictvím datové schránky.

Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této Smlouvě nebo adresa, kterou Smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé Smluvní straně.

E-mailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno:

odesláním e-mailové zprávy a současně

doručením doručenky odesílateli o přijetí zprávy do e-mailové schránky adresáta.

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky bude prokazatelně doručena okamžikem jejího dodání do datové schránky adresáta.

Nedojde-li k doručení písemnosti druhé Smluvní straně či bude-li sporným datum jejího doručení, považuje se za termín doručení třetí pracovní den po jejím prokazatelném odeslání.

Smluvní strany sjednávají, že komunikace bude probíhat prostřednictvím následujících Oprávněných osob:

Oprávněné osoby ve věcech technických:

za Objednatele:

- XXXX, XXXX, email: XXXX,

- tel: XXXX Mob.: XXXX,

za Poskytovatele:

XXXX, e-mail: XXXX, telefon XXXX

Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

za Objednatele:

- XXXX, XXXX, email: XXXX,

- tel: + XXXX  Mob.: + XXXX,

za Poskytovatele:

XXXX, e-mail: XXXX, telefon XXXX

O změnách Oprávněných osob nebo jejích kontaktních údajů jsou Smluvní strany povinny se navzájem písemně informovat, a to bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva a práva a povinností z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.

V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ani účinnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení novým, platným ustanovení, jež bude nejblíže smyslu a hospodářskému účelu původního, neplatného ustanovení zamýšlenému Smluvními stranami při uzavření Smlouvy. Totéž platí pro případné mezery v Smlouvě.

Poskytovatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Poskytovatelem. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit především smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze Smluvních stran příslušným soudem České republiky.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně případných dodatků, bude za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se Zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv i ostatních, v tomto ustanovení zmíněných dokumentů, zajistí v zákonných termínech Objednatel.

Poskytovatel prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s Prohlášením Objednatele o ochraně osobních údajů zveřejněném na jeho webových stránkách.

Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této Smlouvě v Registru smluv se děje v souladu s platnými právními předpisy a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1916/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují tak svolení k jejich užití bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Vzhledem k tomu, že Objednatel hodlá předmět plnění financovat částečně dotací ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, je Poskytovatel povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv.

Je-li tato Smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, kdy každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Je-li tato Smlouva vyhotovena v elektronické podobě, je podepsána zaručenými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

        - Příloha č. 1: Specifikace služeb technického dozoru nad realizací projektu Kybernetická bezpečnost NNM

        - Příloha č. 2: Cenová nabídka – Technický dozor nad realizací projektu Kybernetická bezpečnost NNM

| Za Objednatele: | Za Poskytovatele: |
| --- | --- |
| V Novém Městě na Moravě dne: 13.10.2025 | V Praze dne: 13.10.2025 |
| ………………………………………… | ………………………………………… |
| XXXX, XXXX | XXXX, XXXX |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | DATASENSE s.r.o. |

Příloha č. 1 – Specifikace služeb technického dozoru nad realizací projektu Kybernetická bezpečnost NNM

1. Informace o zadavateli projektu:

Název organizace: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Adresa: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001
Počet zaměstnanců: cca 1200
Počet lůžek: 395 lůžek akutní a 70 lůžek následné péče
Počet oddělení: 21
Počet pracovních stanic: cca 750
Počet fyzických serverů: cca 30
Počet virtuálních serverů: cca 64
Síťová infrastruktura: 48 datových přepínačů, dvě propojená datová centra
Infrastruktura IT: doména AD, centrální správa ICT, provoz včetně veřejné Wi-Fi​

2. Předmět služeb technického dozoru.

Předmětem poskytovaných služeb technického dozoru je zajištění technického dozoru nad realizací projektu „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě“, spolufinancovaného z IROP 2021–2027 – výzva 4

Součástí technického dozoru bude zejména:

- Garantování, že dodávané řešení je v plném a jednoznačném souladu s technickou specifikací (příloha zadávací dokumentace) a s nabídkou vítězného dodavatele,

- Průběžné ověřování shody realizovaných prvků s uvedenými parametry,

- Identifikace odchylek a jejich nápravných opatření, komunikace s dodavatelem a zadavatelem.

3. Rozsah projektu Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nové Město na Moravě.

V rámci projektu je implementováno 9 technických opatření dle § 5 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZKB):

- Centrální firewally

- Centrální sběr a management logů

- Zavedení segmentace sítě

- Data Loss Prevention (DLP)

- Úložiště pro PACS a NIS data (NAS, S3)

- Zálohování a obnova (HW/SW, off-line, Veeam)

- Záložní datové centrum a LAN dostupnost

- XDR/EDR pro ochranu OS a mobilních platforem

- Přihlašování k aplikacím a PC (Imprivata, SSO, 2FA)​

4. Rozsah a činnosti technického dozoru

Technický dozor bude vykonávat následující činnosti:

a) Dohled nad souladem realizace

- Kontrola a ověřování shody implementace s technickou specifikací a nabídkou vítězného dodavatele,

- Kontrola a oponentura projektové dokumentace, realizačního projektu a změnových listů.

- Identifikace neshod a návrh nápravných opatření vůči dodavateli.

b) Harmonogram a průběh implementace

- Pravidelný dohled nad harmonogramem a milníky projektu, účast na kontrolních dnech,

- Sledování plnění akceptačních testů, přejímek a instalací.

- Eskalace rizik ohrožujících termíny a návrh opatření.

c) Obsahová kontrola implementovaných řešení

- Kontrola parametrů, konfigurace a funkčnosti všech implementovaných částí projektu,

- Ověření provozuschopnosti a účinnosti jednotlivých opatření (např. segmentace, zálohování, DLP, XDR),

- Verifikace správné integrace technologií do infrastruktury nemocnice.

d) Kvalita a výstupy dokumentace

- Verifikace úplnosti a kvality výstupní dokumentace včetně návodů, schémat, bezpečnostních politik a reportů,

- Zajištění, že předávaná dokumentace odpovídá požadovanému rozsahu a formátu.

- Kontrola provedení školení a jeho rozsahu.

e) Bezpečnostní testování a funkční ověření

- Dohled nad provedením penetračních testů, schválení scénářů testování, vyhodnocení výsledků,

- Návrh doplňujících testů, pokud výstupy neodpovídají požadovaným parametrům.

- Vyhodnocení testovacích výstupů, návrh případných úprav a opatření.

f) Komunikace a reporting

- Koordinace mezi dodavatelem, zadavatelem a třetími stranami (např. bezpečnostní experti, IT správci),

- Vypracování průběžných a závěrečných zpráv o stavu projektu a jeho souladu se zadáním,

- Vyhotovování stanovisek a odborných doporučení v jednotlivých fázích implementace.

g) Účast na celkovém vyúčtování projektu vůči kontrolnímu orgánu

- Podpora zadavatele při přípravě závěrečného vyúčtování projektu, včetně kontroly souladu nákladů s projektovou dokumentací a rozpočtem,

- Ověření způsobilosti a věcné správnosti výdajů určených k refundaci v rámci dotace,

- Příprava podkladů a komunikace s kontrolním orgánem (IROP, Centrum pro regionální rozvoj ČR) během závěrečné kontroly,

- Účast při kontrolách projektu (včetně fyzických inspekcí na místě) jako technická a odborná podpora zadavatele,

- Vyhotovení technických stanovisek k případným nálezům nebo nesrovnalostem vzneseným kontrolním orgánem.

5. Požadavky objednatele:

Poskytovatel služeb technického dozoru má:

- Prokazatelné zkušenosti s realizací technického dozoru v oblasti kybernetické bezpečnosti,

- Znalost platných právních předpisů (ZKB, vyhláška č. 82/2018 Sb.),

- Znalost prostředí zdravotnických zařízení výhodou,

- Certifikace v oblasti bezpečnosti (např. CISSP, CEH, OSCP) vítána.

Nabídka společnosti DATASENSE
„Technický dozor nad realizací projektu

Kybernetická bezpečnost NNM“

Dodavatel

oat). ú" ■"''fltu.

DATASENSE s.r.o.

Se sídlem Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9

IČO: 24664812

DIČ: CZ24664812

- zastoupení: XXXX, XXXX

e-mail: XXXX

Objednatel

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO:00842001

- zastoupení: XXXX, XXXX

email: XXXX

Tel: + XXXX Mob.: XXXX

Předmět

Předmětem této nabídky je zajištění technického dozoru nad realizací projektu „Kybernetická bezpečnost

Nemocnice Nové Město na Moravě“, spolufinancovaného z IROP 2021-2027 - výzva 4

Součástí technického dozoru bude zejména:

- Garantování, že dodávané řešení je v plném a jednoznačném souladu s technickou specifikací (příloha zadávací dokumentace) a s nabídkou vítězného dodavatele,

- Průběžné ověřování shody realizovaných prvků s uvedenými parametry,

- Identifikace odchylek a jejich nápravných opatření, komunikace s dodavatelem a zadavatelem.

Parametry

Počet zaměstnanců: cca 1200

Počet lůžek: 395 lůžek akutní a 70 lůžek následné péče

Počet oddělení: 21

Počet pracovních stanic: cca 750

Počet fyzických serverů: cca 30

Počet virtuálních serverů: cca 64

Síťová infrastruktura: 48 datových přepínačů, dvě propojená datová centra

Infrastruktura IT: doména AD, centrální správa ICT, provoz včetně veřejné Wi-FiNemocnice_nove_mesto_st....

Rozsah projektu

V rámci projektu je implementováno 9 technických opatření dle §5 zákona č. 181/2014 Sb. (ZKB):

- Centrální firewally

- Centrální sběr a management logů

- Zavedení segmentace sítě

- Data Loss Prevention (DLP)

- Úložiště pro PACS a NIS data (NAS, S3)

- Zálohování a obnova (HW/SW, off-line, Veeam)

- Záložní datové centrum a LAN dostupnost

- XDR/EDR pro ochranu OS a mobilních platforem

- Přihlašování k aplikacím a PC (Imprivata, SSO, 2FA)

Rozsah technického dozoru

Technický dozor bude vykonávat následující činnosti:

- Dohled nad souladem realizace

- Kontrola a ověřování shody implementace s technickou specifikací a nabídkou vítězného dodavatele,

- Kontrola a oponentura projektové dokumentace, realizačního projektu a změnových listů.

- Identifikace neshod a návrh nápravných opatření vůči dodavateli.

- Harmonogram a průběh implementace

- Pravidelný dohled nad harmonogramem a milníky projektu, účast na kontrolních dnech,

- Sledování plnění akceptačních testů, přejímek a instalací.

- Eskalace rizik ohrožujících termíny a návrh opatření.

- Obsahová kontrola implementovaných řešení

- Kontrola parametrů, konfigurace a funkčnosti všech implementovaných částí projektu,

- Ověření provozuschopnosti a účinnosti jednotlivých opatření (např. segmentace, zálohování, DLP, XDR),

- Verifikace správné integrace technologií do infrastruktury nemocnice.

- Kvalita a výstupy dokumentace

- Verifikace úplnosti a kvality výstupní dokumentace včetně návodů, schémat, bezpečnostních politik a reportů,

- Zajištění, že předávaná dokumentace odpovídá požadovanému rozsahu a formátu.

- Kontrola provedení školení a jeho rozsahu.

- Bezpečnostní testování a funkční ověření

- Dohled nad provedením penetračních testů, schválení scénářů testování, vyhodnocení výsledků,

- Návrh doplňujících testů, pokud výstupy neodpovídají požadovaným parametrům.

- Vyhodnocení testovacích výstupů, návrh případných úprav a opatření.

- Komunikace a reporting

- Koordinace mezi dodavatelem, zadavatelem a třetími stranami (např. bezpečnostní experti, IT správci),

- Vypracování průběžných a závěrečných zpráv o stavu projektu a jeho souladu se zadáním,

- Vyhotovování stanovisek a odborných doporučení v jednotlivých fázích implementace.

- Účast na celkovém vyúčtování projektu vůči kontrolnímu orgánu

- Podpora zadavatele při přípravě závěrečného vyúčtování projektu, včetně kontroly souladu nákladů s projektovou dokumentací a rozpočtem,

- Ověření způsobilosti a věcné správnosti výdajů určených k refundaci v rámci dotace,

- Příprava podkladů a komunikace s kontrolním orgánem (IROP, Centrum pro regionální rozvoj ČR) během závěrečné kontroly,

- Účast při kontrolách projektu (včetně fyzických inspekcí na místě) jako technická a odborná podpora zadavatele,

- Vyhotovení technických stanovisek k případným nálezům nebo nesrovnalostem vzneseným kontrolním orgánem.

Tým a jeho kvalifikace

Realizační tým:

- XXXX, XXXX

- XXXX, XXXX

- XXXX, XXXX

- XXXX, XXXX

- XXXX, XXXX

Zkušenosti s realizací technického dozoru v oblasti kybernetické bezpečnosti

Vybrané reference:

1.

2.

3.

4.

5.

A
J'

Magistrát města Karlovy Vary

Magistrát města Vyškov

Zdravotnická záchranná služba středočeského kraje Karlovarská krajská nemocnice

ČÚZK

’00'

Cenová nabídka

Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku objednatele v následující tabulce. Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách a bez zákonné DPH.

| Popis | MD | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dohled nad souladem realizace | 10 | 130000 | 157300 |
| Harmonogram a průběh implementace | 5 | 65000 | 78650 |
| Obsahová kontrola implementovaných řešení | 8 | 104000 | 125840 |
| Kvalita a výstupy dokumentace | 3 | 39000 | 47190 |
| Bezpečnostní testování a funkční ověření | 6 | 78000 | 94380 |
| Komunikace a reporting | 4 | 52000 | 62920 |
| Účast na celkovém vyúčtování projektu vůči kontrolnímu orgánu | 2 | 26000 | 31460 |

Celková cenová nabídka je 494 000,- Kč bez DPH.

J'

Závěr

Děkujeme za Vaši projevenou důvěru a věříme, že tato nabídka pomůže naplnit Vaše očekávání svými konkrétními přínosy: flexibilní a stabilní podporou Vašeho podnikání pomocí IT technologií.

Za správnost a úplnost nabídky:

„	15.05.2025

XXXX XXXX

Zpracoval: XXXX, XXXX