SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _Toc269728709][bookmark: _Toc269728760]Č.j.: SVS/2025/139549

Objednatel: 				Česká republika – Státní veterinární správa
se sídlem:				Slezská 7/100, 120 00 Praha 2  	
zastoupena: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:			d2vairv
IČ: 	 				00018562	
DIČ:  					není plátcem	
právní forma:				organizační složka státu	
bankovní spojení:   			ČNB
Číslo účtu:      				4221011/0710
(dále jen „objednatel” nebo „SVS“)

a 	

Zhotovitel:				PRAGOFIX s.r.o.
se sídlem				Mezihorská 1927/35, Modřany, 143 00 Praha 12
zastoupena:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:			9y5cx7f
IČ:					233 02 381
DIČ:					CZ23302381
zápis v obchodním rejstříku:		složka C 424615 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:			………………….
číslo účtu:				……………………
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)
uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády a výměna klempířských prvků na objektu Státní veterinární správy v ulici Římská“, č.j.: SVS/2025/139549 objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek I.
[bookmark: _DV_M54]Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v rekonstrukci fasády na budově sídla objednatele do ulice Římská, spočívající mimo jiné v sanaci železobetonové konstrukce a klempířských prvků (dále „dílo“) dle požadavků objednatele stanovených dále v této smlouvě, dle zadávacích podmínek na veřejnou zakázku uvedených v písemné poptávce. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy – Cenová nabídka č. NB2025-0056.
2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět pro objednatele inženýrskou činnost spočívající v zastupování objednatele před dotčenými orgány státní památkové péče a koordinaci procesů a přípravu dokumentace nezbytné pro realizaci díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy pro památkovou péči.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných postupů tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s místem plnění dle této smlouvy a rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. Zhotovitel bude při realizaci všech fází díla plně respektovat požadavky na zajištění nepřetržitého provozu objektu, který je místem plnění.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. III. smlouvy

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Dílo bude realizováno ve třech fázích, tak jak jsou tyto specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, a to následovně:
Termín plnění 1. a 2. fáze díla:	4/Q 2025
Termín plnění 3. fáze díla: 2/Q 2026.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.06.2026
3. Místem plnění díla je sídlo Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy na ulici Slezská 100/7, Vinohrady, Praha 2 (Dům zemědělské osvěty), (dále také „místo plnění“).
4. Délka sjednaného termínu předání celého díla dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu trvání níže uvedených skutečností:
a) nepříznivé klimatické podmínky bránící zdárnému průběhu prací na díle při zachování jejich kvality, jakož i zachování bezpečnosti zhotovitele (např. rychlost větru nad 8 m/s, srážky nad 0,2 mm/hod., sněžení, námraza, nízká dohlednost, venkovní nízké teploty pod – 10 °C);
b) přírodní pohromy, požáry, povodně, zemětřesení, pandemie, válečné konflikty, stávky, nucené přerušení činnosti na základě nařízení ze strany veřejné moci nebo změny právních předpisů v oblasti stavebního řízení nebo památkové péče či relevantních technický norem;
c) postižení zaměstnanců zhotovitele či subdodavatelů zhotovitele pandemickou situací, kterou zhotovitel doloží prostřednictvím příslušných lékařských nebo úředních potvrzení;
d) neposkytnutí včasné součinnosti ze strany objednatele potřebné pro řádné dokončení díla;
e) nevhodný pokyn (příkaz) objednatele ohledně zhotovení díla nebo objednatelem předaný nevhodný předmět určený k použití při zhotovení díla bránící řádnému dokončení a předání díla. Na nevhodnost je zhotovitel povinen objednatele upozornit. Zhotovitel přeruší práce na díle do změny pokynu (příkazu) ze strany objednatele nebo do výměny předmětu.
5. Doba, na kterou se běh doby plnění staví, bude zahájena a ukončena řádně odůvodněným písemným sdělením objednateli ze strany zhotovitele. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, avšak musí být písemně oznámeno objednateli a řádně odůvodněno. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.



Článek III.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za realizaci díla byla stanovena nabídkou zhotovitele podanou v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku a činí 984 212,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 206 684,52 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1 190 896,52 Kč, (slovy: jeden milion jedno sto devadesát tisíc osm set devadesát šest korun českých padesát dva haléřů), (dále jen „celková cena díla“).
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla uvedený v cenové nabídce. Celková cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu uvedeného v cenové nabídce, a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Sjednanou celkovou cenu díla lze překročit pouze z důvodů uvedených v odst. 13 tohoto článku smlouvy
3. V ceně díla nejsou zahrnuty případné poplatky městu za zábor veřejného prostranství, poplatky ve stavebním řízením nebo jiném řízení před správními orgány nutném pro zhotovení a dokončení díla, TSK a poplatky za pronájem dopravního značení, kdy tyto budou zhotovitelem objednateli fakturovány zvlášť na základě skutečnosti. 
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena díla bude uhrazena po částech, a to následujícím způsobem:
a) částka ve výši 339 593,76 Kč včetně DPH z celkové ceny díla bude uhrazena na základě faktury po předání části díla odpovídající 1. a 2. fázi zhotovování díla objednateli;
b) částka ve výši 851 302,76 Kč včetně DPH z celkové ceny díly bude uhrazena na základě faktury po zhotovení 3. fáze díla a předání a převzetí celého díla objednatelem.
5. Nedílnou součástí faktury na částku uvedenou v odst. 4 písm. a) tohoto článku bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí 1 a 2. fáze díla a vyúčtování prací a materiálu použitého při realizaci předmětných fází díla. Nedílnou součástí faktury na částku uvedenou v odst. 4 písm. b) tohoto článku bude objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a vyúčtování prací a materiálu použitého při realizaci 3. fáze díla.
6. V případě, že objednatel při předání a převzetí díla vytkne vady díla, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a dílo bude předáno, uhradí objednatel
a) částku uvedenou v odst. 4 písm. b) tohoto článku ve výši 90 % tam uvedené částky po předání a převzetí díla bez ohledu na v předávacím protokolu vytknuté vady a nedodělky;
b) zbývající část z celkové ceny díla po odstranění vad a nedodělků díla sepsaných v Předávacím protokolu o předání a převzetí díla, a to ve lhůtě nejpozději do 20 dnů od podpisu Zápisu o odstranění vad a nedodělků díla (odsouhlaseného oběma smluvními stranami) 
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy uvedeném v záhlaví této smlouvy.
8. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty. Zhotovitel doručí fakturu elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele.
9. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
10. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. 
11. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
12. Jestliže faktura nebude obsahovat výše specifikované náležitosti daňového dokladu, nepovažuje se za řádný daňový doklad, neběží doba splatnosti a objednatel je oprávněn fakturu vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti, přičemž nová doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nové faktury objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
13. Cenu za dílo lze změnit pouze v následujících případech:
A. Méněpráce
Méněpráce jsou práce, které byly původně zahrnuty v cenové nabídce tvořící přílohu této smlouvy, avšak jejich provedení bylo objednatelem písemně zrušeno nebo se ukázalo jako nepotřebné pro řádné dokončení díla. Zhotovitel je povinen méněpráce neprovádět, pokud k tomu obdržel písemný pokyn objednatele.
Cena za dílo bude v takovém případě snížena o náklady odpovídající neprovedeným položkám, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Méněpráce budou zaznamenány formou změnového listu, který bude podepsán oběma smluvními stranami a stane se nedílnou součástí této smlouvy.
B. Vícepráce
Vícepráce jsou práce, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce tvořící přílohu této smlouvy, avšak jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla nebo byly objednatelem dodatečně požadovány. Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který musí obsahovat:
a) specifikaci víceprací,
b) jejich rozsah,
c) jednotkové ceny nebo celkovou cenu,
d) termín provedení.
Cena za vícepráce bude stanovena jako součet nákladů jednotlivých položek víceprací dle odsouhlaseného rozpočtu. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu víceprací ani na prodloužení termínu dokončení díla.
Vícepráce budou zaznamenány formou změnového listu, který bude podepsán oběma smluvními stranami a stane se nedílnou součástí této smlouvy.
C. Změny DPH
V případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) v důsledku změny právních předpisů, bude cena díla upravena tak, že k ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli DPH v aktuálně platné sazbě dle příslušných právních předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla z důvodu změny sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pokud se nemění cena bez DPH.

Článek IV.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně dokončené první a druhé fáze díla. O průběhu předání a převzetí prvních dvou fází díla pořídí smluvní strany předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
· identifikační údaje smluvních stran,
· popis fází díla, které jsou předmětem předání a převzetí,
· prohlášení objednatele, zda fáze díla přejímá, nepřejímá nebo přejímá s výhradou,
· podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně dokončeného díla do 2 (dvou) dnů od jeho dokončení, nejpozději však bude celé dílo zhotoveno a předáno v termínu uvedeném v čl. II. této Smlouvy.
4. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí díla, který obě smluvní strany podepíší a který bude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku.
5. Součástí konečného předání díla budou: stavební deník a případná další dokumentace doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla (např. protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů).
Článek V.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce na díle za pomoci horolezecké techniky, a to zkušenými pracovníky zhotovitele s odbornou způsobilostí a platnou certifikací pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
2. Zhotovitel před zahájením celé sanace fasády provede celoplošnou kontaktní kontrolu povrchů, konstrukcí a klempířských prvků. Účelem kontroly je případné zjištění skrytých závad a příčin degradace fasády či klempířských prvků. Během kontroly bude prováděna i fotodokumentace stavu před zahájením sanace.
3. Po kontrole fasády uvedené v předchozím odstavci tohoto článku bude po vyřízení havarijního záboru chodníku a parkovacích míst pod místem plnění zahájena první fáze provádění díla, spočívající:
· v otluku a odstranění nesoudržných částí, proškrábání a vyčistění prasklin železobetonové (dále též „ŽB“) konstrukce. V době průběhu provádění prací na díle bude zábor hlídán školeným pracovníkem zhotovitele vybaveným vysílačkou, aby v případě nutnosti zastavil práce probíhající nad záborem chodníku. Zhotovitel zaručuje, že zábor bude řádně označen, a to včetně umístěného dopravního značení;
· v ošetření zasažených míst penetračním nátěrem, a to za účelem maximální bezprašnosti povrchu;
· v dalších činnostech blíže specifikovaných v cenové nabídce, případně neuvedených, ale nezbytných pro řádné dokončení díla.
4. Druhou fází provádění díla je příprava podkladu sanovaných míst a ošetření ocelové výztuže spojovacím můstkem Stachema ArmaTop 12 a současně budou vytmeleny praskliny od šíře 3 mm, a to tmelem Den Braven Beton Fix
5. Ve třetí fázi provádění díla zhotovitel provede reprofilaci sanovaných míst za pomoci materiálů určeným přímo k opravě betonu. Finální vrstva opravné malty bude gletována k co největšímu splynutí se stávajícím povrchem.
Opravné malty budou použity dle potřebné hloubky opravy:
· zrno 4 mm Stachema SM470; 
· zrno 2 mm Stachema SM450;
· zrno 0,1mm Stachema SM350.
Po dokončení bude celá severní strana fasády umyta tlakovým čističem s ohřevem a následně provede zhotovitel impregnaci ŽB části hydrofobním nátěrem. 
6. Za účelem sjednocení vzhledu fasády a provedených oprav tak, aby provedené opravy byly co nejméně patrné, zavazuje se zhotovitel jednat s uměleckými štukatéry ohledně použití "patiny" či lazury na kamenné povrchy.
7. Klempířské práce budou vyhotoveny jako poslední ve 3. fázi provádění díla, a k jejich vyrobení využije zhotovitel subdodavatele, společnost VERTEX Výškové práce s.r.o., IČ: 23499605, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.






Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k realizaci díla do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
2. Objednatel výslovně upozorňuje, že místo plnění je nemovitou kulturní památkou a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti z toho vyplývající.
3. Zhotovitel bude při realizaci všech fází díla plně respektovat požadavky na zajištění nepřetržitého provozu objektu, který je místem plnění.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení a schválení orgánů památkové péče, případně stavebního úřadu, potřebná pro řádnou realizaci všech fází díla na objektu, který je nemovitou kulturní památkou nacházející se v památkově chráněném území.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s platným právním řádem, bezpečnostními předpisy, oprávněnými požadavky zúčastněných institucí a úřadů, obecnými technickými pravidly, platnými ČSN (českými technickými normami), jinými ustanoveními či doporučeními výrobců a dodržet podmínky rozhodnutí orgánu státní památkové péče.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 
7. Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Za plnění takových závazků poddodavateli odpovídá zhotovitel tak, jako by je plnil sám.
8. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy po dobu realizace jednotlivých fází díla a uvedení do původního stavu.
9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
10. Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla.
11. Zhotovitel nese v průběhu realizace jednotlivých fází díla odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
12. Zhotovitel zajistí místo plnění tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel zajistí úklid místa plnění do 5 dnů od předání celého díla objednateli.

Článek VII.
Sleva z ceny díla a smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a dokončením díla v termínu dle čl. II. této smlouvy má objednatel právo na slevu z ceny díla bez DPH ve výši 0,05 % za každých započatých 7 (sedm) dní prodlení. Na tuto slevu však objednatel nebude mít nárok, pokud k prodlení dojde v důsledku skutečností uvedených v čl. II odst. 4 této Smlouvy.
2. V případě, že dojde k porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odstavec 4. a 8. této smlouvy zaviněným jednáním zhotovitele nebo jeho nečinností, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě, že dojde k porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 5. a,6. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- za každé jednotlivé porušení takové povinnosti zhotovitele.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
5. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od doručení jejich písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany se odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy zhotovitele a objednatele dle této smlouvy nepoužije, když zaplacením smluvní pokuty jednou smluvní stranou není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu ani právo druhé smluvní strany na zákonný úrok z prodlení. 

Článek VIII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění:
a) bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
b) bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice,
c) bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
d) bude odpovídat požadavkům orgánů státní památkové péče.
2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že veškerý materiál použitý při provádění díla bude nový a nepoužitý.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo na dobu 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že dodané dílo si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti a kvalitu. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno v souladu s touto smlouvou a v rozsahu daném cenovou nabídkou. Za vady se považují i vady v dokladech a dokumentech. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. 
5. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinností zhotovitele.
6. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla, která se vyskytla v průběhu záruky bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu díla zjistil (dále jen „Reklamace“), a to písemným oznámením na e-mailovou adresu: info@pragofix.cz. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo informace o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla objednatel uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla
7. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího doručení a oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Je-li reklamace oprávněná, zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, bezodkladně po její reklamaci.
8. Oprávněně reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká v tomto případě dnem doručení znaleckého posudku zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli vynaložené náklady na odstranění vady.
10. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel se zhotovitelem zápis, ve kterém bude uvedeno, zda objednatel potvrzuje odstranění vady nebo důvody, pro které objednatel odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím této lhůty objednateli, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek IX.
Odpovědnost za škodu a pojištění

1. Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.
2. Zhotovitel však neodpovídá za škodu, pokud porušení příslušného závazku způsobily okolnosti, které vylučují odpovědnost zhotovitele. Těmito okolnostmi jsou ty, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které nemohl rozumně předvídat, např. vyšší moc, a to zejména ve formě přírodní pohromy, požáru, povodně, zemětřesení, pandemie, válečného konfliktu, stávek, nuceného přerušení činnosti na základě nařízení ze strany veřejné moci, změny právních předpisů nebo jiných nepředvídatelných překážek. 
3. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 7 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen pojistit sebe pro případ odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti, resp. za škody a rizika související s realizací předmětu plnění dle této smlouvy vůči objednateli či třetím osobám, jejich majetku či zdraví a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění musí být nejméně 50.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek X.
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Za den uzavření smlouvy se považuje podpis smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením. Dohoda smluvních stran i odstoupení musí být provedeny v písemné podobě.
3. Objednatel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) zhotovitel bude déle než 50 dnů v prodlení s předáním plnění dle této smlouvy,
b) je zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
4. Zhotovitel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla po dobu delší než 30 (třicet) dnů,
b) objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k řádnému provedení díla.
5. Použije-li jedna ze smluvních stran právo na odstoupení od této smlouvy (v souladu s ustanoveními smlouvy), je druhá smluvní strana povinna uhradit jí veškeré prokázané oprávněné náklady vzniklé před odstoupením od smlouvy v souvislosti s jejím plněním, jakož i škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Úhrada musí být provedena do 30 (třiceti) dnů od doručení příslušného vyúčtování.
6. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana oznámit druhé smluvní straně prokazatelným způsobem, a to pouze doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu sídla smluvní strany. 
7. Odstoupení od smlouvy nevylučuje právo na náhradu případné škody, smluvní pokuty nebo úroků z prodlení kterékoliv ze smluvních stran.

Článek XI.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto smlouvou se řídí obsahem smlouvy. V otázkách neupravených touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
2. Obě smluvní strany se zavazují o případných změnách kontaktních údajů neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
3. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran. Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá jsou závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
6. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud objednatele.
7. Osobami pověřenými jednat za smluvní strany během plnění dle této smlouvy jsou:
za stranu objednatele: 
– pro řešení technických záležitostí, podepisování předávacích protokolů a potvrzování výkazu prací:
xxxxxxxxxx, vedoucí oddělení hospodářské správy, tel.: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx
za stranu Poskytovatele: 
– pro stavební inženýring, elektronické vedení stavebního deníku, dohled a koordinace celého průběhu provádění díla:
jméno: xxxxxxxxxxxx, e-mail: [bude doplněno], tel: [bude doplněno]
– pro administrativu a komunikaci s úřady:
jméno: xxxxxxxxxxx, e-mail: [bude doplněno], tel: [bude doplněno]
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka NB2025-0056


V Praze dne …………………… 			V …………………… dne ……………


Česká republika - Státní veterinární správa 		PRAGOFIX s.r.o..
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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