Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na akci „VT Osoblaha – Petrovice km 31,579 – 31,658 PŠ 2024, stavba č. 8841“

uzavřené dne 12.8. 2025 mezi smluvními stranami:

Objednatel:			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:				Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 			70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:                                 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Sídlo:                                         Holasická 1632/57A, 747 05  Opava

IČO / DIČ: 	                         25606468/ CZ25606468

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 9.7. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 2. Doba plnění

### V bodě 2.1. se mění termín ukončení stavebního díla a předání objednateli do 31.3. 2026.

čl. 3. Cena díla    -   v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 	2 013 682,-   Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1                178 691,04	 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1   	  2 192 373,04 Kč

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list soupisu prací ze dne 3.11. 2025 a odůvodnění provedených změn.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:						      za zhotovitele:

V Ostravě dne	14.11.2025				      v Opavě dne  12.11.2025

- xxx	xxx

- ___________________________	_________________________

- Mgr. Petr Birklen	xxx

- generální ředitel	vedoucí o.z. Opava