Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Úřad práce České republiky

sídlo:					Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena:				Mgr. Lucií Kolářovou, DiS., ředitelkou KrP v Brně ÚP ČR

IČO:					724 96 991

kontaktní a fakturační adresa:	Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

Polní 1011/37, 659 59 Brno

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:				xxx

ID datové schránky: 			syyztwe

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Tlak Smolík s.r.o.

sídlo:			Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

jednající:			xxx

IČO:			25510509

kontaktní a fakturační adresa:	xxx

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:			xxx

ID datové schránky:			i3n7gwr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.

Preambule

  - Mezi smluvními stranami existuje závazkový vztah v podobě písemné Smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 13.11.2024 (dále také jen „Smlouva“) a která vzešla z otevřeného řízení jako jedné z forem zadávacího řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZVZ“), Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.7.2025 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.10.2025.

  - Tento Dodatek č.3 je uzavřen pro investiční akci ÚP ČR – Břeclav – rekonstrukce střechy a technických zařízení budovy, id. č. 013V93200 6401.

II.

Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou dodatečné stavební práce dané nepřesnostmi   projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TOLZA, spol. s r.o. IČ 26970678, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48993 se sídlem Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno (dále jen „TOLZA, spol. s r.o.“). Předmětné změny oproti původnímu projektu vyplynuly z okolností zjištěných při provádění akce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň jsou zde také zahrnuty práce, které vyplynuly z upřesněných představ o provozu a využití budovy s ohledem na 3E.

2.2. Zhotovitel prohlašuje podpisem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, že byl seznámen se změnami a dopracováním projektové dokumentace a že jsou mu známy z toho plynoucí veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla ve znění změn dané projektovou dokumentací, vypracovanou společností TOLZA, spol. s r.o.

III.

Cena díla

3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena „Dodatečných stavebních prací č.3“ činí:

149.733,78 Kč bez DPH

31.444,09 Kč DPH 21%

181.177,87 Kč s DPH

3.2. Čl. IV bod 4.1.Smlouvy se v návaznosti na předchozí čl. III. bod 3.1 tohoto Dodatku č.3 (tedy po přičtení částek z předchozího bodu) mění takto:

22.699.081,00 Kč bez DPH

4.766.807,01Kč DPH 21%

27.465.888,01	 Kč s DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

4.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 3 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy tohoto Dodatku č. 3:

Příloha č. 1 – Oznámení změn včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

| V Brně 13.11.2025 | V Břeclavi 13. 11. 2025 |
| --- | --- |
| ______________________ objednatel | _____________________ zhotovitel |