
Dodatek č. 1 ke SOD č.126/2025
Město Mnichovo Hradiště


se sídlem: 

Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO:


00238309

DIČ:


CZ00238309

zastoupený: 

Ing. Jiřím Plíhalem

e-mail: 

starosta@mnhradiste.cz

tel.: 




bankovní spojení: 
Komerční banka

číslo účtu: 



Osoby pověřené jednat ve věcech technických: 

Ing. Pavel Král, tel: 
Ing. Petra Havlátová, 

(dále jen "objednatel")

na straně jedné 

a

obchodní firma:

ELTES, s.r.o.

se sídlem: 


Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO:



61504513

DIČ:  



CZ61504513

jednající: 


Ing. Martin Škába, jednatel

zapsaný́ v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29630

bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 




odpovědný zástupce


ve věcech smluvních:
Ing. Martin Škába, 

ve věcech technických:
Václav Záhora, tel
(dále také jako „zhotovitel“ )

na straně druhé

Preambule

Účastníci uzavřeli dne 20.5.2025 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby s názvem „EPS v Domově Modrý kámen, Mnichovo Hradiště“.
I.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:
Článek III. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH: 3 515 519,60 Kč
Původní cena díla vč. DPH: 3 937 381,95 Kč

Na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku dochází k navýšeny ceny stavebního díla o vícepráce o:
Vícepráce/méně práce bez DPH: navýšení o 174 034,63 Kč
Vícepráce/méně práce vč. DPH: navýšení o 194 918,79 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1: 

Celková cena díla bez DPH: 3 689 554,23 Kč

Celkové cena díla vč. DPH: 4 132 300,74 Kč

II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č.549/2025 ze dne 10. listopadu 2025.
V Mnichovo Hradišti dne
objednatel                                                        zhotovitel
	……………………………………………
Ing. Jiří Plíhal, starosta města

	……………………………………………
Ing. Martin Škába, jednatel



Příloha č. 1 – Změnové listy
PAGE  
17

