Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb speciálního internetového připojení, uzavřené dne 2. 6. 2025 pod č. Objednatele 2025/116 NAKIT (dále jen „Smlouva“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení	xxx,

č. ú.: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem	Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO:	64949681

DIČ:	CZ64949681

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 3787 bankovní spojení	 xxx

č. ú.: xxx

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel (dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako

„Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek”).

1

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2025 výše uvedenou Smlouvu, jejímž účelem bylo zajištění speciálního internetového připojení lokality ÚZSI Letiště Václava Havla Praha, Terminál 1, do racku Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“), a dalších na toto navazujících služeb (dále jen „Služby“).

Předpokladem pro zajištění připojení uvedené lokality k síti internet je přitom připravenost místa plnění – místnosti IDF16, rozvodna 264 v místnosti č. 270 (dále jen „serverovna“) a technologie MV. V minulém období však došlo k poškození serverovny a tam umístěné technologie MV, přičemž v současné době žádná technika MV v serverovně instalována není s tím, že dle vyjádření MV bude serverovna vybavena náhradou za poškozenou techniku až po oficiálním předání prostor ze strany Letiště. Předpokládaný termín vybavení serverovny je přitom druhé čtvrtletí roku 2026.

S ohledem na uvedené skutečnosti tedy nebylo možné ze strany Poskytovatele zahájit poskytování Služeb dle Smlouvy v původně sjednaném termínu a zahájení poskytování Služeb nebude dále možné až do chvíle, kdy bude serverovna vybavena novou technologií MV. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení poskytování Služeb a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

- Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu zahájení poskytování Služeb dle článku 1. odst. 1.1 Smlouvy, a to z důvodů uvedených výše v Preambuli tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany se s ohledem na odst. 1.1 tohoto článku 1. Dodatku a v souladu s ustanovením čl. 11. odst. 11.8 Smlouvy dohodly na změně čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, a to tak, že původní znění uvedeného ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím novým znění:

„3.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele písemně oznámeno, že místo plnění je připraveno k zahájení poskytování Služeb. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy po dobu 48 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

2

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento  Dodatek  je  vyhotoven  elektronicky  a  podepsán  oprávněnými  osobami

nebo zástupci obou Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele	Za Poskytovatele

| V Praze dne dle el. podpisu | V Praze dne dle el. podpisu |
| --- | --- |

| 0xxx |  | 1xxx |
| --- | --- | --- |
| Xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  | xxx T-Mobile Czech Republic a.s. |
| xxx |  |  |
| xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  |  |

3