Výsadba veřejné zeleně 2025


Část 2 – Uložená náhradní výsadba Městu
Příloha č. 5b zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky – smlouva o dílo – část 2

SMLOUVA O DÍLO

č.  0390/1S/2025  
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1.
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

zastoupeno:
Xxx. Xxxx Xxx, Xx.X.,XXX, 1. místostarostou

IČO:
00295892

DIČ:
CZ00295892

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., číslo účtu XXXXXX/XXXX
(dále jen „objednatel“)
a
2.        
Kaisler s. r. o.


se sídlem:                        Měřičkova 1447/48, Řečkovice, 621 00 Brno
zastupuje:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, jednatel

Xxxxxx Xxxxxxx, jednatel

IČO:
25523406
DIČ:
CZ25523406
společnost je zapsána:     v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 30256
bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., č. ú. XX-XXXXXXXXXX/XXXX
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy
1.1. Na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného Městem Bruntál byl zhotovitel vybrán na provedení veřejné zakázky „Výsadba veřejné zeleně 2025 – část 2 – Uložená náhradní výsadba Městu “ (dále jen „veřejná zakázka – část 2“).
1.2. Předmětem plnění díla je zejména odstranění stávajících dřevin, výsadba veřejné zeleně na území města Bruntál a následná péče prováděná po dobu tří let od realizace výsadby, to vše v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení o veřejnou zakázku a zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku – část 2 (dále jen „dílo“). 
1.3. Plnění díla zahrnuje: odstranění stávajících dřevin (asanace), chemické odplevelení záhonů – likvidaci vzrostlých plevelů/odstranění travního drnu, přípravu vegetační vrstvy, výsadbu dřevin, výsadbu trvalek a okrasných travin, mulčování záhonů, dokončovací práce, kotvení, závlahové mísy, mulčování, ořezy, nátěr kmenů, zálivku, likvidaci odpadu, práce při úpravě zpevněných ploch a následnou péči v trvání tří let.

1.4. Do předmětu plnění díla jsou zahrnuty všechny související práce nutné ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla a podobně.

1.5. Krycí list nabídky zhotovitele je nedílnou součástí nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení o veřejnou zakázku – část 2 a je pro zhotovitele závazný.

1.6. Položkový rozpočet pro veřejnou zakázku – část 2 je přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.

1.7. Před uzavřením této smlouvy zhotovitel předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy sjednané na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v době realizace plnění díla dle této smlouvy ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla uvedené v odst. 2.1 této smlouvy. 
1.8. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace a v části pro veřejnou zakázku – část 2 je pro zhotovitele závazná. 
1.9. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku předání a převzetí díla.
2. Cena a platební podmínky
2.1. Cena za předmět díla, který je uveden v čl. 1., je stanovena jako cena na základě nabídky ceny zhotovitele podané do zadávacího řízení pro část 2 veřejné zakázky následovně:

	Cena díla bez DPH
	862.678,-
	Kč

	DPH v %
	181.162,-
	Kč

	Cena díla včetně DPH
	1.043.841,-
	Kč


2.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvoz drobného odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Takto ujednaná cena je nepřekročitelná. 

2.3. Zálohy objednatel neposkytuje. Nárok na úhradu ceny díla (vyjma následné péče) a právo na fakturaci za tuto část díla (vyjma případného zádržného) vzniká zhotoviteli řádným protokolárním předáním a převzetím této části dokončeného díla (vč. veškeré dokumentace) objednatelem (jeho oprávněným zástupcem), po potvrzení soupisu prací objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Úhrada ceny této části díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu (jehož přílohou bude objednatelem potvrzený soupis prací) a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k protokolárnímu předání této části díla. Ve vystavené faktuře bude vyznačena případně dohodnutá výše zádržného a o tuto částku bude snížena skutečná částka k úhradě. Nárok na úhradu zádržného vzniká zhotoviteli v souladu s odst. 4.4 této smlouvy. Nárok na úhradu ceny za část díla následná péče a právo na fakturaci za tuto části díla vzniká zhotoviteli vždy po ukončení roku (tj. dvanácti po sobě jdoucích měsíců) následné péče na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 20. 11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem (jeho oprávněným zástupcem), jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Za realizaci následné péče uhradí objednatel zhotoviteli: část ceny díla odpovídající 1/3 ceny za následnou péči po ukončení 1. roku následné péče, část ceny díla odpovídající 1/3 ceny za následnou péči po ukončení 2. roku následné péče, část ceny díla odpovídající 1/3 ceny za následnou péči po ukončení 3. roku následné péče. 

2.4. Faktury se splatností 30 dnů od doručení objednateli (vyjma případného zádržného) budou vystaveny na:

Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01, Bruntál

IČO 00295892, DIČ CZ00295892

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování objednatele je shodná s údaji uvedenými v záhlaví této smlouvy.

2.5. Každá faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
                       

· označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

· číslo faktury,

· den vystavení a den splatnosti faktury,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· označení banky a číslo účtu, na který se má platit,

· označení díla dle odst. 1.1 této smlouvy,

· číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,

· fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění),

· částku případného zádržného,

· razítko a podpis oprávněné osoby,

· na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

· potvrzený soupis prací od technického dozoru stavebníka (pokud byl ustanoven) a objednatele.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti 30 dnů.

2.8. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.
3. Místo plnění díla
město:
Bruntál, 792 01

k. ú.:
Bruntál-město

Blíže viz projektová dokumentace k veřejné zakázce – části 2 (příloha č. 6 zadávací dokumentace). Přesné místo uskutečnění fyzické výsadby bude upřesněno zástupcem ve věcech technických na místě samém.
4. Doba plnění díla
4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna v těchto termínech:
4.1.1 Zahájení plnění díla (vyjma následné péče): dnem nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.1.2 Ukončení plnění díla (vyjma následné péče): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
4.1.3 Termín pro část plnění následná péče: po dobu tří let od ukončení výsadby, tj. od ukončení plnění díla dle odst. 4.1.2 této smlouvy.

4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, nebo z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli. Objednatel po schválení oprávněnosti žádosti formou zápisu, odeslaným zhotoviteli např. e-mailem, nebo zprávou do datové schránky zhotovitele, na tuto nezbytně nutnou dobu umožní přerušení plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.

4.3. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě vad a nedodělků díla, které nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatně neomezují. Přejímací řízení části díla (plnění vyjma následné péče) bude provedeno formou písemného oboustranně podepsaného předávacího protokolu se soupisem případných vad či nedodělků a s termínem jejich odstranění. Přejímací řízení částí díla následná péče bude provedeno v souladu s odst. 2.3 této smlouvy formou písemných oboustranně podepsaných schvalovacích protokolů se soupisem případných vad či nedodělků a s termínem jejich odstranění. O odstranění vad či nedodělků bude také oboustranně podepsán protokol. V případě nedodržení dohodnutého termínu zhotovitelem k odstranění vad či nedodělků je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.

4.4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a ČSN. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě. V případě vad a nedodělků dle odst. 4.3, věty první, této smlouvy, je možné převzetí díla (jeho části) a fakturace formou zádržného, pokud dojde k dohodě obou stran. Zádržné bude následně uvolněno po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělku na základě protokolu dle odst. 4.3 této smlouvy.
4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení a protokoly o odstranění vad a nedodělků budou vyhotoveny ve třech exemplářích a podepíší je obě strany, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

4.6. V případě nedodržení termínu zahájení plnění díla (viz odst. 4.1.1. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.

4.7. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli (viz odst. 4.1.2. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.

4.8. Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly na tom, že do výpočtu smluvní pokuty za dny prodlení dle čl. 4., odst. 4.6. a 4.7. smlouvy se zahrnují též případné víkendy či svátky, ve kterých je dle smlouvy omezená možnost provádět dílo (tedy za dny prodlení pod smluvní pokutou se považují též víkendy či svátky).

5. Odpovědnost za vady a závady
5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo předpokládaného výsledku, který má dílo dle této smlouvy mít, dále jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami (zejména ČSN normy), nebo je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.

5.2. Zhotovitel dává záruku na dílo jako celek po dobu běhu následné péče.

5.3. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními předpisy, případně vlastnosti pro předmět díla obvyklé.

5.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo, pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

5.5. V případě neodborného zásahu do vzrostlé zeleně bude vzniklá škoda na vzrostlé zeleni plně nahrazena zhotovitelem.

5.6. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy. Objednatel je povinen písemně oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli v přiměřené době poté, co je zjistil, nejpozději však v poslední den záruční lhůty. Objednatel je oprávněn již v reklamaci označit nárok, který v souvislosti s výskytem vady uplatňuje a zhotovitel je povinen zvolený nárok respektovat. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k oznámení vady do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení, v tomto vyjádření uvést, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

5.7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované vady díla nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. Pokud zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit. Strany si mohou písemně dohodnout jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nezahájení odstraňování vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).

5.8. Zhotovitel je povinen bezúplatně bezodkladně odstranit oprávněně reklamovanou vadu díla. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamovanou vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit 
a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami 
na náklady a účet zhotovitele. V případě překážky ze strany objednatele, nebo v případě nutné délky technologických postupů, je objednatel oprávněn písemně stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele, předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu k odstranění vad, než 
je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nedodržení lhůty k odstranění vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).

5.9. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího odstavce, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.

5.10. O odstranění vad bude oboustranně podepsán protokol.

5.11. Veškeré náklady či újmu, vzniklé v důsledku oprávněného uplatnění práva ze záruky za jakost 
či z odpovědnosti za vady, hradí zhotovitel.
6. Práva a povinnosti účastníků
6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:

6.1.1 za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,

6.1.2 za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,

6.1.3 za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,

6.1.4 za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,

6.1.5 zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o neveřejných informacích, nesdělí 
je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací, dle této smlouvy, se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést k získání budoucího obchodního prospěchu pro objednatele, jeho dodavatele, zaměstnance nebo třetí straně.  Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu plnění díla a trvání záruky dle této smlouvy.

6.1.6 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyhlášených podle pokynů objednatele; z kontrolního dne se provede zápis,

6.1.7 v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně, zhotovitel předem požádá příslušné orgány v souladu se zákonem a případné poplatky uhradí na vlastní náklady (je součástí ceny díla).

6.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni provádět dílo a pohybovat se pouze v prostoru vymezeném objednatelem. Před jakýmikoliv manipulacemi či přepojováním zdrojů energií je zhotovitel povinen informovat objednatele o změnách a důsledcích těchto úprav a zásahů.

6.3. Použije-li zhotovitel při provádění díla další osobu či poddodavatele, zhotovitel odpovídá za provádění díla tak, jako by dílo prováděl sám, tedy použití poddodavatelů nemá jakýkoli vliv na jeho odpovědnost za plnění této smlouvy, plnění jednotlivých povinností, sankčních ujednání, apod. Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím poddodavatelů, jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla další osoby (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že tento souhlas objednatel udělí, poddodavateli mohou to být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  
6.4. Objednatel se zavazuje:

· vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

· účastnit se kontrolních dnů.
6.5. Zhotovitel se v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání zavazuje při realizaci díla zajistit aby: 

· po celou dobu realizace díla byly dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem (podzhotovitelem), 

· všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na realizaci díla, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),

· všechny osoby podílející se na realizaci díla byly řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

· jeho poddodavatelé (podzhotovitelé) využívaní k realizaci díla byli výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

· všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (podzhotovitelů) byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

· všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (pozhotovitelů) byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům (podzhotovitelům), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem (podzhotovitelem) vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní aktualizovaný seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů (podzhotovitelů) včetně identifikace těchto poddodavatelů (podzhotovitelů), jakož i doložit splnění povinnosti zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to do tří dnů od doručení žádosti objednatele.

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že případné porušení povinností dle odst. 6.5. a odst. 6.6. této smlouvy může být dle intenzity porušení považováno za podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, a opravňovat tak objednatele od této smlouvy odstoupit.
6.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen výše uvedené spolupůsobení požadovat rovněž po všech svých poddodavatelích.
7. Odstoupení od smlouvy
7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:

7.1.1. ze strany objednatele:

7.1.1.1.
prodlení s úhradou faktury za dílo poté, co byl objednatel zhotovitelem k úhradě formou přípisu do datové schránky upomenut a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce 30 dnů,

7.1.2. ze strany zhotovitele:

7.1.2.1.
opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,

7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

7.4.1 v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku

7.4.2 zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní

7.4.3 zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem

7.4.4 zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem 
a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.

7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.
8. Ostatní ujednání
8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, datovými schránkami, e-mailem na adresy uvedené v odst. 8.2.1 a odst. 8.2.2 této smlouvy, nebo předáním proti podpisu.

8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni

8.2.1 za objednatele:
· ve věcech technických 
Xxxxx Xxxxxxxxx, samostatný referent odboru SMID

tel: 554 706 243, mob: 601 355 189

email: xxxxx.xxxxxxxxx@mubrutal.cz
8.2.2 za zhotovitele:

- ve věcech technických 
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, jednatel
mob: 603 949 529
email: kaisler@kaisler.cz
Smluvní strany si ujednávají, že kontaktní osoby je možné změnit jednostranným oznámením a                   že se nejedná o změnu smlouvy.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.4. Žádným ustanovením této smlouvy o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Úhrada smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

8.5. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, hygienické a ekologické předpisy, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.

8.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

8.8. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.

8.9. Jakoukoliv pohledávku zhotovitele z této smlouvy nelze postoupit na další subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. registr smluv). Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy (u objednatele tato povinnost platí, jen pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak). Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vymezení charakteru informací, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou č. 3 této smlouvy.
8.11. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy (vč. doby záruky) a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

8.12. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků. 

8.13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

8.14. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

8.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Přílohy
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3: Vymezení obchodního tajemství 
V Bruntále dne:
V Bruntále dne: 
Za objednatele
Za zhotovitele

_______________________________
________________________________

Xxx. Xxxx Xxx, Xx.X.,XXX
Xxxxxxxxx Xxxxxxx

1. místostarosta
jednatel
6

