DOMOV HARMONIE, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Skořická 314, 338 43 Mirošov

Tel:   XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Datová schránka: XXXXX                                            Účet: XXXXX
e-mail: XXXXX
IČO: 483 79 808, DIČ: CZ483 79 808

Vyřizuje:
XXXXX

e-mail: 
XXXXX

tel.:
       XXXXX 

V Mirošově dne: 7.11.2025

Objednávka č.255672
Dle Vaší cenové nabídky ze dne 14.10.2025 u Vás objednáváme výměnu podlahové krytiny v níže uvedených místnostech: 
Stávající krytina z linolea bude demontována dodavatelem, ale zlikvidována na vlastní náklady objednatele. Podklad bude očištěn a opatřen penetračním nátěrem, a následně bude provedena vyrovnávací stěrka pod PVC.
V rozsahu: 

[image: image1.emf]
PŘED DODÁVKOU JE NUTNÉ VŠECHNY PROSTORY ZAMĚŘIT. ZA ZAMĚŘENÍ ODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.

LINOLEUM, OBVODOVÉ PODLAHOVÉ PVC SOKLY, BUDOU NAINSTALOVÁNY DLE ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ ZHOTOVITEL.
	Oddělení 
	číslo pokoje
	Pravý/levý/chodbička

	H1
	1
	Levý,pravý, chodbička

	H1
	6
	Pokoj, chodbička včetně WC, koupelny

	H4
	13
	Pokoj, chodbička včetně WC, koupelny

	H3
	7
	pravý, levý, chodbička

	E3
	Kuchyňka 
	Kuchyňka 

	E3
	108
	Oprava sváru

	


Dodávka zahrnuje: podlahovou krytinu včetně pokládky (stěrka, penetrace, lepení atd.), přechodových lišt a sokolových lišt kolem obvodu místnosti. Dále dodavatel demontuje stávající podlahovou krytiny. Likvidace proběhne na náklady objednavatele.  
Požadavky na zakázku:

a) Prostory k položení linolea budou vyklízeny objednatelem.

b) Pokládka linolea musí být provedena kvalitně a zhotovitel se musí přizpůsobit potřebám a provozu objednatele. Práce budou prováděny na oddělení takovým způsobem, aby nebyl narušen jejich provoz. Pokládka linolea bude realizována podle skutečných potřeb zadavatele i mimo pracovní dny, tj. v sobotu a v neděli, na základě vzájemné dohody.

c) Z provozních důvodů není možné provádět pokládku linolea hromadně najednou ve všech místech plnění

d) Před započetím bude odsouhlasen zhotovitelem i objednatelem harmonogram pokládky.

e) Před vystavením faktury předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení rozpis fakturovaných prací v členění: název místnosti, rozsah m². Fakturu je možné vystavit až po odsouhlasení rozpisu prací zadavatelem. Odsouhlasený rozpis prací bude nedílnou součástí faktury.

f) K dodaným materiálům a dodané podlahové krytině budou dodány požadované doklady: technické a bezpečnostní listy.
g) Práce budou ukončeny předáním Předávacího protokolu
h) Konkrétní výběr barevného odstínu podlahové krytiny nutno odsouhlasit s objednatelem před realizací díla dle fyzického vzorníku předloženého zhotovitelem
Platební podmínky:
1) Objednatel neposkytuje zálohy.
2) Kupní cenu zaplatí objednatel dodavateli bankovním převodem na bankovní účet dodavatele – na základě daňového dokladu vystaveného objednateli ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

4) Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde mezi dnem podpisu objednávky a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného dodatku k této objednávce.
Záruka na provedené práce:  24 měsíců 

Termín ukončení prací: do 12.12.2025
Předpokládaná cena bez DPH: 
160 698,35 Kč
Předpokládaná cena včetně DPH: 
194 445,00 Kč
V ceně za dodávku jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, které vzniknou při plnění jeho závazku dle objednávky. Jedná se zejména o náklady na pořízení potřebného vybavení a materiálu k uskutečnění dodávky, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, zabezpečení a konečný úklid místa plnění, předání atestů.
……………………………………







                             XXXXX


 






       
      Pověřený řízením organizace 
        Domov Harmonie, centrum sociálních služeb                                         


     příspěvková organizace

………………………………..
      …………………………              

XXXXX
  
    XXXXX
vedoucí ekonomického úseku



                  správce rozpočtu

Jsme plátci DPH

Pozn.: Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

Požadovaná min. doba splatnosti 30 dní po doručení faktury.

V případě poskytnutí služeb uvedených v CZ-CPA 41-43 požadujeme fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a) a e) zákona o DPH.
Uveřejnění objednávky v Registru smluv

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky (vč. příloh) v plném znění v Registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv. Objednávku zveřejní zadavatel. 

Objednávka nabývá účinnosti až dnem zveřejněním v Registru smluv.

Potvrzení objednávky č. ze dne 7.11.2025
Souhlasíme s podmínkami objednávky

V ……………… dne: …………….2025 

Jméno: ………………………….     

Podpis: …………………………

ZANEX s.r.o.


Slovanská 1650/92


326 00 Plzeň


IČO: 26331900


Provozovna Rokycany


337 01 Rokycany 


e-mail: XXXXX


tel.: XXXXX 








2

