|  | Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO |
| --- | --- |

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 335/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.5051310FZU

Název díla:

Převody vody z Ohře - chránička přivaděče pod dálnicí D6

| objednatel: sídlo: statutární orgán: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| --- | --- |

Smluvní strany: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |
| --- | --- |

technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

| zhotovitel: sídlo: provozovna: | EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4 – Michle |
| --- | --- |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

(na základě plné moci ze dne 22.11.2024) oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

| stavbyvedoucí: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 45274924 CZ45274924 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 1561/MPSH vedená u Městského soudu v Praze

tel.: e-mail:

Smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- změnu oprávněného zástupce objednatele – technický dozor

- změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

vzhledem k nutnosti koordinace akcí Výstavba dálnice D6 a Převody vody z Ohře do Rakovnického potoka – Chránička pro přivaděč pod dálnicí D6 se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na předání staveniště a provádění prací ve II. čtvrtletí r. 2026.

Mění se:

- oprávněný zástupce objednatele - technický dozor:

původně

nově:

- čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. b) předání a převzetí díla původní znění: Nejpozději do 31.10.2025

nové znění: Nejpozději do 31.08.2026

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1. Plná moc EUROVIA CZ, a.s. ze dne 22.11.2024

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Chlumci

oprávněný zástupce zhotovitele

na základě plné moci ze dne 22.11.2024

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal

ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CZ a.s. elektronicky podepsal

Stránka 3 z 3