
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
č. 82/2025
uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

Se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ve věcech smluvních
                                               Ing. Karlem Hronem, ve věcech technických

                                               Pavlem Hryzákem, ve věcech realizace 



        e-mail: hryzak@jh.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 27-0603140379/0800 

/dále jen příkazce/

a

Martin Vodák
IČ: 73559962 
Se sídlem: Krále Jana 432, 583 01 Chotěboř
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxxx

Osoba odpovědná: Martin Vodák, č. osvědčení ROVS/168/KOO/2023, 

Kontaktní spojení: telefon: +420 xxx, e-mail: xxx 
/dále jen příkazník/

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Příkazní smlouvy č. 82/2025 uzavřené dne 4.2.2025 za účelem zajištění výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec“.
Článek IV. - Doba plnění příkazníka, odst. 1 – přepokládaný termín dokončení stavby se tímto Dodatkem č. 1 posouvá na 30.11.2025.
Po provedené změně bude Článek IV. odst. 1 znít v plném znění takto:

Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět činnost dle článku III. této smlouvy od zahájení až po dokončení stavebních prací, přejímky kompletního díla bez vad a nedodělků.
Předpokládaný termín zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): 3. 2. 2025
Předpokládaný termín dokončení stavby do 30. 11. 2025
Článek V. - Odměna a fakturační podmínky, odst. 1- celková odměna za činnost příkazníka ve výši 58 500,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 6 500,- kč bez DPH z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby.
Po provedené změně bude Článek V. odst.1 znít v plném znění takto:
Úplata za činnost příkazníka dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Celková odměna bez DPH 65 000,- Kč. Příkazník není plátce DPH.
Článek II.

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 
Článek III.
1. Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy se podepisuje elektronicky.

2. Příkazník souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv. Příkazník prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce. 

3. Uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy je v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 392/15R/2025 ze dne 14.5.2025.
V Jindřichově Hradci, dne 14. 11. 2025

V Chotěboři, dne 14. 11. 2025
 …………………………………..                             ……………………………………
   Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA


                  Martin Vodák
                      starosta města                                                                  /příkazník/
     /příkazce/



                    
PAGE  
2

