Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 28. 6. 2017

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,

ve věcech technických Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	GREMIS, s. r. o., se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí,

##### IČ: 15544451,

##### zastoupený jednatelem Ing. Miroslavem Štolou,

##### ve věcech technický Ing. Michalem Krejčím, stavbyvedoucím

II. Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění stanovený čl. II smlouvy o dílo na akci  „Oprava dvorní části ZŠ Oslavická“ ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) o méněpráce a vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Tímto dodatkem se mění čl. III smlouvy, jehož znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést a předat dílo do 30. 8. 2017“.

- Tímto dodatkem se dále mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

III. Závěrečná ustanovení

(1) 	  V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 11. 8. 2017

………………………………………	………………………………………

Ing. Radovan Necid, starosta	Ing. Miroslav Štola, jednatel

Město Velké Meziříčí	GREMIS, s.r.o.

objednatel 	zhotovitel