III/40614 Olší průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/40614 Olší průtah
ze dne 27. 06. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| --- | --- |
| zastoupený: | Ing. Václavem Opiolem, vedoucím oblastního OTÚ (na základě plné moci) a Romanem Bednaříkem, vedoucím PJ Pelhřimov (na základě plné moci) |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 60838744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ60838744 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 2-43 a číslo zhotovitele 107/GALJ/2025, ze dne 27. 06. 2025, spočívající ve stanovení postupu prací spojených

III/40614 Olší průtah

s prováděním sanací na základě provedení kontrolních zkoušek akreditovanou laboratoří a se souhlasem autorského dozoru, a dále pak ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

7 403 231,27 Kč

1 393 781,24 Kč

- 475 802,80 Kč

8 321 209,71 Kč

1 747 454,04 Kč

10 068 663,75 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1

III/40614 Olší průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Podepsal Václav Opiol

,

Datum: 2025.11.13 16:52:49 +01W

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.18 19:23:14+01'00'

Ing. Václav Opiol, vedoucí oblastního OTÚ, na základě plné moci

STRABAG a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Podepsal Roman Bednařík

Datum: 2025.11.14 08:48:27 +01,00’

V Pelhřimově, dne: viz podpis

Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov,                                                                                                                                                                     na základě plné moci

STRABAG a.s.

5.3 (25.1.15.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 2025 Ji D1A v.2 RD25 - III/40614 OIší průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |
| [SO 101] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 4,000 - km 4,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - vozovkové souvrství 2200kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 554,1*2=1108m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113335 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113725 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 554,1m3= geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) (48+47)*1,1=104,5m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 562*0,8=449,6m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12924 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 554,1m3= geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | viz. pol.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 516,1m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 95*0,7=66,5m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 562*0,8=449,6m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17310 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ZEMINA DO NÁSPŮ DLE ČSN 73 6330 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 657m2= geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 562+47+48=657m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 18231 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21197 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 24 | 212645 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace 853m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) (6*10)*2=120*2=240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) (10*0,8)*2=16*2=32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) (6*0,8)*2=9,6*2=19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 561401 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace (47+48)*0,15=14,25m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sanace (47+48)*0,25=23,75m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2785-2697,5=87,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 264,4-263,5=0,9m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetický protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 145,824-132,78=13,044m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měřeno ručně 86,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 897726 | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 899522 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetický protokol 6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měřeno ručně 86,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 52 | 935111 | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetický protokol 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 97612 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 6 868 368,16 | 7 786 346,60 | 917 978,44 | 13,37 |