Smlouva o dílo č. 5/2017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Pilařova 7/1

767 01 Kroměříž

zast. ředitelem MgA. Miroslavem Šiškou

IČ: 70844534

DIČ: CZ70844534

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

dále jen  objednatel  na straně jedné

a

MgA. Radka Levínská

odborný restaurátor

Bělohorská 159, 636 00 Brno

čís. povolení MK.: 8621/2000

DIČ:  CZ6759091438

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

dále jen zhotovitel  na straně druhé

dále společně též smluvní strany

t a k t o :

I.

Předmět smlouvy

1.1

Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného v tomto článku níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla a k převzetí díla.

1.2

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v realizaci prací v rámci akce: „Restaurování kamenných prvků vstupního portálu“ v rozsahu uvedeném v Návrhu rozpočtu restaurátorské obnovy, Portál hlavního vchodu objektu Pilařova 7/1 Kroměříž,

ze dne 21. 6. 2017, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).

1.3

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy vlastním jménem, na vlastní náklad, na vlastní odpovědnost, ve sjednané době a bez vad a nedodělků.

1.4

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, požadavky objednatele na provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvantitativní a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II.

Způsob provedení díla

2.1

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla bez vad a nedodělků ve stanoveném rozsahu.

2.2

Restaurátorské práce budou probíhat zcela v souladu se schváleným restaurátorským záměrem ze srpna 2013 a jeho doplňkem z 11. 8. 2017.

- 2.3

V průběhu prací se restaurátor zúčastní kontrolních dnů svolaných příslušným orgánem památkové péče tj. MěÚ Kroměříž, úsek územního plánování a státní památkové péče.  Na kontrolních dnech bude posuzován soulad probíhajících restaurátorských prací s restaurátorským záměrem, ke kterému bylo vydáno závazné stanovisko památkové péče.

2.4

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

III.

Doba plnění

3.1

Doba plnění se stanovuje od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017.

3.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

3.3

Doba provádění díla se prodlužuje o dobu trvání ostatních překážek či jejich odstraňování, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu v provádění díla, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal. Těmito ostatními překážkami se rozumí zejména povodeň, požár, úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, záplava, vyhlášení válečného stavu.

IV.

Cena za provedení díla

4.1

Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 228 850,- Kč (dvěstědvacetosmtisícosmsetpadesát korun českých) včetně DPH.

4.2

Dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré hlavní i vedlejší výdaje a náklady zhotovitele potřebné k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem.

4.3

Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní ceny vzniká zhotoviteli úspěšným předáním

a převzetím předmětu díla bez vad a nedodělků.

V.

Cenové podmínky

5.1

Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 547 Obchodního zákoníku a zhotovitel není oprávněn dohodnutou cenu jednostranně navyšovat.

5.2

Cena zahrnuje hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť podle platných obecně závazných daňových předpisů v roce 2017 a činí 15% tj. 29 850,-Kč.

5.3

Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit

a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

5.4

Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční zálohy nebudou poskytovány.

5.5

Závazek objednatele uhradit smluvní cenu, nebo její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.6

Změna ceny díla je možná pouze v případě omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce), změně rozsahu díla nebo změně díla. Ve všech případech je předchozí změna smlouvy v souladu s čl. XII. bod 12. 1 této smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení resp. zvýšení ceny ve smyslu § 549 obchodního zákoníku

VI.

Platební podmínky

6.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury doložené soupisem provedených prací.

6.2

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli, přičemž faktura bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a oprávněné osoby, včetně všech identifikačních údajů

- číslo smlouvy

- číslo faktury

- den vystavení a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- fakturovanou sumu

- DPH 15%

- rozpis již fakturovaných částek

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby

6.3

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po splnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, na základě řádného předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

VII.

Předání a převzetí díla

7.1

Dílo, vymezené v čl. I. této smlouvy, bude splněno protokolárním předáním díla objednateli

a protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

7.2

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dní předem termín,

kdy bude dílo připraveno k předání.

7.3

Objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít po té, co budou práce shledány příslušným orgánem památkové péče t.j. MěÚ Kroměříž, úsek územního plánování a státní památkové péče  provedené v souladu se závaznými stanovisky k restaurování a tento stav bude písemně potvrzen zástupci NPÚ Kroměříž.

7.4

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) uvedení smluvních účastníků

b) název předávaného díla

c) popis předávaného díla

d) datum zahájení a ukončení provádění díla

e) stanovisko objednatele, zda dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů

f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.

g) zápis NPÚ

h) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

Ch) restaurátorská zpráva v písemné podobě ve třech paré + CD s el. verzí

7.5.

V případě, že budou na díle shledány nedostatky a nedodělkem které budou bránit jeho užívání či plnohodnotné prezentaci, objednatel současně stanoví zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

VIII.

Vlastnictví díla

8.1

Zhotovitel ode dne zahájení provádění díla, do dne předání řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednateli nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

8.2

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, uvedeným v zápisu o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8.3

Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

IX.

Záruka za dílo - odpovědnost za vady

9.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek, a že bude bez vad a nedodělků.

9.2

Záruční doba je 60 měsíců a počíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

9.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad díla v záruční době a řádného uplatnění práv z odpovědnosti za vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zjištěné vady díla v termínu stanoveném objednatelem, a to na náklady zhotovitele.

9.4

Jestliže zhotovitel neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky díla v termínu stanoveném objednatelem, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoli jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky

a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

9.5

Ode dne nahlášení vady díla do dne odstranění vady díla se přerušuje plynutí záruční doby

a záruční doba neběží.

X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

10.1

Při nedodržení sjednaného termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.

10.2

Při prodlení s uhrazením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.

10.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad

a nedodělků díla činí 500,- Kč za každý započatý den.

10.4

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Nárok na náhradu škody není uplatněním smluvní pokuty dotčen a náhradu škody lze vymáhat samostatně.

10.5

V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné vady a nedostatky díla v termínu stanoveném objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.6

Smluvní strany se dohodly, že považují za podstatné porušení povinností, které druhou smluvní stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy, také:

- vyhlášení úpadku zhotovitele dle ustanovení §253 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů vyjma přerušení prací v souladu s čl. III. bod 3.3 této smlouvy.

10.7

Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení

je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.

XI.

Jiná ujednání

11.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

11.2

Zhotovitel zajistí řádné střežení staveniště, resp. montážního pracoviště, restaurátorské dílny tak, aby nedošlo k poškození, zcizení předmětu díla

11.3

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,

kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

11.4

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. a nese veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto činností vzniknou, nebo které

ze stejného důvodu vzniknou objednateli nebo třetím osobám.

11.5

Veškeré mimořádné skutečnosti, zejm. ve vztahu k termínu provedení díla, ceně díla, jeho rozsahu a kvalitě a podmínkám provádění díla, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

11.6

Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.

11.7

Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou očíslovaného písemného dodatku podepsanými oběma smluvními stranami k této smlouvě.

12.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12.3

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

12.4

Veškeré informace, včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se smluvního vztahu jsou považovány oběma smluvními stranami za důvěrné, ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku.

12.5

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12.6

V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

12.7

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Rozpočet

2. Restaurátorský záměr

3. Závazné stanovisko

V Kroměříži dne:	V Brně dne:

………………………………..	………………………………..

MgA. Miroslav Šiška	MgA. Radka Levínská

ředitel konzervatoře	odborný restaurátor

Objednatel	Zhotovitel