Název programu NPO: Facilita na podporu oživení a odolnosti, projekt Implementace privátní 5G sítě v areálu

Úrazové nemocnice v Brně

Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_156/0011491

Název veřejné zakázky: Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně

Číslo veřejné zakázky: ÚN 24/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1

. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace

sídlo:

zastoupena:

IČ:

Ponávka 139/6, 602 00 Brno

Prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

00209813

DIČ:

CZ00209813

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxx

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2

. Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s.

sídlo:

zastoupena:

IČO:

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Janem Davidem, na základě pověření

64949681

DIČ:

CZ64949681

bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2

č. účtu: xxxxxxxxxx

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3787

na straně druhé (dále jen „Dodavatel“)

II.

Úvodní ustanovení a účel smlouvy

1

2

. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku identifikovanou

v záhlaví této smlouvy (dále jen „veřejná zakázka“).

. Účelem této smlouvy je vybudování funkční lokální infrastruktury pro provoz privátní 5G sítě v areálu

Úrazové nemocnice v Brně, a to za účelem zajištění bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikace v rámci

zdravotnického provozu (dále také jen „účel smlouvy”).

3

. Objednatel prohlašuje, že je regulovaným subjektem v oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona

č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“), který transponuje směrnici Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 (NIS2). Objednatel poskytuje základní službu: Poskytování

zdravotních služeb, a informační systém, na kterém je tato služba závislá, je informačním systémem

základní služby.

4

. V této souvislosti dodavatel prohlašuje, že bere na vědomí, že podle nového zákona je významným

poskytovatelem dle příslušných ustanovení zákona č. 264/2025 Sb., jestliže plní kritéria stanovená tímto

zákonem a jeho prováděcími předpisy. Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky vyplývající z tohoto

zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně povinností stanovených směrnicí NIS2, jakož i podmínky

kybernetické bezpečnosti stanovené v čl. XI. a příloze č. 3 této smlouvy.

5

6

. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky, přičemž mu

nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle

této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že plnění podle této smlouvy poskytne v souladu se zadávacími

podmínkami příslušné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.

. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že mu jsou

známy podmínky nezbytné pro její realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou

maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro

plnění veřejné zakázky, na základě, které je uzavřena tato smlouva.

7

. Dodavatel garantuje, že jím dodávaná infrastruktura 5G sítí bude společně s páteřní sítí objednatele plně

kompatibilní.

III.

Předmět smlouvy

1

2

. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli dodávky a služby potřebné pro splnění účelu

této smlouvy.

. Předmět smlouvy zahrnuje následující plnění specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a dalších přílohách.

Dodavatel se zavazuje nabídnout, dodat a zprovoznit takové řešení, které zcela splní požadavky objednatele

na pokrytí areálu v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

3

. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli řádně a včas veškerý HW potřebný pro vybudování 5G sítě, zajistit

jeho montáž a zapojení (vč. zajištění případné kabeláže vedené v existujících i neexistujících trasách),

konfigurace dodávaného zařízení a připojení do ICT prostředí objednatele. Dodavatelem dodané SIM/eSIM

karty (50 kusů) musí být provozovatelné v privátní mobilní síti a nezatížené jakýmkoli paušálním

poplatkem.

4

5

6

7

. Dodavatel se dále zavazuje dodat objednateli nástroj (SW) pro centrální správu 5G sítě, včetně jeho

konfigurace a zajištění potřebných licencí.

. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně dodávaného HW a SW je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy

–

Technická specifikace.

. Součástí plnění předmětu smlouvy je i zajištění služby podpory vybudované 5G sítě po dobu 60 měsíců od

převzetí díla objednatelem (podpisu akceptačního protokolu po Fázi 3).

. V rámci plnění předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje realizovat i veškeré další související plnění

neuvedené výslovně v tomto článku smlouvy směřující ke splnění účelu smlouvy, s výjimkou páteřních

rozvodů datových sítí, digitalizace lékařských záznamů, případných úprav nemocničního informačního

systému.

8

.

Předmět smlouvy bude realizován v následujících fázích:

8

.1. Fáze 1: Před implementační analýza pro předmět smlouvy

V rámci plnění Fáze 1 dodavatel provede analýzu prostředí objednatele v rozsahu relevantním pro návrh

řešení splnění smlouvy.

Dodavatel popíše způsob napojení nabízených technických prostředků do stávajícího ICT prostředí

objednatele a požadovanou součinnost objednatele nutnou pro řádné splnění předmětu smlouvy.

Výstupem před implementační analýzy bude písemná zpráva. Objednatel je povinen se do 5 pracovních

dnů vyjádřit k písemné zprávě dodavatele, a to buď tak, že ji schválí, nebo sdělí dodavateli své výhrady a

požadavky na úpravu / přepracování písemné zprávy. V případě výhrad objednatele k písemné zprávě

dodavatele je dodavatel povinen písemnou zprávu (i opakovaně) přepracovat a předložit objednateli ke

schválení ve lhůtě, kterou si smluvní strany dohodnou v závislosti na povaze výhrad objednatele. Po

schválení písemné zprávy objednatelem podepíší pověření zástupci smluvních stran akceptační protokol.

8

.2. Fáze 2: Dodávka prvků HW, instalace, konfigurace a zprovoznění všech prvků dodávaného HW

včetně příslušenství

V rámci Fáze 2 se dodavatel zavazuje dodat HW, provést instalaci, konfiguraci a zprovoznit tyto prvky

HW včetně příslušenství.

Po předání plnění v rámci Fáze 2 a převzetí plnění v rámci této fáze objednatelem podepíší pověření

zástupci smluvních stran akceptační protokol.

8

.3. Fáze 3: Ověřovací a zkušební provoz – Předání a převzetí díla

V rámci Fáze 3 dodavatel zajistí ověření funkčnosti zavedení technických opatření (Fáze 2) a provede

zkušební provoz. Současně dodavatel zpracuje potřebnou dokumentaci a provede zaškolení

administrátorů (na dodávanou technologii musí být zaškoleni min 2 administrátoři objednatele v min.

rozsahu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Dodaná dokumentace musí splňovat podmínky a veškeré požadavky obecně závazných právních

předpisů a norem vztahujících se k předmětu smlouvy.

Po provedení a ukončení zkušebního provozu bude zahájeno akceptační řízení, které je popsáno v čl.

VII. této smlouvy.

Po dokončení Fáze 3 dodavatel zpracuje tzv. as-built dokumentaci, která bude obsahovat veškeré

technické údaje o provedeném díle. Tato dokumentace bude součástí akceptačního protokolu. Bez

jejího předání není dílo ve Fázi 3 řádně dokončeno a předáno.

8

.4. Fáze 4: Zahájení poskytování služby podpory (poskytování záruk) - SLA

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost poskytnutého plnění v rámci Fáze 1 – 3 v trvání 60

měsíců od předání a převzetí předmětu smlouvy (podpisu akceptačního protokolu dle čl. VII. odst. 1, 3

této smlouvy) objednatelem a současně se zavazuje poskytovat objednateli služby podpory

poskytnutého plnění po dobu 60 měsíců od podpisu akceptačního protokolu.

Technický popis služeb podpory je uveden v příloze č. 4 Dohoda o úrovni Služeb podpory a Služeb

rozvoje (SLA) této smlouvy.

9. Součástí předmětu plnění je zajištění implementace

a

konfigurace systémů třetích stran

provozovaných v UN (PACS, NIS Fons) Tím se rozumí konfigurace případně i worklistu a zpracování,

archivaci obrazové dokumentace, nastavení přístrojů. Jedná se o digitalizační stanice pro přenos do

PACS - přenos obraz, video do PACS:

Položka

Typ

OTV-S190

OTV-S300

OTV-S 190 Video Olympus

System Centre

Výrobce

Olympus

Olympus

Umístění

LAPARO Olympus 4.sál

LAPARO Olympus 6.sál

ASKP Promedica

Pon. 6, 6. NP

Pon. 4, 4. NP

Pon. 6, 6. NP

ASKP TraumaPro

GASTRO VĚŽ

GASTRO-ENTERO VĚŽ

GASTRO-ENTERO VĚŽ

KOLONO VĚŽ

ZEOS 4K UHD

CV-190

CV-190 Plus

CV-1500

Zimmer

Pon. 6, 6. NP

Pon. 6, 2. NP

Pon. 6, 2. NP

Pon. 6, 2. NP

Pon. 6, 2. NP

Olympus

Olympus

Olympus

Olympus

CV-1500

UROLOGICKÁ VĚŽ

OTV-S190

Olympus

Pon. 6, 2. NP

IV.

Cena služeb a platební podmínky

1

.

Cena za celé plnění předmětu smlouvy (Fáze 1 – Fáze 4) je stanovena ve výši:

Cena bez DPH:

DPH (21 %):

Cena včetně DPH:

7 499 530,- Kč

1 574 901,30 Kč

9 074 431,30 Kč

2

3

.

.

Podrobný rozpis ceny dle je uveden v příloze č. 2 Rozpis dílčích cen této smlouvy.

Úhrada části ceny za Fáze 1 – 3 předmětu smlouvy ve výši 6 399 550 Kč bude provedena

objednatelem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení Fáze 3 a současně po podpisu

akceptačního protokolu objednatelem. Úhrada části ceny za Fázi 4 bude realizována objednatelem

průběžně na základě faktur vystavených dodavatelem vždy měsíčně zpětně za poskytnuté služby ve

Fázi 4 (SLA) v uplynulém kalendářním měsíci, a to ve výši odpovídající 1/60 celkové ceny za Fázi 4,

tj. ve výši 18 333,- Kč měsíčně. První fakturu za poskytování služeb ve Fázi 4 je dodavatel oprávněn

vystavit po uplynutí prvního měsíce poskytování služeb ve Fázi 4.

4

.

Veškeré platby dle této smlouvy náležející dodavateli budou prováděny bezhotovostním převodem na

účet dodavatele uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy. Splatnost faktury je dohodou stran sjednána do

3

0 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena pověřenému zástupci objednatele

ve 2 vyhotoveních v listinné podobě nebo v el. podobě na email fakturace@unbr.cz. Smluvní strany

tímto uzavírají dohodu o elektronické fakturaci. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn odesláním

částky z účtu objednatele na účet dodavatele.

5

6

.

.

Cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady a výdaje dodavatele spojené s plněním předmětu

této smlouvy, zejména dodávku veškerého HW, SW, zajištění potřebných licencí, případné použití

kabeláže, mzdové náklady atd. K ceně uvedené bez DPH bude DPH připočtena v zákonné výši ke dni

zdanitelného plnění.

Předmět této smlouvy je (alespoň z části) financován z projektu „Implementace privátní 5G sítě v areálu

Úrazové nemocnice v Brně“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost

prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými

právními předpisy a touto smlouvou včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této

smlouvy. Faktury dále musí obsahovat text: „Veřejná zakázka ÚN 24 /2025 je podávána v rámci

programu NPO: Facilita na podporu oživení a odolnosti, projekt Implementace privátní 5G sítě v

areálu Úrazové nemocnice v Brně. Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_156/0011491“

Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení,

tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém

případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to

v délce stanovené tímto článkem smlouvy. V případě, že má dodavatel s objednatelem uzavřenu více

než jednu smlouvu, je dodavatel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě

samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn

postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu dodavateli vrátit.

7

.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a)

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je

objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na

základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet

správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

8

.

Pokud číslo účtu dodavatele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve

smyslu §109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané

hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu

bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude

aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

9

1

.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je

úhrada zdanitelného plnění dodavateli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně)

smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli nevzniká žádný nárok na

úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči

objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

0. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet dodavatele. Úhrada platby na

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

V.

Místo a doba plnění

1

.

Místem plnění je sídlo objednatele. Dodavatel se zavazuje zajistit pokrytí 5G sítí ve všech budovách

v místě plnění, zejména v budovách Ponávka (4, 6, 10), Koliště (41, 43). Bližší specifikaci místa

plnění jsou oprávněni určit zaměstnanci pověřeného pracoviště objednatele uvedeného v čl. X. odst. 2.

této smlouvy.

2

.

Dodavatel se zavazuje plnění Předmětu smlouvy poskytovat dle harmonogramu, který tvoří přílohu č.

6

této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že plnění Fáze 3 musí být z důvodu financování

z dotačního projektu zcela a finálně ukončeno, tj. objednatelem bez výhrad protokolárně převzato

nejpozději do 31. 03. 2026. Tento termín je zcela nepřekročitelný a fixní ve smyslu ust. § 1980 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje celé akceptační řízení dle

čl. VII. odst. 4 této smlouvy. S ohledem na výše uvedené je dodavatel povinen zahájit plnění

jednotlivých fází dostatečně včas.

3

4

.

.

Dodavatel je povinen při provádění díla respektovat pracovní dobu objednatele (v pracovních dnech

od 7:00 hod. do 15:00 hod) a všechny plánované odstávky informační infrastruktury v tomto časovém

intervalu předem s objednatelem projednat.

Objednatel se zavazuje poskytovat dodavateli při plnění předmětu smlouvy součinnost potřebnou pro

řádné splnění předmětu smlouvy dle svých provozních a personálních možností.

VI.

Způsob a podmínky plnění

1

2

.

.

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy s maximální odbornou péčí a hospodárností

při provádění všech prací a při výběru případných poddodavatelů, to vše při dodržení maximální

možné kvality. Dodavatel se zavazuje poskytovat dodávky a služby dle této smlouvy vždy tak, aby

v co nejmenší míře omezil provoz objednatele a chod jeho pracovišť.

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se

všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické

a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby

vyhovují předmětu smlouvy a veškerým podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci na

příslušnou veřejnou zakázku. Poskytované plnění musí být v souladu se směrnicí NIS2 (Network and

Information Security), která stanovuje pravidla pro zvýšení kybernetické bezpečnosti v rámci EU, a

zákonem o kybernetické bezpečnosti. Všechna zařízení musí být navržena tak, aby byla odolná vůči

kybernetickým hrozbám a zároveň umožňovala bezpečnou ochranu dat a provozních systémů.

Dodavatel tedy odpovídá za to, že produkty obsahují patřičné zabezpečení a ochranné prvky, které

jsou vyžadovány zákonem a směrnicemi, jako jsou aktualizace softwaru, zabezpečené připojení a

šifrování dat.

3

4

.

.

Technologie a veškerý HW dodané v rámci plnění musí odpovídat požadavkům objednatele, obecně

závazných právních předpisů a technických norem, povolením státních orgánů, předepsaným

technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním (včetně

varování NÚKIB), požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí a dalším.

Dodavatel je povinen zajistit splnění uvedených požadavků i svými poddodavateli.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží, které je určeno výhradně k prodeji koncovým uživatelům, tj.

produkty nesmí být určeny pro další přeprodej nebo distribuční účely, ale přímo pro konečné

spotřebitele či uživatele. Veškeré dodávané zboží v rámci plnění předmětu smlouvy musí být zcela

nové a nerozbalené, tedy v originálním balení od výrobce, bez jakéhokoli předchozího použití, čímž je

zajištěna jeho plná funkčnost, spolehlivost a životnost. Dodávané zboží musí být určeno pro český trh.

Dále musí být veškeré dodávané plnění kompatibilní se stávajícím systémem objednatele pro

bezproblémovou integraci.

5

6

7

.

.

.

Veškerá instalovaná zařízení umístěná v rozvodnách objednatele dodá dodavatele

odpovídajícím provedení - racku včetně rack-mount vybavení a příslušenství.

v

Dodavatel je povinen se při provádění předmětu této smlouvy řídit pokyny a požadavky zaměstnanců

pověřeného pracoviště objednatele ohledně způsobu provádění plnění.

V případě že bude nutné rozšířit nebo doplnit stávající páteřní nebo přístupovou datovou sít

objednatele, je dodavatel povinen zajistit veškeré dodávané komponenty identické technologické

platformy jako je stávající u objednatele.

8

.

V případě, že je pro splnění předmětu smlouvy nutná součinnost objednatele a tento ji není z důvodu

vzniku nepředvídatelných překážek schopen poskytnout, např. z provozních nebo jiných objektivních

příčin nezávislých na vůli objednatele – např. aktuální nemožnost omezit provoz objednatele z

provozních důvodů, nebo v případě vzniku překážek, kterým dodavatel jednající s náležitou péči

nemohl zabránit - např. vyhlášení, resp. trvání nouzového stavu, válečného stavu, uzavření hranic,

překážky v souvislosti s výskytem pandemie/epidemie – např. omezení volného pohybu osob a zboží,

nedostatek lidských zdrojů, doba plnění dle harmonogramu neběží, resp. se prodlužuje o dobu nutnou

k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nebo o dobu trvání takových překážek.

9

.

Dobu plnění dle harmonogramu lze rovněž prodloužit (i opakovaně) v případě, že výrobce prodlouží

dobu výroby jednotlivých komponent nutných pro splnění předmětu smlouvy. V takovém případě je

dodavatel povinen neprodleně prokazatelně o této skutečnosti informovat objednatele včetně

informace o aktuálním časovém harmonogramu plnění/dodání. Objednatel může toto prodloužení

akceptovat, v takovém případě platí tato nová – prodloužená doba plnění, ale rovněž má právo novou

dobu plnění odmítnout. V případě odmítnutí prodloužení doby plnění objednatelem si objednatel

vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit a tuto skutečnost písemně oznámí dodavateli. Objednatel

je povinen bez zbytečného odkladu své rozhodnutí oznámit dodavateli.

1

1

0. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v této smlouvě i svými případnými

poddodavateli. V případě využití poddodavatele je dodavatel povinen před zapojením daného

dodavatele do plnění této smlouvy informovat o takové skutečnosti objednatele předem a identifikovat

daného poddodavatele. Za plnění poskytnutá dle této smlouvy odpovídá dodavatel a poddodavatel

společně a nerozdílně.

1. Předmět smlouvy může být dodavatelem splněn prostřednictvím vzdáleného přístupu, je-li to vhodné

a účelné. Náklady vzniklé smluvní straně na realizaci vzdáleného přístupu nese každá smluvní strana

samostatně.

Vzdálený přístup může být dodavateli v případě potřeby umožněn způsobem-technologií, na které se

s objednatelem společně domluví a bude o tomto proveden zápis s podpisem obou zúčastněných stran.

Varianty vzdáleného připojení jsou SSH, VPN, IPsec.

1

2. Dodavatel zajistí taková opatření, aby přímý vzdálený přístup mohli použít jen určení zaměstnanci,

kteří jsou dodavatelem pověřeni poskytovat objednateli servisní a aplikační podporu. Dodavatel

garantuje na své straně nepřetržitou a bezvadnou funkčnost technických prostředků vzdáleného

přístupu k počítačové síti LAN objednatele pro podporu všech touto smlouvou sjednaných činností.

1

3. Dodavatel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy zásadu „významně nepoškozovat

environmentální cíle“ (DNSH) podle článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2

020/852. Dodavatel prohlašuje, že realizace předmětu smlouvy nevede k významnému poškození

žádného z těchto environmentálních cílů:

•

•

•

•

•

•

zmírňování změny klimatu,

přizpůsobení se změně klimatu,

udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,

přechod na oběhové hospodářství,

prevence a omezování znečištění,

ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V případě porušení tohoto závazku se dodavatel zavazuje neprodleně sjednat nápravu a poskytnout

objednateli veškerou nezbytnou součinnost k minimalizaci následků takového porušení.

VII.

Předání a převzetí plnění

1

.

Výstupy Fáze 1 až 3 poskytované v rámci plnění předmětu smlouvy budou předány a převzaty na

základě jednotlivých akceptačních protokolů dle jednotlivé fáze (dále jen „akceptační protokol“)

podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran. Podpis akceptačního protokolu může být

realizován i elektronicky (kvalifikovaným elektronickým podpisem).

2

3

.

.

Smluvní strany se dohodly, že v případě Fází 2 a 3 provedou akceptační řízení.

Smluvní strany pro vyjasnění pochybností uvádějí, že akceptační řízení dle tohoto článku musí být

včetně případného prodloužení o lhůty uvedené v následujícím odstavci z důvodu odstraňování vad

dodaného plnění ukončeno nejpozději do 31. 03. 2026.

4

.

Akceptační řízení Fáze 2 a 3 je zahájeno dnem předložení akceptačního protokolu s výkazem práce/

poskytnutých služeb a veškerých dalších případně potřebných podkladů objednateli, výsledkem

akceptačního řízení mohou být následující stavy:

•

Akceptováno bez výhrad: neshledá-li objednatel v poskytovaném plnění žádné vady ani

nedodělky, uvede do akceptačního protokolu, že plnění akceptuje bez výhrad a akceptační

protokol svými podpisy potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran.

•

Akceptováno s výhradami: v případě, že objednatel shledá v poskytovaném plnění,

odstranitelné vady anebo nedodělky, které nebrání užití plnění, tj. nevyskytne-li se

v poskytnuté dodávce či službě žádná vada bránící užívání plnění, stanoví objednatel po

konzultaci s dodavatelem závazný přiměřený termín odstranění odstranitelných vad anebo

nedodělků. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10

pracovních dnů ode dne předání a převzetí plnění. V rámci Fáze 3 však v žádném případě

nesmí termín pro odstranění vad přesáhnout termín 31. 03. 2026. Nároky objednatele na

zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Objednatel do akceptačního

protokolu uvede, že poskytnuté služby akceptuje s výhradami a uvede seznam vad. Povahu

vad určuje výhradně objednatel. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí plnění, které není

řádně provedeno, tj. zejména pokud má vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy,

příslušných právních předpisů a technických norem, společně s plněním není předána

příslušná dokumentace. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační

protokol svými podpisy. Po odstranění všech vad provedou smluvní strany nové akceptační

řízení za stejných podmínek.

•

Neakceptováno: shledá-li objednatel v poskytovaném plnění takové závažné vady anebo

nedodělky, které brání jeho užití, stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem závazný

přiměřený termín jejich odstranění. Nedohodnou-li si oprávnění zástupci smluvních stran

jiný termín, platí, že dodavatel je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu v závislosti

na povaze vady, nejpozději však do 3 týdnů od vytčení vady objednatelem. V rámci Fáze 3

však v žádném případě nesmí termín pro odstranění vad přesáhnout termín 31. 03. 2026.

Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že plnění nebylo akceptováno a uvede seznam

vad. Povahu vad určuje výhradně objednatel. Oprávnění zástupci obou smluvních stran

potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Odmítne-li zástupce dodavatele akceptační

protokol podepsat, postačí podpis zástupce objednatele. Po odstranění všech vad provedou

smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek.

5

6

.

.

Okamžikem podpisu akceptačního protokolu pověřenými zástupci smluvních stran přechází k předání

a převzetí plnění. Pokud jsou však v akceptačním protokole uvedeny vady a nedodělky, je závazek

předání předmětu plnění splněn až okamžikem úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených

v akceptačním protokolu. O úplném odstranění všech vad a nedodělků sepíší zástupci smluvních stran

zápis o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

V rámci akceptačního řízení dodavatel rovněž předvede fungování 5G sítě v režimu odpojení

objednatele od vnějších sítí a služeb. Objednatel si tuto funkcionalitu bude moci sám kdykoliv a

jakkoli dlouho testovat. Po dobu testu nejsou uplatňovány nároky na servis, SLA a dohled ze strany

dodavatele.

VIII.

Vlastnické právo

1

2

.

.

V případě, že součástí plnění předmětu smlouvy je zhotovení díla, jehož předmět se má stát

vlastnictvím objednatele, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným

součástem plnění předmětu této smlouvy na objednatele dnem jejich předání objednateli.

V případě, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto

součástem plnění poskytována dodavatelem licence v rozsahu umožňujícím plné využití plnění k

naplnění účelu této smlouvy a po celou dobu trvání příslušných práv.

3

.

Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní, k veškerým

známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo

dodavatelem vytvořeno, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání autorského díla

objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená

způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně neomezená. Dále je licence udělena na dobu určitou, a to

po dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu. Objednatel není povinen licenci využít a

je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání

autorského díla svým zaměstnancům, zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně

dodavatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování veškerých

autorských práv dodavatele.

4

5

.

.

Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro dodavatele i v

případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo třetí osobou.

Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění objednatele

(popř. objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit,

upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit je do díla

souborného.

6

7

.

.

Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou

zahrnuty v ceně předmětu plnění podle této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, že výsledkem předmětu plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena

práva třetích osob. V opačném případě nese dodavatel vedle odpovědnosti za vady plnění i

odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel se tímto výslovně zavazuje,

že neopatří/nepoužije v rámci realizace předmětu plnění podle této smlouvy bez výslovného

předchozího písemného souhlasu objednatele žádnou licenci od třetí osoby v souvislosti s předmětem

plnění na základě této smlouvy, s níž by byl spojen vznik jakéhokoli závazku objednatele vůči

dodavateli nebo třetí straně; v případě, že dodavatel tento svůj závazek poruší, nese veškeré náklady

související s pořízením a užíváním takové licence.

8

.

V případě, že předmětem plnění dodavatele dle této smlouvy bude poskytnutí licencí k jakémukoli

standardnímu SW třetích stran (včetně systémového SW, databází, a jiného SW, který nebyl vytvořen

výlučně pro objednatele za účelem realizace této smlouvy), poskytne dodavatel objednateli k

takovému plnění nevýhradní licenci v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to za

podmínek stanovených v odst. 7 tohoto článku.

9

1

.

S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je

dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu

definovaném tímto článkem smlouvy.

0. Pokud je výsledkem činnosti dodavatele (poskytnutých služeb) dle této smlouvy software, zavazuje se

dodavatel, že software bude bez jakýchkoli vad, a to po dobu 6 měsíců ode dne převzetí objednatelem.

Vadou se rozumí nefunkčnost software nebo jeho funkčnost v rozporu s touto nebo příslušnou dílčí

smlouvou či právními předpisy.

IX.

Sankční ujednání, odpovědnost za škodu

1

2

3

.

.

.

V případě prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení a předání předmětu smlouvy (v rámci

jednotlivých fází) oproti termínům stanoveným v příloze č. 6 této smlouvy – Harmonogramu, je

objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny díla (vč. DPH) za samotnou realizaci díla dle přílohy č. 2 této smlouvy – Rozpis dílčích cen, a

to za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení dodavatele s odstraněním nedodělků a vad poskytnutého předmětu smlouvy dle čl.

VII. odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny (vč. DPH) za samotnou realizaci díla dle přílohy č. 2 této

smlouvy – Rozpis dílčích cen, a to za každý započatý den prodlení. Stejný nárok náleží objednateli

v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad dodavatelem.

V každém jednotlivém případě nedodržení reakční doby v rámci poskytování služby rozvoje (Fáze 4)

stanovené v bodě 3.5.2 přílohy č. 4 této smlouvy – SLA této smlouvy je objednatel oprávněn

požadovat a dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši určené dle následujícího

schématu:

Priorita

Nedodržení reakční doby

Nedodržení

dohodnutého

termínu vyřešení požadavku

Havarijní

2.000

Kč

za

jednotlivý 5.000 Kč za jednotlivý

požadavek

a

za každou požadavek den prodlení

a

započatou hodinu prodlení s vyřešením požadavku

Vysoká

2.000 Kč za jednotlivý 3.000 Kč za jednotlivý

požadavek a za každý započatý požadavek den prodlení

a

pracovní den prodlení s vyřešením požadavku

Standardní

2.000 Kč za jednotlivý 2.000 Kč za jednotlivý

požadavek a za každý započatý požadavek den prodlení

a

pracovní den prodlení s vyřešením požadavku

4

5

6

.

.

.

Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není

ustanoveními tohoto článku dotčen.

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli škodu, která objednateli

vznikne v souvislosti s porušením povinnosti dodavatele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.

Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti z této smlouvy, prokáže-li, že

jí ve splnění povinnosti z této smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze smlouvy v prodlení, ani

překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky

bránící řádnému plnění smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a

překonání.

7

.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli

uhrazení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují

některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

8

9

.

.

Splatnost penalizační faktury, kterou jsou povinné straně vyúčtovány smluvní pokuty či úroky z

prodlení, činí 30 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli v souvislosti s jeho

činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti

s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů, případně

norem vztahujících se k Předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu závadný

stav odstranit a není-li to možné, vzniklou škodu finančně nahradit. Volba způsobu náhrady škody

náleží objednateli.

1

1

2

0. Předchozí odstavec se neuplatní v případě, je-li povinnost k náhradě škody dodavatele omezena

donucujícím ustanovením obecně závazného právního předpisu (zejména ust. § 64 odst. 12 zákona č.

1

27/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). V takovém případě

odpovídá dodavatel za způsobenou škodu dle pravidel stanovených v obecně závazném právním

předpise.

X.

Ostatní ujednání

.

Dodavatel se zavazuje, že obchodní a technické informace a podklady, které mu byly svěřeny, resp.

poskytnuty objednatelem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně

nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace k

jiným účelům než pro plnění této smlouvy. Dále se dodavatel, jeho zaměstnanci a poddodavatelé

zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním služeb

dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované

skutečnosti) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení

platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se dodavatel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců,

případně jiných osob, které dodavatel k realizaci této smlouvy použije.

.

Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy:

-

xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxx

–

xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxx

3

.

.

Dodavatel pověřil realizací předmětu této smlouvy: xxxxxxxx tel: xxxxxxxx e-mail:

xxxxxxxxxx

4

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění, stejně jako ke změně kontaktních

údajů uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy postačí písemné oznámení druhé

smluvní straně doporučeným dopisem, emailem nebo datovou zprávou, umožňuje-li dodavatel její

příjem.

5

.

.

Všichni zaměstnanci dodavatele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně

nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení dodavatele.

6

Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy

nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit svá

práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě i bez souhlasu

dodavatele. Objednatel je rovněž oprávněn jednostranně započíst, tedy bez souhlasu dodavatele,

pohledávku vzniklou dle této smlouvy za dodavatelem.

7

.

.

Dodavatel je povinen mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednané platné pojištění odpovědnosti

dodavatele za způsobenou újmu s limitem plnění nejméně ve výši ceny předmětu smlouvy (vč. DPH)

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele bez zbytečného

odkladu doložit předložením dokladu o trvání takového pojištění a výši minimálního limitu pojistného

plnění.

8

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2036 a současně souhlasí se zpřístupněním nebo

zveřejněním nabídky podané do veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí

smluvních vztahů, které vyplynou z veřejné zakázky. Dodavatel je povinen poskytovat objednateli a

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. OLAF – Evropský úřad pro boj proti

podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR Ministerstva pro místí

rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva

zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalším

příslušným vnitrostátním orgánům) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol

týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v

souladu s příslušnými právními předpisy, je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly

součinnost, a to minimálně do konce roku 2036. Tuto povinnost součinnosti zajistí dodavatel i u

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy. Dodavatel je dle § 2 písm.

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.

Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

1

0. Objednatel je jako příspěvková organizace Statutárního města Brna povinen tuto smlouvu uveřejnit v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní

strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi

smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu

požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují.

Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

1

1. Dodavatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy v souladu s požadavky stanovenými

zadávací dokumentací, rozhodnutími státních orgánů a platnými obecně závaznými právními předpisy

vztahujícími se na předmět veřejné zakázky.

1

2. Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu

uzavřít, neboť se na smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce

zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo poskytovat si vzájemné plnění (zejména nařízení Rady (EU)

2

022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014

ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem

k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.

1

3. Dodavatel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy

neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční

sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a

některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1

obou nařízení).

1

4. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele,

na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. V případě porušení

tohoto závazku dodavatele je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

1

5. Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty

při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce

látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy – blíže viz čl.

VI. odst. 15 – 19 této smlouvy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých

zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy. Porušení této povinnosti

dodavatelem bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je v takovém

případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

1

6. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy a

prohlašují, že tato smlouva je v souladu s těmito právními předpisy. Pokud se v průběhu trvání této

smlouvy některé její ustanovení dostane do rozporu s kogentním ustanovením obecně závazného

právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbývající ustanovení této

smlouvy zůstávají v platnosti.

XI.

Bezpečnost informací a kybernetická bezpečnost

1.

Dodavatel se zavazuje implementovat a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s

požadavky na kybernetickou bezpečnost, a to po celou dobu trvání této smlouvy. V případě

opakovaného nebo závažného porušení bezpečnostních požadavků je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

2

.

.

Dodavatel se dále zavazuje dodržovat veškeré požadavky na kybernetickou bezpečnost objednatele

uvedené v příloze č. 6 této smlouvy.

3

Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o kybernetických incidentech v jeho organizaci, které

by mohly mít přímý dopad na plnění dle této smlouvy, bezpečnost nebo dostupnost služeb. Jedná se

především o úniky dat, ochromení ICT infrastruktury, napadení malware atd., v jejichž důsledku by

mohlo dojít ke stejným následkům v informačním systému/ ICT struktuře objednatele a vzniku škody

na straně objednatele. Dodavatel je povinen oznámit objednateli popis incidentu, přijatá opatření a

plán dalšího postupu při řešení, včetně preventivních opatření vylučujících/minimalizujících jeho

opakování. V případě, že dodavatel nesplní uvedenou oznamovací povinnost bez zbytečného odkladu

poté, co se o nežádoucí události dozví (nejpozději do 24 hodin), je povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení zajišťované smluvní povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku

nesplnění této povinnosti dodavatele.

4.

V případě nedodržení povinností dodavatele stanovených touto smlouvou (včetně její přílohy č. 6)

v oblasti kybernetické bezpečnosti, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

1

0.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V případě, že je touto smlouvou

stanovena jiná výše smluvní pokuty, uplatní se takové speciální ustanovení.

XII.

Ukončení smlouvy

1

2

.

.

Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen písemnou dohodou podepsanou oběma

smluvními stranami.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případech stanovených zákonem

(zejména dle ust. § 2002 občanského zákoníku) nebo tato smlouva. Za porušení smlouvy podstatným

způsobem se považuje zejména:

a. prodlení dodavatele s předáním předmětu smlouvy (v rámci Fáze 1 – 3) o více než 30 dní,

b. nedokončení a nepředání předmětu smlouvy dodavatelem ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 2

této smlouvy (do 31. 03. 2026 v případě Fáze 3),

c. dodavatel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebude-li

insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, proti dodavateli je

zahájeno trestní stíhání,

d. prodlení objednatele s úhradou poskytnutého plnění o více než 60 dní,

e. opakované nebo závažné porušení požadavků objednatele na kybernetickou bezpečnost.

Dodavatel bere na vědomí, že cena za předmět plnění je hrazena z dotačního programu NPO

označeného v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že finanční prostředky na

úhradu ceny nebudou poskytovatelem dotace objednateli poskytnuty, resp. budou jako náklady

shledány nezpůsobilými, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Tuto skutečnost je

povinen objednatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, co se o ní dozví.

3

.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení

druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran z této smlouvy pro

dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy

(zejména povinnost vrácení dotace ….), smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jsou

smluvní strany povinny vrátit si doposud vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se na jiném

způsobu vypořádání vzájemných závazků z této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1

2

.

.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí

zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České

republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují

použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak (zejména čl. X. odst. 4 smlouvy), tuto smlouvu lze

měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran

podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této

smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3

4

.

.

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

5

6

.

.

Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění

pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

7

.

.

Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající

se předmětu této smlouvy.

8

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána

elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana

k dispozici elektronický originál.

9

.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

-

-

-

-

-

-

-

Příloha č. 1. Technická specifikace Infrastruktura 5G

Příloha č. 2 Rozpis dílčích cen

Příloha č. 3 Požadavky kybernetické bezpečnosti na významného dodavatele

Příloha č. 4 Dohoda o úrovni Služeb podpory (SLA)

Příloha č. 5 Žádost o zřízení přístupu externího uživatele do sítě ÚN

Příloha č. 6 Časový harmonogram

Příloha č. 7 Pravidla používání datové sítě Úrazové nemocnice externími subjekty

V Brně dne ………

V Praze dne …………

Datum: 2025.11.20

2025.11.19

1

+

3:26:00

01'00'

0

7:31:29 +01'00'

…

…………………………………......

……………………………………......

Dodavatel

Objednatel

Úrazová nemocnice v Brně

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

T-Mobile Czech Republic a.s.

Jan David, na základě pověření

Příloha č. 1. Technická specifikace Infrastruktura 5G

ÚN 24/2025 Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně“

Nabídka

účastníka

Fumnkce/parametr

Jednotka

Požadavek

Závaznost

Podmínka

Podmínka

Minimální agregovaná propustnost

systému

Minimální požadovaná propustnost

na jedno mobilní koncové zařízení v Mb/s

G síti

Maximální tolerovatelné zpoždění

pro statické / nomadické scénáře

(měřeno na aplikační vrstvě)

1

2

Mb/s

300/100 (download/upload)

100/35 (download/upload)

300/100

100/35

25

5

2

5 ms se spolehlivostí

doručování paketů 99,99%

3

4

ms

Podmínka

Podmínka

Maximální tolerovatelné zpoždění

pro dynamické scénáře (měřeno na ms

aplikační vrstvě)

2

5 ms se spolehlivostí

doručování paketů 99,99%

25

Instalovaná technologie (rel. dle

5

6

>= Rel.16

Rel. 16

Podmínka

Podmínka

3

GPP)

Minimální požadovaná šířka kanálu

0 MHz

Frekvenci zajistí poskytovatel,

šířka může být vyšší

MHz

C-band, 100

6

REST-API či terminálový

přístup (CLI) ke všem

dodávaným síťovým prvkům

Sítě pro potřeby monitoringu a Terminálový

7

Monitoring prvků Sítě

Podmínka

propojení na systémy

Objednatele (např. v ÚN

provozovaný Paessler PRTG

monitor)

přístup

Všechny aktivní prvky datové

sítě i všechny ostatní dodávané

komponenty adresované IP

protokolem budou odpovídat na

ICMP ping

Rozhraní pro vzdálenou

podporu a dohled Sítě součástí

dodávky

8

9

Monitoring prvků Sítě ICMP

Ano

Podmínka

Vzálená podpora

dle SLA

Možnosti Sítě

Informativní

V rámci

nabízeného řešení

je možné použít

jakékoliv zařízení

se SIM/eSIM

v rámci

Připojení koncových zařízení do

nově budované sítě bez nutnosti

SW konfigurace těchto zařízení

10 Koncová zařízení

Informativní

používaných

standardů.

Nastavení poměrů rádiových

1 prostředků pro uplink / downlink v

případě TDD

Poměr je 7:3, tedy

70% download

a 30% upload.

T-Mobile aktuálně

používá 3 420

MHz - 3 520

MHz.

Požadujeme uvést podporované

možnosti

1

Podmínka

Podmínka

Podmínka

Frekvenční pásmo dle 3GPP TS

Požadujeme uvést nabídnuté

pásmo

12

38.104 v rozmezí 3,4 GHz -3,7 GHz

Ano, rádiové

prvky toto

umožňují.

Požadujeme řešení schopné

provozu i 100 MHz

13 Podpora 100 MHz šířky kanálu

Provozovaná síť T-

Mobile je plně

redundatní

a geolokačně

oddělena. Provoz Podmínka

v rámci řešení

bude směrován

do stávajících xlan

služeb.

Páteřní konponenty systému 5G

sítí budou dodány a

provozovány v režimu HA,

budou geograficky rozděleny a

ke své vzájemné komunikaci

použijí stávající evpn-vxlan

prostředí páteřní datové sítě

zadavatele.

14 Páteřní komponenta HA

Ke všem dodávaným zařízením

budou objednateli dodány

administrátorské přístupy

nejvyššího proávnění (root /

admin orávnění)

15 Přístupové údaje

Ano

Podmínka

Ano, záruka

nabízeného řešení Podmínka

je 5 let.

Na všechny dodávané zařízení

bude poskytnuta záruka 5 let

16 Záruka

Date: 2025.11.19

…

…………………

13

…

:26:…24

+

…

01'

………..

00'

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 2 Rozpis dílčích cen

Příloha č. 2 Rozpis dílčích cen

ÚN 24/2025 Vybudováníinfrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně

Sazba

DPH v Částka DPH v Kč

%

Položka

č. 1

Nabídková cena v

Kč bez DPH

Nabídková cena v

Kč včetně DPH

Specifikace položky

Prvek pro aktivaci mobilní sítě (tzv. lampsite) – v

počtu 0 ks

1

xxx

21

0,00 Kč

0,00 Kč

Hub pro sloučení rádiových jednotek (rHUB) – v

počtu 2 ks

2

3

4

xxx

xxx

xxx

21

21

21

xxx

xxx

Rádiový prvek (pRRU) – v počtu 10 ks

xxx                           xxx

xxx      xxx

xxx     7 743 455,50 Kč

230 995,80 Kč 1 330 975,80 Kč

Instalační práce vč. příslušenství (hybridní kabely

atd.)

Nabídková cena realizace díla 6 399 550,00 Kč

Nabídková cena následné podpory - 60 měsíců 1 099 980,00 Kč

21

Celková nabídková cena: 7 499 530,00 Kč

1 574 901,30 Kč 9 074 431,30 Kč

Takto označená pole vyplní účastník

Do takto označených položek doplní účastník příslušné počty kusů

Nabídková cena realizace díla i Nabídková cena následné podpory - 60 měsíců musí obsahovat všechny

finanční a jiné náklady na kompletní realizaci veřejné zakázky.

Účastník odpovídá za správně doplněná pole rozpisu cena a za uvedené číselné hodnoty, a to včetně vzorců

výpočtů

Date: 2025.11.19

…

…………………

1

…

3:26…:43 +

…

01'0

……………

0'

podpis oprávněné osoby

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Název veřejné zakázky: Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně

číslo veřejné zakázky: ÚN 24/2025

Požadavky kybernetické bezpečnosti na významného dodavatele

1

. Řízení rizik Dodavatel bude pravidelně provádět analýzu rizik spojených s poskytováním služeb, včetně

vyhodnocení rizik souvisejících s kybernetickými hrozbami. Výsledky analýz budou pravidelně předkládány

objednateli, a to nejméně jednou ročně.

2

. Kontinuita provozu Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho služby budou poskytovány v souladu s

definovanými parametry dostupnosti a kontinuitou provozu, a to i v případě kybernetických incidentů nebo

výpadků systémů. Dodavatel bude mít vypracované plány pro obnovu provozu (Disaster Recovery Plan) a

jejich pravidelnou aktualizaci.

3

. Opatření k ochraně dat Dodavatel zajistí, že všechna data, která zpracovává nebo ukládá v rámci plnění

této smlouvy, budou chráněna před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Dodavatel zavede

šifrování dat a další nezbytná technická a organizační opatření k zajištění jejich ochrany.

4

. Hlášení bezpečnostních incidentů Dodavatel se zavazuje, že v případě výskytu jakéhokoli kybernetického

bezpečnostního incidentu, který by mohl mít dopad na poskytované služby, neprodleně informuje objednatele,

a to do 24 hodin od zjištění incidentu. Dodavatel zároveň předloží zprávu obsahující opatření přijatá k

odstranění incidentu a prevenci jeho opakování.

5

. Přístup ke kontrolám a auditům Dodavatel poskytne objednateli přístup k veškerým informacím a

dokumentaci týkající se bezpečnostních opatření, včetně auditů prováděných v oblasti kybernetické

bezpečnosti. Objednatel má právo provádět pravidelné audity nebo inspekce dodavatele, a to alespoň jednou

ročně.

6

. Odpovědnost za třetí strany Dodavatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho poddodavatelé nebo třetí strany,

které budou zapojeny do plnění této smlouvy, budou splňovat stejné požadavky na kybernetickou bezpečnost

stanovené touto smlouvou.

7

. Zabezpečení přístupu Dodavatel je povinen zajistit, aby k systémům, které slouží k poskytování služeb

podle této smlouvy, měly přístup pouze oprávněné osoby. Dodavatel zavede a udržuje postupy pro správu

přístupových práv, včetně autentizace a autorizace uživatelů.

8

. Školení zaměstnanců Dodavatel zajistí, že všichni zaměstnanci zapojení do poskytování služeb podle této

smlouvy, budou pravidelně proškolováni v oblasti kybernetické bezpečnosti. Školení bude zahrnovat jak

technické aspekty, tak povědomí o hrozbách a bezpečnostních postupech.

9

. Souhlas s externími audity Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel nebo jím pověřené externí audity

mohou pravidelně kontrolovat dodržování kybernetické bezpečnosti. Tyto audity mohou zahrnovat revizi

technických opatření, dokumentace a provozních procesů.

1

0. Incident Response Plan (Plán reakce na incidenty) Dodavatel je povinen mít vypracovaný a

aktualizovaný plán reakce na kybernetické incidenty, který zahrnuje postupy pro jejich identifikaci, řešení a

hlášení. Tento plán bude pravidelně testován a jeho efektivita vyhodnocována.

1

1. Zpracování osobních údajů V případě, že dodavatel bude zpracovávat osobní údaje v souvislosti s

poskytováním služeb, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením GDPR a příslušnými právními

předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

1

2. Ochrana dat Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z platných právních předpisů

o ochraně osobních údajů a zajišťovat, že zpracování dat bude probíhat v souladu s obecně závaznými předpisy

(např. GDPR, zákon o zpracování osobních údajů).

1

3. Závazek k inovacím bezpečnostních technologií Dodavatel se zavazuje k průběžnému zlepšování a

modernizaci bezpečnostních technologií a procesů v souladu s aktuálními hrozbami a technologickým

vývojem, a to tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele a právním předpisům.

1

4. Zabezpečení přenosu dat Dodavatel zajistí, že veškeré přenosy dat, zejména osobních a citlivých údajů,

budou probíhat prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů, které budou šifrovány pomocí

aktuálních standardů kryptografie (např. TLS 1.2 a vyšší).

1

5. Ochrana před malwarem a útoky Dodavatel musí zajistit, že všechny systémy, které využívá k

poskytování služeb podle této smlouvy, budou vybaveny účinnou antivirovou ochranou, ochranou proti

malware a detekcí anomálií, která bude pravidelně aktualizována.

1

6. Řízení změn (Change Management) Jakékoliv změny v infrastruktuře nebo softwaru, které by mohly

ovlivnit bezpečnost systémů, musí být předem schváleny objednatelem. Dodavatel zavede řízení změn, které

zahrnuje plánování, testování a validaci před nasazením změn do produkčního prostředí.

1

7. Zálohování dat Dodavatel je povinen pravidelně zálohovat data, která jsou zpracovávána v souvislosti s

poskytováním služeb dle této smlouvy. Zálohy budou prováděny v souladu s dohodnutým harmonogramem a

musí být uloženy na zabezpečeném místě, aby byla zajištěna jejich integrita a dostupnost.

1

8. Ochrana fyzické infrastruktury Dodavatel zajistí ochranu fyzické infrastruktury (servery, datová centra

apod.), která slouží k poskytování služeb podle této smlouvy. Opatření zahrnují kontrolu přístupů do datových

center, monitorování a zabezpečení proti neoprávněným přístupům.

1

9. Vyhodnocení bezpečnostních rizik Dodavatel je povinen provádět pravidelné analýzy bezpečnostních

rizik spojených s poskytováním služeb a předkládat výsledky těchto analýz objednateli. V případě zjištění

nových rizik je dodavatel povinen ihned přijmout nápravná opatření.

2

0. Odpovědnost za poddodavatele V případě, že dodavatel využívá poddodavatele pro poskytování služeb

podle této smlouvy, je povinen zajistit, že tito poddodavatelé budou dodržovat stejné bezpečnostní standardy,

jaké jsou stanoveny touto smlouvou. Dodavatel nese plnou odpovědnost za případné nedodržení těchto

standardů jeho poddodavateli.

2

1. Incident Response plán Dodavatel musí mít zavedený a udržovaný Incident Response plán, který

stanovuje postupy pro řešení kybernetických incidentů. Tento plán musí být pravidelně aktualizován a

testován, aby byla zajištěna jeho účinnost. Dodavatel je povinen se aktivně účastnit cvičení reakce na incidenty

minimálně jednou ročně, aby byla účinnost plánů prakticky ověřena.

2

2. Penetrační testy a zranitelnosti Dodavatel je povinen provádět pravidelné penetrační testy na své systémy

a infrastrukturu, které se týkají poskytování služeb objednateli. Výsledky těchto testů, včetně zjištěných

zranitelností a opatření k jejich odstranění, budou sděleny objednateli. Dodavatel se zavazuje neprodleně řešit

všechny zjištěné kritické a vysoké. Penetrační testy musí být provedeny minimálně jednou ročně a vždy po

zásadní změně infrastruktury.

2

3. Odpovědnost za škody V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu z důvodu nedodržení

bezpečnostních opatření dodavatelem, je dodavatel povinen nahradit veškeré škody, které vzniknou objednateli

v souvislosti s tímto incidentem. Odpovědnost zahrnuje i smluvní pokuty za nedodržení SLA nebo

bezpečnostních opatření.

2

4. Monitoring a logování Dodavatel musí zajistit monitorování provozu a centralizované logování událostí v

souladu s platnými právními předpisy týkajícími se kybernetické bezpečnosti (vyhláška č. 82/2018 Sb. a

budoucí prováděcí předpisy k NIS2), s uchováváním logů minimálně po dobu 12 měsíců a jejich pravidelnou

kontrolou.

2

5. Ukončení smlouvy a data Při ukončení této smlouvy, bez ohledu na důvod, je dodavatel povinen v případě,

že disponuje s daty objednatele, zajistit bezpečné a kompletní předání všech dat objednateli. Dodavatel rovněž

zajistí, že všechna data objednatele budou smazána z jeho systémů a systémů jeho subdodavatelů, pokud

nebude dohodnuto jinak.

2

6. Ochrana přístupu k systémům Dodavatel zajistí, že přístup k systémům a datům zadavatele bude omezen

pouze na oprávněné osoby a že bude využíván přístupový mechanismus zahrnující více faktorovou autentizaci

(MFA) a řízení přístupových práv na základě minimálního nutného oprávnění (princip least privilege). Veškeré

přístupy k systémům budou zaznamenávány a pravidelně kontrolovány

2

7. Šifrování dat Dodavatel je povinen zajistit, že veškerá ostrá data, která od zadavatele obdrží, budou

šifrována jak při přenosu, tak při uložení. Použité šifrovací algoritmy musí odpovídat aktuálním standardům a

požadavkům zadavatele. Přístup ke klíčům pro dešifrování musí být přísně kontrolován a omezen na nezbytně

nutné osoby.

Date: 2025.11.19

1

3:27:10 +01'00'

…

………………………………………

podpis oprávněné osoby

SLA (HW)

Dohoda o úrovni Služeb podpory

(Service Level Agreement)

Příloha č. 4 Smlouvy

Účel a pojmy

Účel

Účelem tohoto dokumentu je vymezit Služby podpory, které jsou poskytovány na základě Smlouvy a

definovat jejich požadovanou úroveň.

Slovník pojmů

Systém

Souhrnné označení všech položek HW a/nebo SW, dodaných na základě

Smlouvy.

Akceptační řízení

Postup sjednaný smluvními stranami a popsaný ve Smlouvě, jehož

účelem je ověřit, že Plnění ve smyslu Smlouvy bylo řádně dokončeno.

V rámci řešení Požadavků Objednatele při akceptačním řízení

Poskytovatel prokazuje, že je realizace Požadavku dokončena a splňuje

akceptační kritéria. Akceptační řízení je ukončeno a dokumentováno

podpisem „Akceptačního protokolu“, popřípadě výkazu činností.

Dostupnost

Helpdesk

Parametr, který vyjadřuje provozní spolehlivost procentem celkového

provozního času, ve kterém není užívání Systému omezováno výskytem

Vad kategorie A. Závazný způsob výpočtu je uveden dále v textu.

Webová aplikace provozovaná Poskytovatelem, určená jako jednotné

místo pro hlášení Vad, Chyb a Incidentů a Vyžádaných konzultací a

služeb.

Hotline

Chyba

Telefonická služba, poskytovaná Objednateli Poskytovatelem nepřetržitě

k rychlému hlášení Vad, Chyb a Incidentů kategorie A a B.

Zvláštní typ Vady, která byla způsobena vlivem neodborné manipulace

či svévolného poškození ze strany Objednatele či osoby pověřené

Objednatelem a k jejímuž odstranění je třeba součinnosti Poskytovatele.

Účelně vynaložené náklady Poskytovatele spojené s odstraněním Chyb

budou Objednateli účtovány sazbou Služeb podpory. Kategorizace Chyb,

stejně jako sjednané doby pro jejich odstranění, je stejná jako u Vad.

Incident

Nefunkčnost nebo nesprávná funkčnost Systému nebo jeho části, která

není způsobena Poskytovatelem ani Objednatelem, není Vadou ani

Chybou ve smyslu této přílohy a vzniká z důvodů na straně třetí osoby či

v důsledku jiné okolnosti (např. vyšší moc). Účelně vynaložené náklady

Poskytovatele spojené se součinností při odstranění Incidentů budou

Objednateli účtovány sazbou Služeb podpory. Kategorizace Incidentů,

stejně jako sjednané doby pro jejich odstranění, je stejná jako u Vad.

Koncový uživatel

Nouzový režim

Jakýkoli pracovník Objednatele, užívající v rámci plnění svých

pracovních povinností Systém nebo jeho část.

Dočasné řešení Vad, Chyb nebo Incidentů kategorie A, které zajistí

Objednateli alespoň takový režim užívání Systému, kdy je Objednatel

schopen plnit své závazky vůči třetím osobám a státu a Systém

nevykazuje nadále charakteristiky Vady kategorie A.

Repair Time

Doba vyřešení Vady, Chyby a Incidentu a znamená dobu mezi časem od

prokazatelného oznámení Vady, Chyby

a

Incidentu ze strany

Objednatele Poskytovateli, a časem prokazatelného vyřešení Vady,

Chyby a Incidentu Poskytovatelem.

Response Time

Doba reakce na Vadu, Chybu nebo Incident znamená dobu mezi časem

prokazatelného nahlášení Vady, Chyby nebo Incidentu ze strany

Objednatele Poskytovateli, a časem prokazatelné reakce Poskytovatele

na jejich oznámení. Reakcí Poskytovatele se rozumí kvalifikovaná

reakce pracovníkem, který je kompetentní oznámenou událost řešit, ne

administrativní reakce (např. automatizované nebo jiné potvrzení přijetí

oznámení).

Rollback

SLA

Postup, při kterém je nově nainstalovaná aktualizace (verze) Systému

odinstalována a je znovu uvedena do provozu verze původní.

Service Level Agreement – tato dohoda o rozsah a úrovni Služeb

podpory.

Vada

Nefunkčnost nebo nesprávná funkčnost Systému nebo jeho části, rozpor

mezi vlastnostmi Systému (nebo jeho samostatné dílčí části) a

vlastnostmi popsanými v Technické specifikaci, Cílovém konceptu nebo

Dokumentaci Systému se zohledněním případných změn v Akceptačním

protokolu, nebo rozpor s vlastnostmi Systému, popsanými v objednané

úpravě Systému.

Vyžádané konzultace a Odborné telefonické, písemné nebo osobní konzultace nebo jiné služby,

služby

týkající se předmětu smlouvy, které jsou poskytnuty Poskytovatelem na

vyžádání Objednatele a nejsou součástí jiných poskytovaných Služeb

podpory. V SLA je definován rozsah Vyžádaných konzultací a služeb,

které jsou zahrnuty do paušální úhrady Služeb podpory.

Obecná ustanovení

Poskytovatel je certifikovaným partnerem nebo má souhlas od výrobce k poskytování

Služeb podpory(servisu) Systému.

Poskytovatel bere na vědomí, že vlastníkem dat vložených Objednatelem do Systému je

Objednatel, že data uložená v Systému jsou pro Objednatele nepostradatelná a ztrátou

přístupu k nim nebo nemožností jejich zpracování by Objednateli vznikla škoda.

Odpovědnými osobami pro potřeby poskytování Služeb podpory jsou:

a) za Objednatele: xxxx, xxxx, xxxx, xxxx

a. Kontaktní údaje dispečinku Objednatele:

i. tel.: xxxx,xxxx,xxxx,xxxx

ii. email: xxxx

b) za Poskytovatele: oddělení Technické podpory služeb.

a. Kontaktní údaje dispečinku Poskytovatele:

i. Hotline v pracovní době: 800 737 311, ze zahraničí: +420 xxxxx

ii. Hotline mimo pracovní dobu: 800 737 311, ze zahraničí: +420 xxxxx

iii. e-mail: dohled@t-mobile.cz

Komunikace týkající se běžných technických anebo organizačních konzultací mohou být

mezi odpovědnými osobami prováděny i telefonicky. Tyto konzultace budou zahrnuty

do rozsahu poskytování Služeb podpory pouze po písemné dohodě Poskytovatele a

Objednatele. Písemná dohoda může proběhnout i e-mailem, nebo prostřednictvím

systému Helpdesk.

Služby podpory a jejich parametry

Služby podpory jsou

Zajištění správného, stabilního a plného fungování Systému po celou dobu trvání Smlouvy zejména

v souvislosti s aktualizacemi programového vybavení Systému prováděného jeho výrobcem

nebo Poskytovatelem v případě SW a plnou funkčnost Systému bez snížení výkonu,

spolehlivosti a bezpečnosti v případě HW.

Garance průběžné podpory.

Provozování Helpdesku Poskytovatelem.

Provozování nepřetržité telefonické služby Hotline k urgentnímu řešení Chyb, Vad a Incidentů

kategorie A a B.

Odstraňování Vad Systému Poskytovatelem ve stanovených termínech.

Podpora a součinnost řešení Chyb ve stanovených termínech.

Podpora a součinnost řešení Incidentů ve stanovených termínech.

Zajištění plného souladu instalovaného SW Systému s platnou legislativou České republiky po celou

dobu platnosti a účinnosti Smlouvy ve všech částech Systému, a to nejpozději dnem

účinnosti legislativních změn.

Dodávky oprav, updatů, upgradů a nových verzí SW komponent Systému.

Implementace oprav, updatů, upgradů a nových verzí SW komponent Systému po předchozí

domluvě a v součinnosti s Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součinnost

Objednatele u této služby neruší povinnost Poskytovatele provést instalaci. Tuto povinnost

má Poskytovatel vždy, není-li v konkrétním případě s Objednavatelem dohodnuto jinak.

Postupy Služeb podpory při aktualizacích a odstávkách jsou závazně tyto:

Pokud budou nutné aktualizace Systému nebo jeho částí, budou realizovány podle následujících

pravidel:

Poskytovatel musí navrhnout scénář aktualizace včetně scénáře pro Rollback.

Objednatel odsouhlasí scénář aktualizace.

Pokud je pro danou část Systému k dispozici testovací prostředí:

Poskytovatel provede aktualizaci dle popsaného scénáře na testovacím prostředí.

Objednatel provede test a odsouhlasí provedení scénáře do produkce.

V případě zjištěné Vady provede Poskytovatel Rollback dle scénáře a následně navrhne upravený

scénář.

Pokud Objednatel podle výsledku testu odsouhlasí aktualizaci produkčního systému

Poskytovatel se součinností Objednatele realizuje scénář na produkčním systému.

Poskytovatel provede v součinnosti s Objednatelem testy funkčnosti Systému.

Pokud Systém po aktualizaci vykazuje Vady kategorie A nebo B, provede Poskytovatel Rollback dle

scénáře a následně navrhne upravený scénář.

Pokud pro danou část Systému není k dispozici testovací prostředí:

Poskytovatel provede aktualizaci dle popsaného scénáře na produkčním prostředí.

Poskytovatel průběžně testuje úspěšnost jednotlivých kroků aktualizací, pokud je to možné.

Poskytovatel provede v součinnosti s Objednatelem testy funkčnosti Systému.

Pokud Systém po aktualizaci vykazuje Vady kat. A nebo B, provede Poskytovatel Rollback dle

scénáře a následně navrhne upravený scénář.

Odstávky Systému budou plánovány podle následujících pravidel:

Poskytovatel odhadne trvání odstávek ve scénáři dle předchozího odstavce.

Určení času realizace těchto scénářů je právem Objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat jejich

realizaci mimo hlavní provoz Objednatele. Pro účely tohoto ustanovení je doba hlavního

provozu Objednatele stanovena od 05:00 do 19:00 včetně víkendů a svátků.

Pokud to realizace doporučení umožní, Poskytovatel při odstávce využije architekturu vysoké

dostupnosti k tomu, aby umožnil Objednateli provoz bez ztráty dostupnosti Systému jako

celku i v případě aktualizací Systému.

Jestliže ve vztahu k plnění podle Smlouvy vznikne v souvislosti se zaváděním nebo aktualizaci

sytému řízení bezpečnosti informací nebo v souvislosti se zaváděním, prováděním nebo

aktualizací bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho

prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje

se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu

takového dodatku, resp. smlouvy. Poskytovatel se pro tento případ rovněž zavazuje

poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se

ZZVZ.

Školení, dokumentace a služby informovanosti při poskytování Služeb podpory

Poskytovatel zaškolí správce Systému nebo jiné osoby, určené Objednatelem, při implementaci

nových verzí a/nebo úprav, buď vzdáleně formou videokonference nebo na místě u

Objednatele.

K dodaným úpravám a aktualizacím Systému musí být dodána vždy s předstihem změnová

dokumentace a změny se musí promítnout do uživatelské a správcovské dokumentace

nejpozději ke dni instalace změny.

Pokud je součástí Systému aplikační software, zavazuje se Poskytovatel bez prodlení informovat

Objednatele o veškerých softwarových produktech, nebo jejich částech, uvolňovaných v

rámci této podpory a rovněž o všech nově samostatně dodávaných funkcích a modulech

tohoto aplikačního SW.

Parametry řešení Vad, Chyb a Incidentů

Kategorie Vad, Chyb a Incidentů jsou definovány takto:

KATEGORIE POPIS KATEGORIE

VADY

CHYBY

INCIDENTU

A (kritická)

B (závažná)

Událost v Systému, která je zásadní pro činnost Objednatele; nelze pokračovat v

činnosti Systému nebo jeho části a není k dispozici žádné dočasné řešení problému.

Událost v Systému, kdy je důležitá funkcionalita nebo důležitá část Systému

nefunkční nebo v podstatných rysech vykazuje nesprávnou funkčnost a toto není

možné nahradit jinou funkcionalitou nebo částí Systému.

C (běžná)

Událost, která není kritická nebo závažná, ale při níž je některá z funkcionalit nebo

částí Systému nedostupná nebo pracuje chybně, je však možné ji dočasně nahradit

jiným doporučeným způsobem nebo přerušit použití funkce nebo dané části Systému

až do zajištění nápravy bez významného dopadu na činnost Objednatele.

Parametry Response Time a Repair Time jsou definovány takto

KATEGORIE

VADY CHYBY

INCIDENTU

RESPONSE TIME

REPAIR TIME

A (kritická)

B (závažná)

C (běžná)

2 h

12 h

2 h

36 h

5 prac. dnů

bude dohodnutý ad hoc u každé události

Parametr Dostupnost je definován jako poměr součtu času, kdy je Systém v provozu bez výskytu

Vad kategorie A oproti celkovému očekávanému provoznímu času za vyhodnocované

období (tedy bez časů profylaktických prohlídek a dohodnutých plánovaných odstávek a

Objednatelem nahlášených odstávek). Počítá se s provozem 24x7, včetně sobot, nedělí a

svátků. Vyhodnocuje se měsíčně za uplynulé období trvání SLA. Vyjadřuje se v procentech

se dvěma desetinnými místy. Dostupnost Systému je požadovaná nejméně na úrovni 99,95

%

za hodnocené období.

Postupy služeb Helpdesku a Hotline a řešení Vad, Chyb a Incidentů

Oznamovat Vady, Chyby i Incidenty jsou oprávněny určené osoby za Objednatele. Seznam těchto

osob a případné změny uvede v Helpdesku osoba oprávněná ve věcech technických dle

Smlouvy.

Pro hlášení Vad, Chyb a Incidentů kategorie A a B je k dispozici telefonická Hotline dostupná

nepřetržitě (24x7). Běh lhůt, ve kterých je Poskytovatel povinen reagovat (Response Time)

na Vady, Chyby, a Incidenty, popřípadě je odstranit (Repair Time), počíná běžet okamžikem

nahlášení. Po nahlášení na Hotline je Poskytovatel povinen vytvořit nebo doplnit záznam do

Helpdesku.

Pro hlášení Vad, Chyb i Incidentů je dostupná Poskytovatelem provozovaná webová aplikace

HelpDesk, obsluhovaná pracovníky Poskytovatele v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00

CET/CEST. Běh lhůt, ve kterých je Poskytovatel povinen reagovat (Response Time) na

Vady, Chyby, a Incidenty, popř. je odstranit (Repair Time), počíná běžet okamžikem

nahlášení v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00, jinak v 7:00 následujícího pracovního dne,

pokud nebyla událost kategorie A nebo B hlášena prostřednictvím Hotline. Pracovními dny

se rozumí pondělí–pátek, kromě státních svátků v ČR.

Veškeré lhůty řešení Vad, Chyb a Incidentů budou měřeny v reálném čase. Do měření času se

nezapočítává:

a) Prodlení v komunikaci prokazatelně zaviněné Objednatelem, evidované v systému Helpdesk

nebo komunikací pomocí e-mailu v případě, že je Helpdesk nefunkční.

b) Prodlení v komunikaci se třetími stranami a v jejich součinnosti, je-li nezbytná, prokazatelně

zaviněné těmito stranami (poskytovateli okolních subsystémů, HW a jiných SW), pokud jde

o subsystémy, které souvisejí s provozem Systému a nejsou v odpovědnosti Poskytovatele

nebo jeho poddodavatelů.

c) Posun času řešení na základě písemného rozhodnutí o tomto posunu Objednatelem a čas,

potřebný na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, ke které byl

Poskytovatelem Objednatel písemně (také emailem či prostřednictvím Helpdesk) vyzván.

Do měření času se naopak započítává doba, po kterou řeší Incident poddodavatelé Poskytovatele

nebo výrobci jednotlivých součástí Systému; Poskytovatel se nemůže zříct odpovědnosti za

dodržení termínů poukazem na termíny svých poddodavatelů nebo výrobců dodaných částí

Systému.

Chyby, Vady a Incidenty, jejich výskyt, způsob řešení a termíny zaznamenání a vyřešení, jak jsou

uvedeny níže, jsou oběma smluvními stranami zaznamenávány v Helpdesku.

Kategorizaci Vady, Chyby či Incidentu provádí Objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn stanovit

priority řešení s tím, že Poskytovatel má právo odmítnout prioritní řešení, pokud řádně a ve

lhůtě Repair Time odůvodní nemožnost prioritního řešení.

V případě, kdy není Helpdesk funkční, je Objednatel oprávněn Vadu, Chybu a Incident oznámit e-

mailem nebo hlásit na telefonní číslo Hotline Poskytovatele s tím, že Poskytovatel poté bez

zbytečného odkladu zaznamená toto oznámení do Helpdesk, přičemž uvede, že se jedná o

oznámení dodatečné a obě strany si v Helpdesk potvrdí původní čas (e-mailového,

telefonického) přijetí oznámení.

Poskytovatel má právo provést verifikaci, zda jde o Vadu, Chybu nebo Incident a verifikaci

kategorizace, a případně sdělit svůj nesouhlas s klasifikací Vady, Chyby nebo Incidentu

stanovenou Objednatelem; uplynutím Response Time pro Vadu, Chybu nebo Incident dle

klasifikace provedené Objednatelem zaniká právo Poskytovatele na sdělení nesouhlasu. V

případě, kdy Poskytovatel nesouhlasí s klasifikací, je povinen odůvodnit tento nesouhlas a

prokázat odůvodněnost svého návrhu překlasifikace. O případné překlasifikaci rozhoduje s

konečnou platností Osoba oprávněná ve věcech smluvních na straně Objednatele.

Poskytovatel má přitom povinnost i ve sporných případech a případech, kdy nesouhlasí s

klasifikací Vady, Chyby nebo Incidentu, postupovat podle rozhodnutí a klasifikace Vady,

Chyby nebo Incidentu provedené Objednatelem, a to až do případného pravomocného

rozhodnutí soudu o klasifikaci Vady, Chyby nebo Incidentu; tím není dotčeno případné

právo Poskytovatele na náhradu mu vzniklé škody v souvislosti s nesprávnou klasifikací

provedenou Objednatelem.

Objednatel připouští postupné řešení Vad, Chyb a Incidentů, a to tak, že z kategorie A je možné

pomocí Nouzového režimu navrženého Poskytovatelem ve sjednané době snížit kategorizaci

na B a obdobně i z B na C, takové řešení je však podmíněno souhlasem Objednatele

zaznamenaným v systému Helpdesk.

Poskytovatel nenese odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost dat zadaných Koncovými

uživateli. Do času dle sjednaných SLA se nezapočítává čas potřebný na nezbytnou obnovu

nebo opravu chybných nebo nedostupných dat, pokud tuto chybovost dat nebo jejich

nedostupnost nezpůsobil Poskytovatel nebo Vada Systému.

Poskytovatel oznamuje vyřešení Vad, Chyb i Incidentů zápisem do systému Helpdesk, v případě

kategorie A a B v době mimo provozní dobu Helpdesku také telefonicky oprávněné osobě,

která Vadu, Chybu a Incident hlásila.

Objednatel má právo nesouhlasit s vyřešením Vady, Chyby a Incidentu. V případě nesouhlasu s

tímto řešením předloží reklamaci vyřešení. Tato reklamace obnovuje řešení Požadavku

Objednatele na odstranění Vady, Chyby či Incidentu. Do celkového času řešení se doba od

předání řešení do předání reklamace nezapočítává.

Na způsobu řešení a eventuální změně lhůty vyřešení Vady, Chyby i Incidentu se Poskytovatel a

Objednatel mohou v konkrétním případě dohodnout jinak, vždy však zápisem v systému

Helpdesku a oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Vyhodnocení měřených parametrů Response time, Repair time a Dostupnost zasílá Poskytovatel

Objednateli měsíčně. Toto vyhodnocení slouží jako podklad pro vzájemnou komunikaci

Objednatele s Poskytovatelem za účelem udržení požadované úrovně SLA.

Pokud bude Poskytovatel pro dodržení parametrů SLA vyžadovat připojení Systému na vzdálený

dohled, Objednatel mu toto připojení umožní za podmínek, které jsou v souladu se Zákonem

o kybernetické bezpečnosti.

Sankce za nedodržení požadovaných parametrů Služeb podpory jsou definovány ve Smlouvě.

2

1

025.11.19

3:27:35 +01'00'

…………………………………………………

podpis oprávněné osoby

Příloha č. 5 Žádost o zřízení přístupu externího uživatele do sítě ÚN

ÚN 24/2025 „Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU EXTERNÍHO UŽIVATELE DO SÍTĚ UN

T-Mobile Czech Republic a.s.

64949681

Název firmy

IČO

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

dohled@t-mobile.cz

Sídlo firmy

Kontaktní email

Telefon

800 737 311

Důvod udělení přístupu

Propojení sítě ÚN Brno s mobilní sítí 5G.

Definice požadavků přístupu

Přístup na IP adresní rozsah stanovený správcem sítě ÚN Brno.

Aplikace/Server (název, IP adresa)

Porty nebo rozsah portů (číselně, TCP/UDP)

APN

Bude stanoven správcem sítě ÚN Brno

Seznam osob, které budou přístup využívat

Jméno, Příjmení

Funkce Mobil

Správce

Email

xxxxx

APN

xxxxx

xxxxxxxxx

Poznámky

Datum, podpis žadatele

Za IT UN převzal se stanoviskem

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo

ÚN 24/2025 Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu

Termín plnění -

dní

Fáze

Obsah plnění

Před implementační analýza. Písemná zpráva

stvrzena Akceptačním protokolem

Fáze 1

12

Fáze 2 Dodávka,

Provedení dodávky, instalace, konfigurace a

instalace, konfigurace a zprovoznění prvků HW, včetně příslušenství 5G

82

zprovoznění plnění.

sítě. Předáno akceptačním protokolem

Ověřovací a zkušební provoz, včetně zpracování

dokumentace a zaškolení administrátorů. V

potřebné délce. Předání a převzetí řádně

Fáze 3 Ověřovací a

zkušební provoz.

12

Předání a převzetí díla dokončeného plnění bez vad a nedodělků.

nejpozději 31. 3. 2025. Akceptační protokol o předání a převzetí díla –

fakturace.

1

826

Fáze 4 Služba podpory Záruční doba - služba podpory na 60 měsíců

kalendářních dní

D1 3a:t2e8: :20012+50. 111' 0. 109'

………………...…………..

…

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 7 Smlouvy o dílo

ÚN 24/2025 „Vybudování infrastruktury pro privátní 5G síť v areálu ÚN v Brně

Pravidla používání datové sítě Úrazové nemocnice externími subjekty

1

.

Práva a povinnosti uživatelů

•

uživatel připojení do sítě nemocnice smí používat vzdálené připojení pouze k účelům

souvisejícím s výkonem smluvní činnosti v takovém rozsahu, který odpovídá nezbytným

potřebám uživatele pro výkon této činnosti,

•

•

uživatel připojení do sítě nemocnice je povinen používat své připojení takovým způsobem, který

nenaruší funkci sítě ani práva ostatních uživatelů,

uživatel připojení do sítě nemocnice je povinen chránit svá hesla či jiné přístupové údaje

(certifikáty) před vyzrazením, a v případě podezření, že přístupové údaje zná jiná osoba, je

povinen tuto situaci neprodleně nahlásit poskytovateli připojení,

•

•

•

uživatel připojení do sítě nemocnice je povinen zabránit využití či zneužití jeho vzdáleného

připojení třetí osobou,

uživatel připojení do sítě nemocnice je povinen chovat se v souladu s dobrými mravy a právním

řádem České republiky,

pominou-li důvody pro potřebu připojení do sítě nemocnice, musí tuto informaci uživatel

neprodleně nahlásit poskytovateli připojení a připojení mu bude zrušeno.

2

.

Nepovolené činnosti

•

•

•

•

uživatel připojení do sítě nemocnice nesmí v žádném případě poskytovat informace o přístupu,

přístupová hesla, certifikáty, další citlivé informace a ani jejich části třetím osobám,

uživatel připojení do sítě nemocnice nesmí v žádném případě předávat jakékoli důvěrné

informace získané tímto přístupem třetím osobám (číselníky, databáze, atd.),

uživatel připojení do sítě nemocnice nesmí v síti nemocnice vyhledávat důvěrné informace,

snažit se získat neautorizovaný přístup k souborům i prostředkům sítě a podobně,

uživatel připojení do sítě nemocnice nesmí v rámci nemocnice instalovat nebo ukládat jakýkoli

neautorizovaný, nelegální nebo škodlivý software či data,

•

•

nesmí provozem svého zařízení ohrožovat stabilitu počítačové sítě,

uživatel nesmí nepřetržitě ponechat aktivní přístup do sítě nemocnice.

3

.

Porušení pravidel

•

uživateli, který poruší tato pravidla, bude právo přístupu do sítě nemocnice neprodleně odebráno,

o čemž bude uživatel následně ze strany poskytovatele připojení informován,

uživatel připojení do sítě nemocnice plně zodpovídá za škody vzniklé v důsledku zneužití jeho

přístupu nebo poskytnutím přístupu do sítě nemocnice třetí osobě,

•

•

uživatel připojení do sítě nemocnice je plně zodpovědný za obsah svého datového prostoru.

4

5

.

Odpovědnost za škody

Úrazová nemocnice, ani její zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu, vzniklou

externím uživatelům v souvislosti s funkčností či nefunkčností vzdáleného připojení, případně blokací

přístupu ze strany nemocnice.

.

Závěrečná ustanovení

Přístup do sítě UNBR je realizován prostřednictvím protokolu SSH, VPN, teamviewer přiděleným na

konkrétní osobu s přihlašovacím jménem a heslem. O přidělení je nutno požádat prostřednictvím e-

mailu odeslaného na adresu it@unbr.cz a formuláře Žádost o přístup do sítě.

Přístupy do sítě nemocnice budou monitorovány a v případě podezření ze zneužití přístupu může

poskytovatel připojení tento přístup uživateli bez předchozího varování zablokovat. O zablokování

tohoto přístupu bude uživatel následně informován e-mailem odeslaným na adresu zadanou v žádosti

o přístup.

Poskytovatel připojení nesleduje obsah komunikace, ale v případě nutnosti si vyhrazuje práva

přístupu a práva pro odkrytí komunikace. Odpovídající části logů je oprávněn použít v souvislosti s

identifikací zneužívání sítě anebo služeb sítě. Na vyžádání a je-li to nezbytné, je v těchto případech

oprávněn poskytnout uložené informace i třetím stranám (poskytovatelům identit, poskytovatelům

zdrojů a orgánům činným v trestním řízení).

Uživatel svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen s obsahem tohoto dokumentu, jeho obsah v

plném rozsahu pochopil a bude se jím řídit. Uživatel si je dále vědom, že je povinen se řídit dalšími

pokyny poskytovatele připojení a respektovat administrativní opatření regulující přístup k IT UNBR.

Uživatel si je rovněž vědom nutnosti požádat o obnovení platnosti certifikátu minimálně 10

pracovních dní před vypršením jeho platnosti prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu

it@unbr.cz.

Uživatel svým podpisem rovněž stvrzuje převzetí přístupových údajů.

Uživatel:

sídlo:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

zastoupena:

Jan Davidem, na základě pověření

IČO:

64949681

Jméno a příjmení pověřené/zodpovědné osoby:

Date: 2025.11.19

1

3:28:21 +01'00'

Jméno a příjmení:

Podpis: ……………………