Pod Krocínkou 467/6

190 OO Praha 9

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Věc : Dodatek ke smlouvě o dílo č. 212/2025

VD Klášterec — poklopy kobek hydroválců jezového pole

Žádám o prodloužení termínů plnění díla takto:

Předání kompletního díla (elektronicky) pro projednání na ZVV 25.11.2025 Předání a převzetí kompletní prováděcí dokumentace19.12.2025 Důvodem zpoždění jsou zdravotní důvody zhotovitele.

Děkuji, s pozdravem

V Praze, dne 14.11.2025

tel.