Dodatek č. 2

KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 724 913 207 – Ing. Krampl

E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

- společnost právnických osob, kterou tvoří:

Horageo s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Vedoucí týmu: xxx

Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 	69jg7xi

Bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 		2701202958/2010

DIČ: 			CZ05949416

a

Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 	3v2d84r

DIČ: 			CZ25567179

| Právnické osoby jsou zastoupeny na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice“ ze dne 23.9.2024 (je uložena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | xxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 24.10.2024 upravují následující ujednání:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Zhotovitele za společnost Geocart CZ spol. s r.o. a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních i technických záležitostech Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel společnosti.

II.

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ – počty Mj se mění následovně:

dílčí části

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

počet MJ (100bm) se zvyšuje ze 74 na 79

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)

počet MJ (100bm) se zvyšuje z 31 na 33

6.2.7 Rozbor současného stavu

počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ – počty Mj se mění následovně:

dílčí části

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

počet MJ (ha) se snižuje z 561 na 559

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

počet MJ (ha) se snižuje z 561 na 559

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – počty Mj se mění následovně:

počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560

Důvodem změn počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Jedná se o položky, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

III.

Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku navyšuje o 16.600,00 Kč bez DPH, tedy o 20.086,00 Kč včetně DPH. Tato změna hodnoty závazku je v souladu s ust. §222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 271 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 854 975,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 252 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 378 575,00 Kč |
| DPH 21 % | 709 500,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 088 075,75 Kč |

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Místo: Brno		Místo: Blansko

Datum: 20.11.2025		Datum: 19.11.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček		Ing. Jan Raška

ředitel KPÚ pro JmK		jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek