STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Odbor veřejných zakázek

A.P.Security, s.r.o.

Spálená 480/1

602 00 Brno

Naše značka:	spuess980500f6

Spisová značka:	SZ SPU 373381/2025

UID:	SPU 475851/2025

Vyřizuje.: 	Ing. Karolína Francánová

Tel.:	729 922 511

ID DS:	z49per3

E-mail:	karolina.francanova@spu.gov.cz

Datum:	20. 11. 2025

Dodatek č. 1 k objednávce č.j. SPU 402656/2025 - Provedení penetračních testů zranitelností služby Úřední deska a ověření nápravných opatření u koncových stanic

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“)

Zastoupená Bc. Daliborem Beněm, vedoucím Oddělení bezpečnosti

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Dodavatel:

A.P.SECURITY, s.r.o.

Zastoupená jednatelem: Alešem Procházkou

Sídlo: Spálená 480/1, 602 00 Brno

IČ: 27119629

DIČ: CZ

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení plnění služeb z původního data 
21. 11. 2025 na nové datum 12. 12. 2025.

Důvodem změny termínu je skutečnost, že zhotovitel nemohl zahájit plnění v původně požadovaném termínu z důvodu překážky na straně objednatele. Tato překážka spočívala v technických potížích při zprovoznění služby Úřední desky včetně příslušného kiosku, která byla spuštěna až dne 
11. 11. 2025. Doba prodloužení termínu dokončení plnění nepřesahuje dobu, po kterou dodavatel nemohl realizovat služby z uvedeného důvodu, a nepřekračuje původně sjednaný rozsah plnění 
ani nemění jeho povahu.

Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny a nadále platí v původním znění.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Bc. Dalibor Beňo

vedoucí Oddělení bezpečnosti

Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Pavel Škeřík

ředitel Sekce provozních činností

…………………………………………………………………………………………………………………..

Žádáme Vás o písemné potvrzení – akceptaci tohoto dodatku k objednávce:

Datum:	 21.11.2025

Oprávněná osoba Dodavatele: Aleš Procházka

Objednávku akceptuji: